PAPILDOMAS SUSITARIMAS  NR.

PRIE 2022-04-22 PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. PIR22-318

((PU-8912/21) Kelio bortų, gazoninių bortų, trinkelių dangos įrengimo darbai: Kelio bortų, gazoninių bortų, trinkelių dangos įrengimo darbai objekte: Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų ir garažų, adresu J. Biliūno g. 25, Anykščiai)

2022 m. gegužės 30 d.

Kaunas

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama Rytų regiono vadovo Zbignevo Kovalevskio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2022-01-21 įgaliojimą Nr. GG-64 (toliau – Užsakovas),

ir

UAB MEFACI, buveinės adresas Medaus g. 1-1, Pabalių km., Senųjų Trakų sen., Trakų r., juridinio asmens kodas 305595416, atstovaujama direktorės Lauros Dargytės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Tarp Šalių 2022-03-22 (PU-8912/21) Kelio bortų, gazoninių bortų, trinkelių dangos įrengimo darbai Rytų regione preliminariosios sutarties Nr. PRE22-19 pagrindu 2022-04-22 yra sudaryta pagrindinė sutartis Nr. PIR22-318 (toliau – Sutartis), kurios maksimali vertė yra 32 361,93  Eur (trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt vienas Eur 93 ct) su PVM;

- šiame Papildomame susitarime vartojamos sąvokos, trumpiniai ir reikšmės atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, trumpinius bei reikšmes;

- Sutarties 9.2. punkte nurodyta, kad darbų atlikimo terminas, gali būti pratęstas bendru Šalių susitarimu 1 kartą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

todėl Šalys susitaria ir sudaro šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria, kad:

- Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2022-06-30.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Užsakovo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – 	.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

- Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS: | RANGOVAS: |
| --- | --- |
| AB „Kelių priežiūra“ Juridinio asmens kodas 232112130 PVM mokėtojo kodas LT321121314 Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas Tel. (8 37) 202 293 El. paštas: info@keliuprieziura.lt A.s. Nr. LT61 7044 0600 0356 0452 AB SEB bankas, b. k. 70440 Užsakovo vardu: ______________________ | UAB MEFACI. Juridinio asmens kodas 305595416. PVM mokėtojo kodas LT100013951712. Medaus g. 1-1, Pabalių km., Senųjų Trakų sen., Trakų r.. Tel.. El. paštas:. A.s. Nr.. AB Šiaulių bankas, b. k. 71800. Rangovo vardu:. ________________________ |