SUSITARIMAS

| Susitarimo data | 2025-11-27 | Susitarimo Nr. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | Pirkimo sutartis Nr. CPO345998 |  |  |
| Sutarties data | 2025-06-02 | Sutarties Nr. | CPO345998 |
| Užsakovas | AB „Panevėžio energija“ |  |  |
| Rangovas | UAB „Alvora“ |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | Sutarties 11,5, 24 p. |  |  |
| Susitarimo turinys: | Šalys susitaria: - nuo 2025-11-14 (įskaitant) iki 2026-04-30 (apytikslis terminas) sustabdyti dalį darbų – dangų atstatymo darbų atlikimą ir darbų terminų skaičiavimą. - Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra taikomos šiam Susitarimui. - Susitarimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | - |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | 65 kalendorinės dienos po darbų atnaujinimo. |  |  |
| Susitarimo priedai: |  |  |  |

Šalių atstovų parašai

AB „Panevėžio energija“		UAB „Alvora“

Generalinis direktorius			Statybos departamento direktorius

Tomas Jukna				Povilas Marčiukaitis