VALSTYBĖS SIENOS APSAUGAI REIKALINGOS INFRASTRUKTŪROS (PASIENIO JUOSTOS) REKONSTRAVIMAS PRIE VALSTYBĖS SIENOS SU LATVIJOS RESPUBLIKA pirkimo – PARDAVIMO SUTARTIS

2022 m. birželio 23 d. Nr. 21-16-1029

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT, Pirkėjas), atstovaujama VSAT vado pavaduotojo Vido Mačaičio, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir tarnybos vado 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 4-90 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“  3.1.4 papunktį, ir MB „Dirginta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Šarūno Dirginčiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kartu sutartyje vadinamos šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – sutartis):

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra Valstybės sienos apsaugai reikalingos infrastruktūros (pasienio juostos apie 588 km) rekonstravimas prie valstybės sienos su Latvijos Respublika, pirkimas (toliau – Darbai).

1.2. Reikalavimai Darbams yra apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.3. Rangovas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.1 papunktyje nurodytus Darbus, atitinkančius techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas), o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingai ir kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

1.4. Darbų BVPŽ kodai 45111220-6 Krūmynų šalinimo darbai, 45112000-5 Kasimo ir žemės perstūmos darbai.

1.5. Darbų atlikimo vieta nurodyta techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.6. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti papildomų su pirkimo objektu susijusių darbų ir (ar) paslaugų neviršijant 15 procentų sutarties vertės.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Pirmoji pirkimo dalis

| Eil.Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų kiekis | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Valstybės sienos atkarpos nuo valstybės sienos ženklo Nr. 0001 iki valstybės sienos ženklo Nr. 0587LT rekonstravimas | Apie 179,8 km | 53940,00 | 65267,40 |
| Pasiūlymo kaina * (be PVM) |  |  |  | 53940,00 |
| PVM (21%) ** suma: |  |  |  | 11327,40 |
| Pasiūlymo kaina* (su PVM) |  |  |  | 65267,40 |

| Pasiūlymo kaina* Eur be PVM – 53940,00 | Kaina žodžiais: Penkiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt Eur 00 ct |
| --- | --- |
| PVM (21%) ** suma Eur – 11327,40 | Suma žodžiais: Vienuolika tūkstančių trys šimtai dvidešimt septyni Eur 40 ct |
| Pasiūlymo kaina* Eur su PVM – 65267,40 | Kaina žodžiais: Šešiasdešimt penki tūkstančiais du šimtai šešiasdešimt septyni Eur 40 ct |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti  PVM,  Rangovas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2.2. Antroji pirkimo dalis

| Eil.Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų kiekis | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Valstybės sienos atkarpa nuo valstybės sienos ženklo Nr. 0587LT iki valstybės sienos ženklo Nr. 1195LT rekonstravimas | Apie 265,8 km | 132900,00 | 160809,00 |
| Pasiūlymo kaina * (be PVM) |  |  |  | 132900,00 |
| PVM (21%) ** suma: |  |  |  | 27909,00 |
| Pasiūlymo kaina* (su PVM) |  |  |  | 160809,00 |

| Pasiūlymo kaina* Eur be PVM – 132900,00 | Kaina žodžiais: Vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai Eur 00 ct |
| --- | --- |
| PVM (21%) ** suma Eur – 27909,00 | Suma žodžiais: Dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyni Eur 00 cnt |
| Pasiūlymo kaina* Eur su PVM – 160809,00 | Kaina žodžiais: Vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai devyni Eur 00 ct |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti  PVM,  Rangovas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2.3. Trečioji pirkimo dalis

| Eil.Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų kiekis | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Valstybės sienos atkarpa nuo valstybės sienos ženklo Nr. 1195 iki trišalio valstybės sienos ženklo „Liudvinavas“ rekonstravimas | Apie 142,3 km | 71150,00 | 86091,50 |
| Pasiūlymo kaina * (be PVM) |  |  |  | 71150,00 |
| PVM (21%) ** suma: |  |  |  | 14941,50 |
| Pasiūlymo kaina* (su PVM) |  |  |  | 86091,50 |

| Pasiūlymo kaina* Eur be PVM – 71150,00 | Kaina žodžiais: Septyniasdešimt vienas tūkstantis Vienas šimtas penkiasdešimt Eur 00 ct |
| --- | --- |
| PVM (21%) ** suma Eur – 14941,50 | Suma žodžiais: Keturiolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt vienas Eur 50 ct |
| Pasiūlymo kaina* Eur su PVM – 86091,50 | Kaina žodžiais: Aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai devyniasdešimt vienas Eur 50 ct |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti  PVM,  Rangovas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2.4. Bendra (pirmos, antros ir trečios pirkimo dalies) kaina:

| Bendra kaina Eur be PVM – 257990,00 | Kaina žodžiais: Du šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt Eur 00 ct |
| --- | --- |
| PVM (21%) suma Eur – 54177,90 | Suma žodžiais: Penkiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt septyni Eur 90 ct |
| Bendra kaina Eur su PVM – 312167,90 | Kaina žodžiais: Trys šimtai dvylika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt septyni Eur 90 ct |

2.5. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

2.6. Sutarties kaina apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.7. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

2.8. Su rangovu atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. PVM sąskaita-faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Asmuo, užsakinėjęs Darbus, turi būti nurodytas E. sąskaitoje, nurodomas jo vardas ir pavardė.

2.9. PVM sąskaitoje-faktūroje Darbų įkainiai nurodomi su PVM, taip pat kaip ir Sutartyje bei jos prieduose.

2.10. Pirkėjas už atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

2.11. Už atliktus darbus gali būti atliekami tarpiniai mokėjimai. Tarpiniai mokėjimai už atliktus darbus atliekami pasirašius tarpinius atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus ir pateikus sąskaitas – faktūras. Darbai užbaigiami pasirašius baigiamąjį (galutinį) atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą.

# III SKYRIUS

# DARBŲ UŽSAKYMAS, PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

3.1. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas informuoti Pirkėją apie tai, kad darbai atlikti ir nurodyti tikslų laiką, kada Rangovas perduos Darbus Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad nurodytu laiku priims Darbus.

3.2. Nuo Darbų priėmimo momento Darbų nuosavybė ir visa Darbų sugadinimo rizika pereina Pirkėjui.

IV SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. kokybiškai atlikti šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytus Darbus bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos atliekamų Darbų apimčiai ir/ar kokybei;

4.1.3. įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

4.1.4. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Rangovas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;

4.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.6. jei pirkimo dokumentuose buvo numatytas reikalavimas, kad rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, prisiimtų solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, Rangovas įsipareigoja Pirkėjui užtikrinti, kad už Sutarties vykdymą solidariai yra atsakingi ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi.

4.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

4.2. Rangovas turi teisę:

4.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

4.2.2. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. laiku priimti iš Rangovo tinkamai ir kokybiškai atliktą Darbą ir laiku už jį atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.3.2. nedelsiant pranešti Rangovui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

4.3.3. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.3.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.4. Pirkėjas turi teisę:

4.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų atliekami Darbai bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Rangovo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Rangovui atliekamų Darbų trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

4.4.2. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

| Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai | Prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas | Prievolių įvykdymo užtikrinimo vertė | Prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovės laidavimo raštas ar kredito unijos garantija). | per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo | 1 proc. nuo rangovo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (pirkimo sutarties kainos su PVM) | Įsigalioja sutarties įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Tuo atveju, kai yra pratęsiamas Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas, tuo pačiu turi būti atitinkamai pratęstas ir avansinio mokėjimo banko garantijos galiojimo terminas. Rangovas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Rangovo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas. |

5.2. Jeigu Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį.

5.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Rangovo per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

5.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumos dalį ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigoja sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą, pirkėjas apie tai įspėja rangovą, nurodydamas dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

VI SKYRIUS

DARBŲ KOKYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų/defektų nebuvimą. Darbų kokybė privalo pilnai atitikti techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimus.

6.2. Atlikęs darbą nekokybiškai, neatitinkančius techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimus, Rangovas privalo neatlyginamai per Pirkėjo nustatytą laikotarpį, nuo trūkumų/defektų akto surašymo dienos, atlikti Darbą kokybiškai.

VII SKYRIUS

SUBRANGOVŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Rangovas prisiima visą atsakomybę, susijusią su subrangovų darbo sąlygų reguliavimu.

7.2. Rangovas negali keisti subrangovo (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subrangovas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subrangovas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

7.2.1. kai subrangovas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

7.2.2. kai subrangovas (-ai) ir dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius vykdyti Sutartį) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

7.3. Rangovas, siekdamas pakeisti subrangovą (-us) turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subrangovo (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo (ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.4. Jeigu rangovas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikti ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.

7.5. Subrangovo (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII SKYRIUS

Šalių atsakomybė

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Jei Rangovas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,3 proc. dydžio delspinigius nuo Rangovo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. maksimalios Sutarties kainos.

8.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Rangovo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,3 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

IX SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

##### 9.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9.5. Šalys pripažįsta COVID-19 pandeminės ligos egzistavimą ir aiškiai susitaria, kad bet kokie valstybės įvesti asmenų judėjimo ar panašūs ribojimai, kurie jau buvo valstybių taikyti iki šios Sutarties pasirašymo, jei tokie ar analogiški ribojimai būtų įvesti Sutarties vykdymo metu, nebus laikomi nenugalimos jėgos aplinkybe. Nenugalimos jėgos aplinkybe taip pat nebus laikomi dėl su COVID-19 susijusių priežasčių rinkoje atsiradę medžiagų, įrenginių ar darbo jėgos trūkumai.

##### XII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2022 m. gruodžio 30 d..

12.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

12.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

12.4. Pirkėjas, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

12.4.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.4.2. kai Rangovas atlieka netinkamai Darbą ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

12.4.3. kai rangovas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

12.4.4. kai rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.4.5. kai keičiasi rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

12.4.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

12.4.7. kai Darbai tampa nebereikalingi.

12.5. Rangovas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei:

12.5.1. Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

12.6. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Rangovui už faktiškai atliktą Darbą pagal Rangovo nurodytus įkainius. Rangovas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

12.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

12.8. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XIII SKYRIUS

GINČŲ nagrinėjimo TVARKA

13.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XIV SKYRIUS

ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ,

IR KITOS Baigiamosios nuostatos

14.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|  | Pirkėjo atstovai | Rangovo atstovai |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Rita Dėnienė | Šarūnas Dirginčius |
| Telefonas | 8 707 59383 | +370 630 24456 |
| El. paštas | rita.deniene@vsat.vrm.lt | sarunas.dirgincius@dirginta.lt |
| Pirmoji pirkimo dalis |  |  |
| Vardas, pavardė | Audrius Alminas |  |
| Telefonas | 8 46 466094 |  |
| El. paštas | audrius.alminas@vsat.vrm.lt |  |
| Antroji pirkimo dalis |  |  |
| Vardas, pavardė | Loreta Strazdauskienė |  |
| Telefonas | 8 707 47003 |  |
| El. paštas | loreta.strazdauskiene@vsat.vrm.lt |  |
| Trečioji pirkimo dalis |  |  |
| Vardas, pavardė | Darius Berlinskas |  |
| Telefonas | 8 707 41057 |  |
| El. paštas | darius.berlinskas@vsat.vrm.lt |  |

14.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

14.3. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

14.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

14.5. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

14.5.1. Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija;

14.5.2. Sutarties 2 priedas – Rangovo pasiūlymas;

14.5.3. Sutarties 3 priedas – Priėmimo – perdavimo akto forma.

- 14.5.4. Sutarties 4 priedas – Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos

###### XV SKYRIUS

Šalių adresai ir rekvizitai

| PIRKĖJAS Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252 PVM mokėtojo kodas LT 886082515 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel. (8 5) 271 9305 El. p. dvks@vsat.vrm.lt Atsisk. sąsk. Nr. LT 95 7300 0100 0054 3098 Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Tarnybos vado pavaduotojas Vidas Mačaitis | RANGOVAS MB „Dirginta“ Įmonės kodas 304440270 PVM mokėtojo kodas LT 100010954418 Užtvankos g. 5-8, Dainių k., Jurbarko r. LT74202 Tel. +370 630 24456 El. p. sarunas.dirgincius@dirginta.lt, info@dirginta.lt Atsisk. sąsk. Nr. LT 87 7300 0101 5761 4469 Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Direktorius Šarūnas Dirginčius |
| --- | --- |