SUSITARIMAS NR. 4 PRIE  2021 M. BALANDŽIO 12 D. ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA ASFALTAVIMO AR PAVIRŠIAUS APDARO ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIES NR. SŽ-439

2022 m.                 Nr. SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Vinco Urbonavičiaus ir RUAB „Šiaulių  plentas“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Janulio, kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis, atsižvelgdami į:

- RUAB „Šiaulių  plentas“  2022 m. gegužės 31 d. raštą Nr. S-8579 ir 2022 m. birželio  22 d. raštą Nr. S-8632,

- tai, kad nuo 2022 m. vasario 24 d. dėl Rusijos Federacijos pradėtų karinių veiksmų Ukrainos Respublikoje pasikeitė geopolitinė situacija iš esmės ir dėl to vyksta precedento neturintis kainų kilimas,

Bei vadovaudamiesi:

- 2021 m. balandžio 12 d. Šiaulių miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo ar paviršiaus apdaro įrengimo darbų sutarties Nr. SŽ-439 (toliau – Sutartis) 10 skyriaus nuostatomis;

- Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

- Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.204 str. nuostatomis, numatančiomis galimybę pakeisti Sutartį tuo atveju, jeigu iš esmės pasikeičia sutartinių prievolių pusiausvyra ir dėl to  Sutarties vykdymas vienai šaliai pasidaro sudėtingesnis, nei kitai šaliai;

- Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 52 punktu;

- Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje https://vpt.lrv.lt/ skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. skiltyje „Naujienos“ paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui;

- Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje https://vpt.lrv.lt/  skiltyje „Naujienos“ 2021 m. birželio 25 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, 2022 m. kovo 24 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“,

Šalys, siekdamos išsaugoti esamą Sutartį, priėmė sprendimą, keisti Sutarties sąlygas, keičiant Darbų įkainių perskaičiavimo būdą bei dažnumą ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- Pakeisti Sutarties 3.10 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„3.10. Darbų įkainiai gali būti didinami arba mažinami naudojant perskaičiavimo koeficientą, kuris nustatomas vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamu statybos sąnaudų elementų kainų indeksų (toliau – SSKI) pokyčiu. SSKI nustatymo šaltinis: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ūkis ir finansai/Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos/Rodiklių duomenų bazė/ Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100). Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) – Keliai ir gatvės.

3.10.1. Darbų įkainiai pirmą kartą perskaičiuojami praėjus vieneriems metams nuo Sutarties įsigaliojimo datos juos dauginant iš perskaičiavimo koeficiento A. Perskaičiavimo koeficientas A apskaičiuojamas 2022 m. balandžio mėnesio SSKI (B)  dalinant iš  Sutarties sudarymo mėnesio SSKI, t. y. 2021 m. balandžio mėnesio SSKI (C): A=B/C.

3.10.2. Antras ir sekantys  Darbų įkainių perskaičiavimai galimi kas 3 mėnesius. Antrą ir kiekvieną sekantį kartą Darbų įkainiai perskaičiuojami juos dauginant iš perskaičiavimo koeficiento A, kuris apskaičiuojamas dalinant Darbų įkainių perskaičiavimo laikotarpio pabaigos SSKI reikšmę (B) iš laikotarpio pradžios SSKI (C) reikšmės, kuri yra paskutinės (ankstesnės) Darbų įkainių perskaičiavimo laikotarpio pabaigos SSKI reikšmė: A=B/C.

3.10.3. Darbų įkainių perskaičiavimas kas 3 mėnesius galimas tik tada,  kai 3 mėnesių SSKI perskaičiavimo koeficientas A yra didesnis kaip 1,0250 arba mažesnis kaip 0,9750.

3.10.4. Suinteresuota Šalis norėdama perskaičiuoti Darbų įkainius kreipiasi į kitą Šalį dėl Darbų įkainių perskaičiavimo, pateikdama Lietuvos statistikos departamento paskelbto SSKI pokytį. Darbų įkainių perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Šalių susitarimu.

3.10.5. Susitarimas perskaičiuoti Darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abejoms Šalims patvirtinus parašais. Perskaičiuoti Darbų įkainiai įsigalioja po Darbų įkainių perskaičiavimo susitarimo pasirašymo nuo sekančio kalendorinio mėnesio pirmos dienos. Perskaičiuoti Darbų įkainiai kiekvienu perskaičiavimo laikotarpiu taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už Darbus, kurie buvo atlikti nuo perskaičiuotų Darbų įkainių įsigaliojimo dienos. Darbų įkainių perskaičiavimas negalimas, jeigu nebuvo laikomasi nustatytų konkrečių Darbų atlikimo ir privalomų Rangovui Darbų atlikimo terminų ir jei Darbų atlikimo termino keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu.“

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis).

3. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka kiekvienai sutarties Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT 76295 Šiauliai, tel. 8 41 59 63 20, faks. (841) 52 40 45, A. s. LT 30 7300 0100 9374 1771, AB Swedbank, el. paštas: rastine@siauliai.lt

RANGOVAS: RUAB „Šiaulių plentas“, kodas 244693070, Išradėjų g. 11, Šiauliai, tel. 8 41 540 601, A. s. LT81 7180 0000 0146 7407, AB Šiaulių bankas, el. paštas: info@splentas.lt

Administracijos direktoriaus       ______________________        _Vincas Urbonavičius______

pavaduotojas	                                 (parašas)  (pasirašymo data)                                  (vardas, pavardė)

A.V.

Generalinis direktorius

_______________________         _____Arvydas Janulis______

A.V.  	           (parašas)  (pasirašymo data)                                    (vardas, pavardė)

Sutarties vykdymą koordinuojantis asmuo:

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Viktorija Žutautė

tel. +370 41 500 539, el. p. v.zutaute@siauliai.lt