5

JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 
VIDAUS PATALPŲ  PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

  SUTARTIS
2022-07 -01   Nr._V15-23__ 
Žeimiai
Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras, kodas 290304250, atstovaujamas direktorės Dijanos Vazgienės, (toliau – Užsakovas) ir UAB ,,Nareva ‘‘, įmonės kodas 303347475, atstovaujama direktoriaus Irmanto Kidiko, (toliau  – Rangovas) sudarė šią vidaus patalpų paprastojo remonto darbų sutartį (toliau – Sutartis), toliau Sutartyje Užsakovas ir  Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

Sutarties dalykas - Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus patalpų, (1-14), (2-5), (2-6), kurių bendras plotas 145 m2 paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai).
Rangovas Darbus atlieka iš savo medžiagų ir savo priemonėmis.
Atliekamų Darbų apimtys pateiktos Lokalinėje sąmatoje Nr. 1, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Darbus ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

Darbų atlikimo vieta: Mokyklos g. 1, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r. sav.
II. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra ir galutinė Sutarties kaina su PVM yra _9791,57__Eur (devyni tūkstančiai šimtas septyniasdešimt devyni eurai ir penkiasdešimt septyni euro centai), iš jų PVM yra __1699,36__Eur (tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai, trisdešimt šeši euro centai).
2.2. Sutarties kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo metu nekeičiama.
2.3. Už Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte. Į Darbų  kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų kaina, transportavimo, įrangos ir priemonių, technologinės įrangos ir energinių išteklių išlaidos, visi mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei susijusios su Sutarties vykdymu.
       2.4. Jeigu siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo galimybę juos numatyti, ir jie yra būtini šia Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.5. Į Sutarties kainą įtrauktas visas užmokestis už Darbų atlikimą ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą bei mažinti Darbų apimties.
III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR FINANSAVIMAS
       3.1.  Rangovas turi atlikti Darbus pagal šiuos terminus:

       Darbų pradžia – 2022 m. liepos 1 d.
       Darbų pabaiga – 2022 m. rugsėjo 30 d.
       3.2. Sutartis nepratęsiama. Į nustatytą Darbų atlikimo terminą įskaičiuojamas ir atliktų Darbų perdavimas Užsakovui.
       3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikoma, kai bus užbaigti numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas  Darbų perdavimo – priėmimo aktas. 

       3.3. Apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, per 30 kalendorinių dienų po akto pasirašymo dienos.

       3.4. Už 3.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,05%  dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo bendros Darbų kainos.
       3.5. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties pažeidimo.

       3.6. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo iki 0,05 % dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.
IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
       4.1. Užsakovas turi teisę:

       4.1.1. tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą, medžiagų kokybę patvirtinančius sertifikatus, saugos duomenis.
  4.1.2. teikti pasiūlymus Rangovui dėl medžiagų parinkimo;

       4.1.3. atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus, nurodyti Rangovui ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą pašalinti  Sutarties vykdymo trūkumus. Darbų trūkumai ir /ar defektai įforminami rašytiniais aktais;  

       4.1.4. reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo bei netesybų. 

       4.1.5. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą. 

       4.1.6. reikalauti Sutarties įvykdymo nustatytais terminais ir tvarka;

       4.1.7. Užsakovas gali sulaikyti apmokėjimą, jei:

       4.1.7.1. Rangovas nesilaikė Darbų atlikimo terminų (kol rangovas sumokės delspinigius);

       4.1.7.2. Rangovas atlieka Darbus ne pagal Sutarties reikalavimus (kol Rangovas ištaisys atliktų Darbų trūkumus/ defektus. 

       4.2. Užsakovas įsipareigoja:

       4.2.1. sudaryti Rangovui darbams atlikti būtinas sąlygas, pateikti darbų apimtis ir laiku sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
       4.2.2. skirti atsakingą asmenį už Sutarties vykdymą ir kontaktams; 

       4.2.3. teikti Rangovui visą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti;

       4.2.4. priimti iš rangovo tinkamai atliktus darbus.

       4.3. Rangovas turi teisę:

       4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytomis rangovo teisėmis;
       4.3.2. gauti laiku apmokėjimą už tinkamai atliktus darbus;

       4.4. Rangovas įsipareigoja:

       4.4.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui tinkamai atliktus darbus;

       4.4.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

       4.4.3. garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, kad nebūtų pažeistos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 
       4.4.4. informuoti Užsakovą apie atliktus darbus ir apie numatomą atliktų Darbų  priėmimo – perdavimo datą;

       4.4.5. Rangovas garantuoja ir atsako už darbuotojus, kad šie darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

       4.4.6. Rangovas privalo tirti įvykius bei nelaimingus atsitikimus Darbų objekte ir už juos atsakyti įstatymų nustatyta tvarka, jei tai susiję su:
       4.4.6.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius ar atsirandančius dėl rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;

       4.4.6.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
       4.4.7. savo sąskaita pašalinti iš darbų vietos visas statybines atliekas ir šiukšles;
       4.4.8. vykdyti visas Rangovo pareigas, kiek tai susiję su Sutarties vykdymu.
V. ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMAS UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ IR KONTAKTUS

       5.1. Pagal Sutarties 4.2.2. punktą Užsakovas už Sutarties vykdymą ir kontaktams skiria atsakinga direktoriaus pavaduotoją ūkiui Kristiną Šalkauskienę, tel.: (8 349) 45 268, 8 675 17 713,                             el.p. salkauskiene.kristina@gmail.com. 

      
       5.2. Rangovo kontaktinis asmuo –  Tomas Bereišis , tel.: 8 616 84482, el.p. tomas.ber75@gmail.com. 
       5.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba, visi pranešimai, sutikimai ir kitas informacijos teikimas bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu arba el. paštu nurodytais adresais.
VI. GARANTINIS TERMINAS
       6.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

       6.2. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu visos pagal šią Sutartį Užsakovui skirtos priemonės statiniui įrengti, naudotos statybinės medžiagos turi reikiamus kokybės sertifikatus, atitinka visus aprašymus, standartus ir reikalavimus, visus darbų kokybei pagal šią Sutartį keliamus reikalavimus, yra tinkamos Sutartyje numatytiems tikslams, yra geros būklės, sudarytos iš naujų ir kokybiškų medžiagų. Rangovas taip pat garantuoja, kad jo darbai ir darbų kokybė atitinka Sutartyje nustatytas sąlygas, projektinės dokumentacijos bei normatyvinių dokumentų reikalavimu, jie atlikti be klaidų, kurios sumažintų objekto vertę bei pablogintų jo eksploatavimo sąlygas.

       6.3. Garantinio termino metu paaiškėjus esminiams atliktų darbų rezultato trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškėjusius trūkumus ištaisytų (pašalintų) savo sąskaita. 

       6.4. Trūkumų pašalinimo terminas nustatomas Užsakovo ir Rangovo susitarimu. Jeigu Rangovas per 3 (tris) darbo dienas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo trūkumų nustatymo dienos, nepradeda šalinti nustatytų darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti, nepažeizdamas (neapribodamas) kitų Užsakovo teisių, susijusių su darbų trūkumų šalinimu.
       6.5. Užsakovas privalo pareikšti pretenziją Rangovui dėl esminių darbų trūkumų per penkias darbo dienas nuo jų nustatymo dienos. 

       6.6. Garantiniu laikotarpiu, Užsakovui priėmus objekto trūkumų pašalinimo darbus ir pasirašius priėmimo aktą, Rangovas jiems suteikia garantiją pagal 6.1. punktą, pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato perdavimo akto pasirašymo dienos.
VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
       7.1. Darbų laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma jo neperduotiems eksploatuoti darbams. Kiekviena Šalis atsako už žalą, kuri padaroma nepakankamai arba netinkamai prižiūrint (saugojant) kitos Šalies jai perduotas priemones, medžiagas ar prekes. Rangovas privalo atlyginti dėl darbų trečiajai šaliai padarytą žalą (nuostolius).

       7.2. Kiekviena Šalis atlygina savo aplaidumu arba neveikimu kitoms Šalims padarytą tiesioginę žalą.

       7.3. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl atliktų darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta kitoms darbų dalims, Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Statinys Užsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtį ir pažeidžiant Statinio eksploatavimo taisykles, kurias Užsakovui iki galutinio  darbų rezultato perdavimo dienos parengė ir perdavė Rangovas.
VIII. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

       8.1. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje.

       8.2. Sutarties kainą/jos dalį, laikantis Sutarties sąlygų, Užsakovas sumoka Rangovui pagal pateiktą tinkamai surašytą PVM sąskaitą faktūrą, atliktų darbų aktus, pažymą (forma F3) per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita faktūra išrašoma tik atlikus ir Užsakovui priėmus joje nurodytus rangos darbus, kurių detalizavimas turi būti pateiktas prie PVM sąskaitos faktūros pagal atliktų darbų aktą.

       8.3. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos  turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami nesinaudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Tiekėjas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose  nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį. 
IX. GINČAI

       9.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę ir pasiūlymo ginčo sprendimą. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesį kaip 20 dienų terminą nuo derybų pradžios. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
X. NENUGALIMA JĖGA
       10.1. Šalys neatsako, jei dėl nepaprastos aplinkybės, kurios negalima nei numatyti, nei išvengti, nei pašalinti ir dėl kurios Fors mažorinių jėgų veikimo negalima vykdyti Sutarties darbų. Nenugalimų jėgų veikimas turi būti paskelbtas ir patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka.
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
       11.1. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu, bet ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai raštu informavus kitą Sutarties šalį. 
       11.2. Šios Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu.

       11.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

       11.4. Priedai: Lokalinė sąmata Nr. 1
       11.5. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:
	Užsakovas:

Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras

Mokyklos g. 1, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos r. LT-55386

Įmonės kodas 290304250

Tel. (8 349) 45 248

El. p. zeimiai.mokykla@gmail.com
AB bankas Luminor, b/k 40100

A/s Nr. LT634010043900030039

Direktorė
Dijana Vazgienė
________________________

A.V.

	Rangovas:

UAB ,,Nareva‘‘

Pikulo g. 139-1, Kaunas
LT-48439
Įmonės kodas  303347475
Tel. Nr. +37065667796
 El. p. Info.nareva@gmail.com
Direktorius (-ė)
Irmantas Kidikas
_______________________.                                                                

A.V.                                                                    


