SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. KOVO 18 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-108  VERTĖS PAKEITIMO

2022 m. birželio             d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado pavaduotojo, vykdančio vado funkcijas, mjr. Rolando Pilvinio, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470  ir atsižvelgdamas į plk. ltn. Dariaus Mikalausko 2022 m. birželio 14 d. prašymą Nr. PA-82 „Dėl kasmetinių atostogų“, toliau šiame tekste vadinama Užsakovu ir UAB „Vidara“, atstovaujama projektų vadovo Karolio Kemeraičio  veikiančio pagal UAB „Vidara“,  generalinio direktoriaus Dariaus Kemeraičio 2022-01-03 įgaliojimą Nr. 2, toliau šiame tekste vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2022 m. kovo 18 d. Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. U-108 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 2.4.2 punktu, susitarė:

1. Pradėti vykdyti papildomus darbus per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, darbų kaina – 2188,91 Eur su PVM (du tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai 91 ct).

2. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.1. punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 91991,23 Eur su PVM (devyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras 23 ct);

3. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu

egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

4. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

5. Susitarimo priedai:

5.1. 1 priedas „Lokalinė sąmata“, 2 lapai;

5.2. 2 priedas „Kalendorinis darbų atlikimo grafikas“, 1 lapas.

6. Šalių parašai ir rekvizitai:

| Užsakovo rekvizitai LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. (8 5) 278 53 43 Faksas (8 5) 211 38 14 Mokėtojo rekvizitai: Lietuvos kariuomenė juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius A.s.LT48 7300 0100 0246 0179 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 PVM mokėtojo kodas LT887326716 | Rangovo rekvizitai UAB „Vidara“ Gedimino g. 3A, 68307 Marijampolė Tel. +370 650 34668 El. p. karolis.kemeraitis@vidara.lt Įmonės kodas 251161580 PVM mokėtojo kodas LT511615811 A/S LT52 7290 0000 1646 7359 AB Citadele bankas, banko kodas 72900 |
| --- | --- |

Užsakovo vardu			      Rangovo vardu

Vado pavaduotojas, 			      Projektų vadovas

vykdantis vado funkcijas

mjr. Rolandas Pilvinis 			      Karolis Kemeraitis