2022 m. birželio            d. sutarties Nr.                   2 priedas

KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas:  Objekto  BPLB Pastato 37B1/p (Vytauto g. 72, Marijampolė) stogo, šildymo sistemos, elektros instaliacijos ir patalpų  paprastojo remonto darbai

Rangovas: UAB „Vidara”

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą | Darbų apimtis (Eur su PVM) | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | 2022 m. birželis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasado ir lauko aikštelės papildomi darbai | 2188,91 | 2022.06.27 | 2022.06.30 | 2188,91 |
|  | IŠ VISO (eurų su PVM): | 2188,91 |  |  | 2188,91 |

Užsakovo vardu			      			 Rangovo vardu

Vado pavaduotojas, 			     			 Projektų vadovas

vykdantis vado funkcijas

mjr. Rolandas Pilvinis 			    			  Karolis Kemeraitis