## Papildomas susitarimas DĖL ĮKAINOTO VEIKLŲ SĄRAŠO KOREGAVIMO prie 2025 m. GEGUŽĖS 16 d. STATYBOS RANGOS sutartIES Nr. S6-32 „GASPARIŠKIŲ G., UTENOJE, REKONSTRAVIMO/NAUJOS STATYBOS DARBAI“

2025 m. gruodžio 4  d. Nr. S6-99

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „MELINGOS“ KELIAI, įmonės kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad abiem Šalims yra naudinga planuojamą darbų grupių (etapų) įvykdymo laikotarpį pakeisti, įvertinus pasikeitusias darbų atlikimo sąlygas ir būtinybę taikyti technologinę pertrauką, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties Specialiųjų sąlygų 10 punktu, Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.4, 12.1, 12.2 papunkčiais, Šalys, susitarė:

- pakeisti 2025 m. gegužės 16 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. S6–32 ,,Gaspariškių g., Utenoje, rekonstravimo/naujos statybos darbai“ (toliau – Sutartis) 7 priedą „Įkainotų veiklų sąrašą“, patikslintą 2025 m. gegužės 26 d. sudarytu papildomu susitarimu Nr. S6–34 (pridedama).

- Bendras darbų atlikimo terminas nesikeičia ir lieka nustatytas Sutarties specialiųjų sąlygų 4 punkte – iki 2026 m. birželio 30 d.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame papildomame susitarime (toliau -Susitarimas), galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

- Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

- Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA. Įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442 Nėra PVM mokėtoja Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena A. s. Nr. LT954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel.: +370 389 616 20 El. paštas: info@utena.lt | Rangovas UAB „MELINGOS“ KELIAI Kodas 167600971 PVM mokėtojo kodas LT676009716 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai A. s. Nr. LT497300010002550856 Bankas AB Swedbank Banko kodas 73000 Tel.: +370 618 81533 El. paštas: info@melingoskeliai.lt |
| --- | --- |

Paulius Čyvas	Gediminas 	Pranskūnas

Administracijos direktorius	Direktorius