SUSITARIMas

DĖL 2020-07-15 SUTARTIES NR. (9.27E)D1-565 „Prienų r. žemaitės g. (pr-20) dalies ir F. Vaitkaus g. (pr-2) kapitalinio remonto darbai“ PAKEITIMO

2022 m.                            d. Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Algio Marcinkevičiaus, veikiančio pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Daugesta“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. liepos mėn. 15 d. sutartimi Nr. (9.27E)D1-565, 2022 m. birželio 16 d. susitarimo Nr. (9.27Mr)D1-518 punkte Nr.2.5.2. nurodyta kainos perskaičiavimo metodika, 2022 m. birželio 30 d. pasirašytu protokolu dėl kainos perskaičiavimo, susitaria:

- Vadovaujantis sutartimi Nr. (9.27E)D1-565 ir papildomu susitarimu Nr. (9.27E)D1-796 visa kapitalinio remonto darbų vertė – 974516,06 eur su PVM.

- Iki 2022m. birželio 30 d. atliktų kapitalinio remonto darbų vertė – 866788,77 eur su PVM.

- Neatliktų  kapitalinio remonto darbų vertė –107727,29 eur su PVM.

- Neatliktų kapitalinio remonto darbų vertė perskaičiuojama pagal protokole dėl kainos perskaičiavimo apskaičiuotą perskaičiavimo koeficientą. Po perskaičiavimo neatliktų darbų vertė – 116313,1550 eur su PVM.

- Bendra, po kainos perskaičiavimo, sutartyje Nr. (9.27E)D1-565 numatytų atliekamų darbų vertė – 983101,93 eur su PVM.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.

- Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties Nr. (9.27E)D1-565 dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Susitarimo priedas – 2022 m. birželio 30 d. protokolas dėl kainos perskaičiavimo.

Užsakovas					Rangovas

Prienų rajono savivaldybės administracija	            UAB “Daugesta”

| Adresas: Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai Tel. (8 319) 61102 Juridinio asmens kodas 288742590 | Adresas: Ežero g. 10, Daugų k. LT-64144 Alytaus r. Tel. (8 621) 76963 Juridinio asmens kodas 301550690 |
| --- | --- |
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių Algis Marcinkevičius __________________________________ | Direktorius Aleksandr Riabinin __________________________________ |