PAPILDOMAS SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. LIEPOS 23 D. RANGOS SUTIERTIES NR. (9.27E)D1-572  „KRAŠTOVAIZDŽIO IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMO PRIENŲ RAJONO TERITORIJOJE KRAŠTOVAIZDŽIO SUTVARKYMO RANGOS DARBAI“

2022 m.                     d.  Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienės (toliau – Užsakovas), veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

ir

UAB „Kelranga“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio (toliau – Rangovas), veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Šalys 2022-07-23 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27E)D1-572 „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo Prienų rajono teritorijoje kraštovaizdžio sutvarkymo rangos darbai„ (toliau –Sutartis).

- Remiantis 2021-12-06 protokolu Nr. 39-2 ir 2022-06-15 protokolu Nr. 39-1 nutarta pakoreguoti projektinius sprendinius.

- Pradinė sutarties vertė 94 930,02 Eur su PVM (devyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt eurų 2 ct)

- Nevykdomų darbų vertė  31,11 eurai su PVM (trisdešimt vienas euras ir 11 ct).

- Papildomų darbų vertė 38 365,21 eurai su PVM (trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt penki eurai 21 ct).

- Atsižvelgiant į tai, kad kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atskiro pakeitimo vertė negali viršyti 50 proc.

- Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 40,4 proc. nuo pradinės vertės.

- Sutarties pobūdis iš esmės nėra keičiamas, nes Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

- SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

  - Pakeisti Sutarties 2.1 punktą – perskaičiuoti kainą atimant nevykdomų darbų vertę (31,11 eurai su PVM) ir pridedant papildomų darbų vertę (38 365,21 eurai su PVM). Bendra sutarties vertė po keitimo – 133 264,12 su PVM (šimtas trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt  keturi eurai 12 ct).

- SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

  - Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Ši sutartis sudaroma vienu egzemplioriumi, jei pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais, arba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

- SUSITARIMO PRIEDAI

  - Protokolai (2 vnt.), 3 lapai;

  - Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;

  - Papildomų darbų sąmatos, 2 lapų.

| UŽSAKOVAS Prienų rajono savivaldybės administracija Kodas 288742590 PVM mokėtojo kodas ne PVM mokėtojas Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai A.s. Nr. LT087300010076935559 tel.: 8 319 61 103 el. paštas: administracija@prienai.lt | RANGOVAS UAB „Kelranga“ Kodas 151004973 PVM mokėtojo kodas LT1510049716 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Gėlyno skg. 5 Marijampolė A.s. Nr. LT3170440600002069035 tel.: 8 343 71735 el. paštas: info@kelranga.lt |
| --- | --- |
| Pasirašančiojo vardas, pavardė Jūratė Zailskienė Pareigos Administracijos direktorė Parašas ................................................... Data..................................................... A.V. | Pasirašančiojo vardas, pavardė Algirdas Brazys Pareigos Direktorius Parašas ..................................................... Data...................................................... A.V. |