PAPILDOMAS SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. LIEPOS 23 D. RANGOS SUTIERTIES NR. (9.27E)D1-572  „KRAŠTOVAIZDŽIO IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMO PRIENŲ RAJONO TERITORIJOJE KRAŠTOVAIZDŽIO SUTVARKYMO RANGOS DARBAI“

2022 m.                        d.  Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės (toliau – Užsakovas), veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

ir

UAB „Kelranga“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio (toliau – Rangovas), veikiančio pagal įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Šalys 2021-07-23 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27E)D1-572 „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo Prienų rajono teritorijoje kraštovaizdžio sutvarkymo rangos darbai„ (toliau –Sutartis).

- Pagal Sutarties 4.1. punktą darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo statybvietės perdavimo dienos arba nuo 14 dienų, kai įsigaliojo sutartis, jeigu statybvietė neperduota per šį dienų skaičių,

- Statybvietė perduota 2021-08-02.

- Pagal Sutarties 4.1. punktą, darbų atlikimo terminas yra 12 mėn., t.y. 2022-08-02.

- Rangovas 2022-07-26 prašymu Nr. (7.37Mr)R1-3872 nurodė poreikį Sutarties terminą pratęsti 1 mėn.

- Sutarties 4.2. punkte nurodytas darbų atlikimo termino pratęsimas – 1 kartą 2 mėn.

ŠALYS SUSITARIA:

- SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1.Vadovaujantis 2022-07-26 prašymu Nr. (7.37Mr)R1-3872, Sutarties 4.2. punktu, Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminas pratęsiamas 1 mėn., t.y. iki 2022-09-02.

1.2.Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

- SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

  - Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį elektroniniais parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Už sutarties vykdymą atsakinga Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt, tel. 8 (319) 61124.

- SUSITARIMO PRIEDAI

  - Statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, 1 lapas;

  - UAB „Kelranga“ 2022-07-26 prašymas Nr. (7.37Mr)R1-3872, 1 lapas.

| UŽSAKOVAS Prienų rajono savivaldybės administracija Kodas 288742590 PVM mokėtojo kodas ne PVM mokėtojas Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai A.s. Nr. LT087300010076935559 tel.: 8 319 61 103 el. paštas: administracija@prienai.lt | RANGOVAS UAB „Kelranga“ Kodas 151004973 PVM mokėtojo kodas LT1510049716 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Gėlyno skg. 5 Marijampolė A.s. Nr. LT3170440600002069035 tel.: 8 343 71735 el. paštas: info@kelranga.lt |
| --- | --- |
| Pasirašančiojo vardas, pavardė Jūratė Zailskienė Pareigos Administracijos direktorė Parašas ................................................... Data..................................................... A.V. | Pasirašančiojo vardas, pavardė Algirdas Brazys Pareigos Direktorius Parašas ..................................................... Data...................................................... A.V. |