ATVIRŲ DUOMENŲ SĄVOKŲ ŽINYNO MODULIO SUKŪRIMAS IR ATVIRŲ DUOMENŲ PORTALO PLĖTROS INTEGRACIJŲ ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFKACIJA

- TURINYS

Dokumente naudojamos sąvokos	2

I.	Perkančioji organizacija	7

II.	Pirkimo objektas	7

III.	Esamos situacijos aprašymas	7

IV.	Bendrieji paslaugų teikimo reikalavimai	10

V.	Reikalavimai, keliami portalo išplėtimui ir modifikavimui	11

VI.	Nefunkciniai reikalavimai	17

VII.	Užsakymų tvarka ir valdymas	18

VIII.Reikalavimai įgyvendinimo etapams	19

IX.	Reikalavimai fizinėms paslaugų suteikimo apimtims	21

## Dokumente naudojamos sąvokos

Daugelis sąvokų, vartojamų šioje techninėje specifikacijoje (toliau – TS), remiasi Duomenų struktūros aprašo technine specifikacija. Todėl prieš skaitant šią TS rekomenduojama susipažintu su Duomenų struktūros aprašo technine specifikacija1.

1 lentelė. Dokumente naudojamos sąvokos

| Trumpinys /Sąvoka | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| AD | Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenys, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti. |
| AD rinkinys | Atvirų duomenų rinkinys – duomenys, kuriems suformuotas metaduomenų aprašymas, atitinkantis Duomenų katalogo žodyno (angl. Data Catalog Vocabulary (DCAT); https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/) reikalavimus, atvertų duomenų struktūra yra aiškiai apibrėžta, o patys duomenys yra parengti ir teikiami naudojimui technologiškai atvirais formatais pagal rinkiniui taikomas naudojimo sąlygas. |
| Atvirų duomenų portalas, ADP, Portalas | Atvirų duomenų portalas (ADP) – tai portalas, skirtas atvirų duomenų rinkinių inventorinimui, teikimui publikuoti, duomenų suradimui ir naudojimui. ADP sudaro dvi dalys: atvirų duomenų rinkinio metaduomenų katalogas (ADK, Katalogas) ir atvirų duomenų rinkinių duomenų saugykla (ADS, Saugykla). *ADP yra sąvokos DRP (Dokumentų rinkinių portalas) sinonimas. |
| Atvirų duomenų vartotojai | Fiziniai ir juridiniai asmenys, vartojantys atvirus duomenis. |
| Brandos lygis | Atvirų duomenų brandos lygis – duomenų rinkiniui priskiriama nuo 1 iki 5 reikšmė, suteikiama pagal Tim Berners-Lee pasiūlytą vertinimo modelį pagal duomenų rinkinio pateikimo vartotojui technines, susietumo ir kitas savybes. |
| DCAT | Duomenų katalogo žodynas (angl. Data Catalog Vocabulary) – tai specifikacija, apibrėžianti atvirų duomenų katalogo metaduomenų klases ir savybes, naudojama Europos viešojo sektoriaus duomenų rinkinių metaduomenų apsikeitimui (angl. Data Catalogue Vocabulary, DCAT). |
| Diegėjas | ADP sukūrimą, modifikavimą ir diegimą vykdantis išorinis rangovas. |
| Duomens pavadinimas | Duomens lauko pavadinimas. |
| Duomenų šaltinis | Valstybinės institucijos valdomos informacinės sistemos (IS) ar registro duomenų bazė arba kita forma saugomi duomenys, iš kurių formuojamas atvirų duomenų rinkinys. |
| ETL | Duomenų išgavimo, pertvarkymo ir įkėlimo (angl. Extract, transform and load) procesas ir priemonė. Duomenų transformavimo procesas ar priemonė, kurios metu duomenys paimami iš nurodyto šaltinio, transformuojami ir išsaugomi tokia forma, kad juos būtų patogu naudoti. |
| Institucijos | Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įmonės ir viešosios įstaigos, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą arba teikiančios asmenims viešąsias ar administracines paslaugas, ar vykdančios kitas viešąsias funkcijas, įskaitant bibliotekas, muziejus ir valstybės archyvus, taip pat šių subjektų asociacijos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas. |
| Perkančioji organizacija, Projekto vykdytojas, IVPK | Informacinės visuomenės plėtros komitetas. |
| Projektas | Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas. Projekto kodas 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001. |
| Projekto partneriai | Viešojo sektoriaus institucijos, vykdančios duomenų atvėrimo veiklas projekte. |
| SPARQL | Duomenų, aprašytų RDF, užklausų (angl. query) kalba (angl. SPARQL Protocol and RDF Query Language). |
| Žinynas | Standartinių duomenų reikšmių žinynas, kuriame pateikiamas techninis pavadinimas, naudojamas duomenų šaltinyje. Žinyną sudaranti metaduomenų grupė apima duomenų modelį (RDFS atitikmuo būtų rdfs: Class) ir duomenų laukus (rdfs:Features). Žinyno išsami techninė specifikacija yra pateikiama Duomenų struktūros aprašo techninėje specifikacijoje1. |
| Duomenų modelis | Duomenų modelis apibūdina ir apibrėžia duomenis. Modelį sudaro jam priklausančios savybės ir duomenų fizinio saugojimo ar publikavimo apibrėžtys, kurie susieja fizinę duomenų formą su abstrakčiomis ontologinėmis klasėmis ir savybėmis. Duomenų modelis – tai informacija, kuria apibrėžiama tam tikros kategorijos informacinių objektų duomenų struktūra. DSA lentelėje atitinka model. Atitinka rdfs:Class arba duomenų lentelę. |
| Savybė | Duomenų modeliui priklausančių informacinių objektų savybė. Pavyzdžiui, miesto pavadinimas, šalis, kuriai priklauso miestas. DSA lentelėje atitinka property. Atitinka rdfs:Property arba lentelės stulpelį. |
| Katalogas, ADK | Atvirų duomenų portalo katalogas – tai atvirų duomenų metaduomenų valdymo aplinka, skirta duomenų tvarkytojams registruoti galimų atverti (suinventorintus duomenų) ir atvertų duomenų rinkinių metaduomenis, o duomenų vartotojams juos surasti. Atitinka dcat:Catalog7. Kataloge vartotojai gali registruoti poreikį, teikti pastabas ir stebėti tvarkytojų grįžtamąjį ryšį (pastabos, pasiūlymai), dalintis gerąja atvirų duomenų pritaikymo praktika. Katalogas yra pasiekiamas adresu data.gov.lt. |
| Katalogo techninė specifikacija | Atvirų duomenų portalo įgyvendinimui parengta techninė specifikacija, kurios pagrindu buvo sukurtas Katalogas, specifikacija pasiekiama adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=440984&LID=538553&AllowPrint=1, Konkurso sąlygų 2 priedas. |
| Saugykla, ADS | Atvirų duomenų portalo saugykla – techninių ir programinių priemonių visuma, leidžianti valdyti atvirus duomenis, suteikia galimybę duomenis surinkti iš įvairių šaltinių ir juos publikuoti duomenų naudotojams, įvairiais formatais. Saugykla yra pasiekiama adresu get.data.gov.lt skaitymui ir put.data.gov.lt rašymui. Atvirų duomenų portalo saugykla gali priimti ir atiduoti duomenis per API. |
| Duomenų struktūros aprašo techninė specifikacija, DSA specifikacija | Duomenų struktūros aprašo techninė specifikacija – dokumentas, kuriame aprašoma kaip parengti ir kokius reikalavimus turi atitikti DSA. DSA specifikacija pasiekiama adresu https://atviriduomenys.readthedocs.io/dsa/index.html. |
| DSA | Duomenų struktūros aprašo lentelė, parengta vadovaujantis duomenų struktūros aprašo specifikacija1. |
| ŠDSA | Pirminio duomenų šaltinio struktūros aprašas, parengtas vadovaujantis duomenų struktūros aprašo specifikacija1. |
| ADSA | Atvertų ir publikuojamų duomenų rinkinio duomenų struktūros aprašas, parengtas vadovaujantis duomenų struktūros aprašo specifikacija1. |
| API | Aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Application Programming Interface, API) – sąsaja, kuri suteikia galimybę automatizuotai keistis duomenimis. |
| UAPI | Unifikuota API – dinamiškai generuojama programavimo sąsaja HTTP protokolu bei DSA pagrindu1. Duomenys per UAPI gali būti teikiami vienu iš palaikomų formatu, tiesiogiai iš šaltinio per šaltinio adapterį arba iš ADS. |
| DSA dimensijos | Aprašo dimensija yra metaduomenų, aprašomų DSA lentelėse, grupė. DSA lentelėse metaduomenys suskirstyti į tokias dimensijas: duomenų rinkinys, resursas, loginė klasė, duomenų modelis, savybė. |
| Duomenų rinkinys | Duomenų rinkinys – tai duomenų grupė, charakterizuojanti duomenų modelį (klasę) arba susijusius duomenų modelius (klases), jų tarpusavio ryšius bei jų savybes. Formuojant duomenų rinkinį duomenys neskaidomi į atskirus duomenų rinkinius pagal vietos, laiko ar kitus kriterijus. DSA lentelėje duomenų rinkinys nurodomas dataset stulpelyje. Atitinka dcat:Dataset. |
| Resursas | Resursas – tai šaltinio, iš kurio formuojamas atvirų duomenų rinkinys, adresas ir laikmenos tipas (ETL tipas). Tai konkreti, vienos rūšies duomenų laikmena ar duomenų prieigos taškas. Resursas gali būti tam tikras duomenų bazių serveris, API prieigos taškas, vienas CSV failas ir pan. DSA lentelėje atitinka resource. Atitinka dcat:Resource. |
| Loginė klasė | Loginė klasė yra modelis, vienijantis grupę kitų modelių, turinčių bendras savybes ir vienodą arba panašią semantinę prasmę. Loginė klasė nurodo kelių modelių tarpusavio giminingumą ar panašumą. Pavyzdžiui, visų savivaldybių duomenys apie gatves gali būti apjungti į vieną bendrą gatvių modelį. DSA lentelėje atitinka base. Atitinka rdfs:subClassOf ir owl:sameAs arba concat/merge/join operacijas pagal visas duomenų ašis arba kelias duomenų lenteles sulietas į vieną, sutapatinant lentelių stulpelius ir eilutes. |
| Informacinis objektas | Vienas duomenų įrašas yra sudarytas iš savybių ir savybėms priskirtų reikšmių. Informacinis objektas turi turėti unikalų identifikatorių. Atitinka rdfs:Resource arba lentelės vieną eilutę. |
| Reikšmė | Informacinio objekto savybės reikšmė. Atitinka rdfs:object arba lentelės celę. |
| Ryšys tarp objektų | Savybė, pagal kurią susiejami vieno modelio informaciniai objektai. |
| MyData | MyData – tai asmens duomenų tvarkymo savitarna, kaip įgyvendinta aplinka, leidžianti peržiūrėti kas ir kokiu tikslu naudoja asmens duomenų subjekto duomenis. Turi atitikti BDAR reikalavimus, kai teikiami viešų asmenų duomenys. |
| Aukštos vertės duomenys | Aukštos vertės duomenys yra didelio pritaikymo ir panaudojimo duomenys ir/arba kurie sudaro prielaidas susieti įvarius kitus duomenis tarpusavyje. Europos komisijos SEMIC darbo grupės skelbiami pagrindiniai žodynai aprašo aukštos vertės duomenis. Aukštos vertės duomenimis laikomi ir tokie duomenys, kuriuos sieja ryšys tarp objektų iš kelių skirtingų įstaigų valdomų duomenų. Pavyzdžiui, adresų duomenys laikomi aukštos vertės duomenimis, nes jie yra juridinių asmenų, nekilnojamo turto ir kitų objektų apibūdinimui. |
| UUID | Unikalus atsitiktinai generuojamas identifikatorius. |
| Tęstinė sinchronizacija | Tęstinė sinchronizacija yra tokia sinchronizacija, kai jai nutrūkus sinchronizacijos procesas atstatomas, pagal nuolatinės stebėsenos duomenis jį tęsiant nuo tos vietos, kur ji buvo baigta paskutinį kartą. |
| Kompleksinis objektas | Kompleksinis objektas yra informacinis objektas turintis savybes sudarytas iš kelių savybių grupių ir/ arba turintis savybes sudarytas iš sąrašo reikšmių ar informacinių objektų. |
| AST | Ang. Abstract syntax tree. DSA lentelėje prepare stulpelyje naudojamų formulių pavidalas, skirtas formulių interpretavimui, vadinamas abstrakčiu sintaksės medžiu. |
| Klientas | Programa, komunikuojanti su duomenų saugykla per API, HTTP protokolu. |
| Pirminis duomenų šaltinis | Pirminis duomenų šaltinis yra duomenų šaltinis, kuriame saugomi pirminio registravimo duomenys. |
| Atvėrimo priemonės | Įvairios priemonės, reikalingos duomenų atvėrimo procese, tokios kaip ETL, API, sinchronizavimo, duomenų saugykla. |
| Šaltinio adapteris | Šaltinio adapteris – servisas, reikalingas pirminio duomenų šaltinio duomenų transformavimui DSA pagrindu, padarant juos prieinamus per unifikuotą API. Šiuo atveju duomenys nėra saugomi tarpinėje saugykloje, bet skaitomi tiesiai iš duomenų šaltinio. |
| Vieši asmens duomenys | Asmens duomenys, kurių viešinimas yra būtinas norint užtikrinti viešąjį interesą ar kitus tikslus aprašytus BDAR. |
| Duomenų kilmė | Duomenų kilmė – tai metaduomenų parametras, nurodantis iš kur yra kilę duomenys. Duomenų kilmės metaduomenys pateikiami DSA lentelėje, nurodant duomenų šaltinį source stulpelyje. |
| Vardų erdvė | Duomenų rinkinių ir modelių kodiniai pavadinimai, įrašomi DSA dataset ir model stulpeliuose ir sudaromi naudojant vardų erdves. Kadangi iš duomenų rinkinių ir modelių kodinių pavadinimų formuojamas bendras žodynas ir API prieigos taškai, tai, siekiant išvengti pavadinimų persidengimų tarp skirtingų įstaigų, pavadinimai suteikiami laikantis tam tikrų taisyklių. |
| Transakcija | Transakcija yra duomenų rašymo operacija, kurios metu užtikrinamas rašomų duomenų vientisumas. |

# Perkančioji organizacija

- Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK, Perkančioji organizacija, Projekto vykdytojas).

# Pirkimo objektas

- Pirkimo objektas – Atvirų duomenų sąvokų žinyno modulio sukūrimas ir Atvirų duomenų portalo plėtros integracijų įgyvendinimo paslaugos.

- Šios paslaugos turi būti suteiktos iki 2023 metų birželio 30 d.

- Pirkimas į dalis neskaidomas.

- Pirkimo objekto apibūdinimas:

  - Pirkimo tikslas – išplėsti Atvirų duomenų portalo (ADP) katalogo funkcionalumus ir atlikti ADP saugyklos tobulinimą:

    - Katalogo plėtra:

      - Žinyno modulio sukūrimas.

      - Integracija su Juridinių asmenų registru (toliau – JAR).

      - Automatinio vertimo modulio įdiegimas ir adaptavimas.

      - Duomenų rinkinių vizualizacijos priemonių sukūrimas ir įdiegimas.

      - Duomenų atvėrimo suvestinių parametrų publikavimo aplinkos sukūrimas.

      - Atvertų duomenų kokybės ir pasiekiamumo patikros priemonių sukūrimas.

      - Migravimas  į naują DCAT 3.0 versiją.

      - Išorinių metaduomenų katalogų palaikymo įgyvendinimas. Atvirų duomenų portalo išplėtimas unifikuotam metaduomenų integravimui iš kitų katalogų.

      - Esamų Katalogo dalies funkcijų tobulinimas ir integracijos su Saugykla didinimas.

    - Saugyklos tobulinimas:

      - Bendrųjų reikalavimų keliamų Saugyklai įgyvendinimas.

      - Atvirų duomenų saugyklos greitaveikos tobulinimas.

      - Reikalavimų, keliamų duomenų sinchronizavimui tarp duomenų šaltinio ir atvirų duomenų saugyklos, įgyvendinimas.

      - Reikalavimų, keliamų duomenų rašymo į Saugyklą tobulinimui, įgyvendinimas.

      - Reikalavimų, keliamų duomenų publikavimo aplinkos tobulinimui, įgyvendinimas.

      - Reikalavimų, keliamų duomenų kokybės, konfidencialumo užtikrinimui ir nuasmeninimui, patikros priemonių įgyvendinimas.

      - Reikalavimų, keliamų viešų asmens duomenų publikavimui, patikros įgyvendinimas.

    - Kitų, šioje specifikacijoje neįvardintų Katalogo ir Saugyklos plėtros ir patobulinimų, kurių nebuvo galima numatyti arba apibrėžti specifikavimo metu, paslaugų teikimas.

# Esamos situacijos aprašymas

- Įgyvendinamo projekto pristatymas

  - IVPK, siekdama įgyvendinti „2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.1-CPVA-V-523 priemonę „Atvirų duomenų sąveikumas“, vykdo bendrai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų finansuojamą projektą Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ (toliau – Projektas).

  - Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti centralizuotai valdomas technines priemones, įgalinančias valstybės informacinių išteklių valdytojus parengti ir pateikti atvirų duomenų rinkinius bei jų metaduomenis, o verslo subjektus ir visuomenę – be išankstinių sąlygų ir patogiai rasti bei gauti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis tiek verslo plėtrai, tiek ir nevyriausybinių iniciatyvų įgyvendinimui, kartu atverti Projekto partnerių pasirinktus pilotinius duomenų rinkinius.

  - 2018–2020 m. laikotarpiu IVPK įvykdė Projekto I etapą, kurio metu buvo sukurtas Lietuvos atvirų duomenų portalas (toliau – ADP, Portalas) ir užpildytas 5 pilotinių viešojo sektoriaus institucijų  duomenų rinkiniais (viso 300 vnt.). I etapo metu sukurtas Portalas buvo naudojamas nuo 2020 m., formavosi duomenų atvėrimo praktinės patirtys, kuriama duomenų atvėrimo teisinė ir metodinė reglamentacijos.

  - Projekto I-ąjame įgyvendinimo etape įgyta patirtis išryškino Portalo papildomų funkcionalumų ir plėtros poreikį, kurį numatoma įgyvendinti Projekto II-jame įgyvendinimo etape, 2021–2023  m. laikotarpiu.

- Atvirų duomenų portalas

  - ADP – tai vieningas prieigos taškas prie visų Lietuvoje atvertų duomenų rinkinių jų paieškai bei naudojimui ir suteikiantis technologines priemones atvirų duomenų tiekėjams parengti ir publikuoti atvertų duomenų metaduomenis ir atverti duomenis. ADP suteikia galimybę atvirų duomenų vartotojams atlikti reikiamų duomenų rinkinių paiešką bei prieigą prie pačių atvertų duomenų ir yra pasiekiamas adresu data.gov.lt

  - Duomenų tvarkytojams, norintiems dalintis sukauptais duomenimis, ADP suteikia aplinkas duomenų rinkinių suinventorinimui, jų metaduomenų parengimui bei jų integravimui į Europos atvirų duomenų rinką pasiekiamą per Europos duomenų portalą. ADP naudotojai turi galimybę susipažinti su ADP pateiktais atvėrimo metodikų dokumentais, dalintis gerosios praktikos patirtimi, teikti paklausimus dėl duomenų atvėrimo ar kitais susijusiais klausimais.

  - Detali įgyvendinto ADP funkcionalumo vartotojo dokumentacija yra pateikta Portale https://data.gov.lt/opening/learningmaterial/12.

  - Atvirų duomenų portalą sudaro dvi dalys: Katalogas ir Saugykla (1 pav.).

  - Atvirų duomenų portalo katalogas (toliau – Katalogas) sukurtas naudojant Java Spring technologiją. Duomenys saugomi MySQL duomenų bazėje, taip pat naudojamos InfluxDB ir Solr duomenų bazės. Projekto konfigūracijai naudojama Gradle sistema. Administravimo aplinkai kurti panaudota Vaadin sistema. Programinis kodas saugomas Git versijų kontrolės sistemoje. Katalogas įgyvendintas vadovaujantis Katalogo technine specifikacija, kuri skelbiama https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-692551 .

  - Atvirų duomenų portalo saugykla (toliau – Saugykla) sukurta naudojant Python technologiją. Duomenys saugomi PostgreSQL duomenų bazėje, tačiau palaikomas duomenų saugojimas ir Mongo duomenų bazėje. Projekto konfigūracijai naudojamas Poetry įrankis. Saugykla turi minimalią naudotoją sąsają, naudojant Jinja2 šablonus. Saugyklos duomenų publikavimo dalis veikia Starlette karkaso pagalba. Prieigai prie duomenų bazės naudojama sqlalchemy biblioteka. Saugyklos kodas yra atviras,  pateikiamas Gitlab platformoj. Saugykla įgyvendinta vadovaujantis Duomenų struktūros aprašo technine specifikacija.

1 pav. Atvirų duomenų portalo architektūra

  - Katalogas yra susijęs su Saugykla. Portale suteikiamos nuorodos į ETL priemones, kurios skirtos automatizuotam duomenų perkėlimui iš pirminių šaltinių į Saugyklą, panaudojanti standartizuotą duomenų struktūros aprašą (DSA).

  - Institucijų paskirti ir ADK registruoti atvirų duomenų koordinatoriai ir/arba jų registruoti duomenų tvarkytojai ADK priemonėmis atlieka institucijos atvirų duomenų inventorinimą, duomenų rinkinio prioritetiškumo įvertinimą bei metaduomenų, atitinkančių DCAT žodyno reikalavimus, registravimą. Duomenų sinchronizacija tarp DSA ir ADK vykdoma per ADK partnerių API.

  - Automatizuoto duomenų perkėlimo iš pirminio šaltinio į Saugyklą sprendimas atitinka Atvirų duomenų struktūros aprašo specifikacijos reikalavimus, kurios pagrindu kiekvienam duomenų rinkiniui parengiama ADSA. Sprendimas yra praktiškai išbandytas atveriant Viešųjų pirkimų tarnybos duomenis, parengiant duomenų struktūros aprašus LR Seimo kanceliarijos ir Vyriausiosios rinkimų komisijos jau atvertiems duomenims. Sprendimo išeities kodai teikiami atviro kodo licencijos MIT sąlygomis. Prototipas sukurtas naudojant Python ir PostgreSQL technologijas ir remiantis geriausiomis atviro kodo kūrimo praktikomis. Paslaugų tiekėjas, įgyvendindamas paslaugas, turės pateikti šio kodo optimizavimo ir plėtros sprendimus.

2 pav. Duomenų transformavimo alternatyvų modelis

# Bendrieji paslaugų teikimo reikalavimai

- Perkamos paslaugos turi apimti šių duomenų atvėrimo veiklų įgyvendinimą:

  - Galimų atverti duomenų rinkinių inventorinimą ir metaduomenų parengimą, iš jų ir pirminių šaltinių duomenų struktūrų aprašų ir jų pagrindu formuojamų atvirų duomenų struktūrų aprašų parengimą.

  - Metaduomenų (ADSA) kokybės kontrolę ir užtikrinimą;

  - Duomenų perkėlimą (ir atnaujinimą) iš pirminių šaltinių į Saugyklą.

  - ADSA metaduomenų sinchronizavimą su ADK. ADSA atnaujinimą susiejant jį su API, per kurį publikuojami duomenys.

  - Asmens duomenų ir konfidencialios informacijos apsaugą.

  - Atvertų duomenų pilnumo ir korektiškumo patikrą.

  - Poreikio deklaravimą, atvėrimo valdymą.

  - Duomenų saugojimą ir teikimą.

  - Atvėrimo stebėseną.

  - Duomenų vartojimo stebėseną.

  - Dalinimąsi gerąja praktika, visuomenės informavimą (dashboard ir pan.) per dalinimosi ir bendravimo – bendradarbiavimo aplinką.

  - Portalo naudotojų, turinio, sąrašų ir klasifikatorių administravimą.

- Bendrieji reikalavimai, keliami ADP plėtros ir tobulinimo priemonių įgyvendinimui:

  - Pasirinktos bendro naudojimo duomenų atvėrimo priemonės (toliau - Priemonės) turi būti teikiamos atviro kodo licencijos sąlygomis.

  - Pasirinktų Priemonių kodas turi būti teikiamas kartu su kodo keitimo istorija.

  - Priemonių parengimui turi būti naudojama atviro kodo platforma, visi pakeitimai perduodami, aprašomi ir publikuojami Git arba analogiškoje platformoje.

  - Naudojamos trečių šalių bibliotekos ar programinė įranga turi būti atviro kodo28.

  - Priemonių išeities kodai turi būti patikrinti automatiniais testais.

# Reikalavimai, keliami portalo išplėtimui ir modifikavimui

- Katalogo plėtra

  - Žinyno modulio sukūrimas Kataloge

    - Katalogo viena iš esminių funkcijų – metaduomenų valdymas. Metaduomenys yra skirstomi į tokius detalumo lygmenis:

- bendrai aprašantys duomenų rinkinį pagal DCAT reikalavimus;

- aprašantys duomenų modelio turinį (lenteles) ir duomenų laukus.

    - Šiuo metu Kataloge pilnai įgyvendintas duomenų rinkinių bendrųjų metaduomenų valdymas. Atsižvelgiant į tai, Paslaugų teikėjas Kataloge, šalia šiuo metu įgyvendintų duomenų rinkinių ir resursų metaduomenų valdymo, turi išplėsti metaduomenų detalumo lygmenį iki duomenų laukų metaduomenų, taip pat išplėsti analogiškas funkcijas duomenų modeliams ir laukams, kaip yra aprašytos Katalogo techninėje specifikacijoje rinkiniams ir distribucijoms.

    - Žinyno modulio sukūrimas Kataloge reikalingas tam, kad būtų galima pateikti ir naudoti metaduomenis apie konkrečius duomenų laukus, sudaryti prielaidas brandos lygio kėlimui, taip pat duomenų išrankų pagal poreikį formavimui ir parsisiuntimui naudojant vieningą API. Žinynas sudarys galimybę susieti esamus atvertus duomenis su tarptautiniais duomenų žinynais (ontologijomis). Žinynas padės geriau suprasti ir pritaikyti duomenis įvairiems poreikiams.

    - Žinyno funkcionalumas yra reikalingas siekiant Portale per vartotojo sąsajas valdyti visų lygmenų metaduomenis, t. y. tuos, kurie aprašo duomenų laukus ir ryšius – duomenų struktūras. Žinyną sudaro duomenų modelių ir laukų metaduomenys. Šiuo metu Žinyno rengimui naudojamos sutartos formos, duomenų struktūros aprašo lentelės, kurias galima tvarkyti skaičiuoklės pagalba arba Saugyklos komandinės eilutės ir API priemonių pagalba. Metaduomenų valdymas Saugykloje įgyvendintas visais detalumo lygmenimis, tačiau saugykloje metaduomenis galima valdyti tik mašininiu būdu.

    - Įgyvendinant Žinyno modulį, būtina įgyvendinti integraciją su Saugykla. Kadangi Saugykla, techniniame lygmenyje įgyvendina Žinyno funkcionalumą, tačiau neturi aiškios ir naudotojui patogios sąsajos, yra tik komandinės eilutės ir API sąsaja. Žinyno naudotojo sąsaja turėtų būti įgyvendinta Kataloge.

    - Žinynas įgyvendinamas naudojant standartais paremtas duomenų struktūras globalioje vardų erdvėje, kaip aprašyta DSA specifikacijoje.

  - Integracija su Juridinių asmenų registru (toliau – JAR) Paslaugų teikėjas turi sukurti sąsajas tarp ADP ir JAR. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad būtų galima pasirinkti instituciją iš sąrašo, naudojantis atvertu JAR išrašo duomenų rinkiniu. Toks pasirinkimas būtų naudojamas registruojant portalo naudotojus, formuojant atvirų duomenų rinkinių metaduomenis bei registruojant naują atvirų duomenų poreikį.

  - Automatinio vertimo paslaugos įdiegimas ir adaptavimas, portalo sąsajų ir tam tikros turinio dalies vertimui į anglų ir kitas užsienio kalbas. Portale turi būti integruota Vilniaus Universiteto vykdomo „Mašininio vertimo sistemų ir lokalizavimo paslaugų tobulinimas ir plėtra“ Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0003 projekto metu sukurta mašininio vertimo paslauga, adaptuota ADP.

  - Duomenų rinkinių vizualizacijos priemonių sukūrimas ir įdiegimas. Priemonė turi sudaryti galimybę iš karto pamatyti erdvinių ir neerdvinių duomenų statistinio pasiskirstymo atvaizdavimą, kuris leis vartotojui geriau suprasti duomenų turinį ir pobūdį.

  - Duomenų atvėrimo suvestinių parametrų skelblentės sukūrimas. Turi būti sukurta skelblentė (angl. dashboard), kurioje dinamiškai pateikiami suvestiniai portalo lankomumo, atvertų duomenų rinkinių naudojimo, duomenų rinkinių atvėrimo eigos ir kiti rodikliai.

  - Atvertų duomenų kokybės ir pasiekiamumo patikros priemonių sukūrimas. Turi būti sukurtos priemonės, leidžiančios vykdyti duomenų atnaujinimo nustatytu periodiškumu ir kitų atvirų duomenų prieinamumo bei metaduomenų kokybės stebėseną ir atnaujinimo užtikrinimą.

  - Migravimas į naują DCAT versiją. Katalogas buvo sukurtas pirmos DCAT versijos pagrindu, tačiau šiuo metu yra išleista ir rekomenduojama nauja DCAT 2.0 versija, kurioje šalia duomenų rinkinių atsirado duomenų servisai, o rinkiniai ir servisai yra apjungti į duomenų šaltinius. Taip pat daugelis DCAT klasių papildytos naujomis savybėmis. Atsižvelgiant į tai, yra būtina įgyvendinti atitinkamus pakeitimus pagal DCAT 2.0 versiją.

  - Išorinių metaduomenų katalogų palaikymo įgyvendinimas. Turi būti realizuotas Atvirų duomenų portalo išplėtimas unifikuotam metaduomenų integravimui iš kitų katalogų.

  - Esamų Katalogo dalies funkcijų tobulinimas. Turi būti įdiegti pakeitimai, kurie automatiškai patikrintų metaduomenų reikšmių vientisumą, neprieštaringumą, atnaujinimą ir tuo būdų užtikrintų aukštą metaduomenų kokybę. Atitinkamai yra reikalinga atlikti ir vartotojų sąsajų pakeitimus.

  - Katalogo ir Saugyklos integracijos didinimas:

    - Atsinaujinus duomenims saugykloje šiuo metu metaduomenys nėra atnaujinami automatiškai – dalį metaduomenų tenka atnaujinti rankiniu būdu arba kurti kiekvienu konkrečiu atveju automatizuotas priemones, kurių pagalba per katalogo API atnaujinami metaduomenys. Todėl reikalinga sukurti unifikuotą, tinkantį visiems atvejams atnaujinimo sprendimą pagal duomenų struktūros aprašo duomenis.

    - Duomenų struktūros apraše esantys metaduomenys leidžia automatiškai nustatyti dalį kataloge esančių metaduomenų, tokių kaip duomenų aprėptis laike ir erdvėje, paskutinio duomenų atnaujinimo laikas. Įgyvendinama galimybė automatiškai į katalogą importuoti distribucijas bei duomenų rinkinius.

- Saugyklos tobulinimas

  - Bendrųjų reikalavimų keliamų Saugyklai įgyvendinimas:

    - Keičiant duomenis, turi būti saugoma pasikeitimų istorija. Turi būti saugoma tik tos savybių reikšmės, kurios realiai pasikeitė. Turi būti saugoma ir pašalintų informacinių objektų istorija, nebent vykdomas pilnas duomenų šalinimas.

    - Keičiant duomenis, turi būti saugoma transakcijų istorija. Transakcijos naudojamos tada, kai vienos API užklausos metu keičiami vienas ar daugiau informacinių objektų. Transakcija turi vykti read commtitted ar aukštesniame izoliacijos lygyje.

    - ADS turi būti vedamas prieigos prie duomenų žurnalas, kuriame fiksuojama kada ir kokie duomenys buvo naudojami.

    - ADS turi būti galimybė saugoti kompleksinius objektus.

    - ADS turi būti galimybė saugoti didelės apimties failus, kurie turi būti saugomi taip, kad juos būtų galima nuskaityt ir keisti srautu, neužkraunant viso failo į operatyviąją atmintį.

    - ADS turi būti galimybė saugoti erdvinius duomenis WKT ar kitu suderinamu formatu.

    - Visi duomenų saugykloje saugomi informaciniai objektai privalo turėti unikalų UUID identifikatorių.

    - ADS saugomi duomenys turi būti pasiekiami per tam tikrą abstrakcijos lygmenį, kurio dėka duomenų saugykla nebūtų priklausoma nuo vienos konkrečios duomenų bazių valdymo sistemos.

    - Skirtingo pobūdžio duomenys gali būti saugomi labiausiai tam pritaikytose duomenų bazių sistemose.

    - Prie duomenų saugyklos gali būti prijungta daugiau nei viena duomenų bazė. Didėjant duomenų kiekiui, duomenys ADS gali būti paskirstyti keliose duomenų bazėse.

  - Reikalavimai Saugyklos greitaveikai ir infrastruktūros priemonėms:

    - Turi būti užtikrinta galimybė priimti visų Lietuvos įstaigų duomenis, kurios nuspręs publikuoti atvertus duomenis Saugykloje.

    - Siekiant užtikrinti kiek įmanoma paprastesnį duomenų atvėrimo procesą, reikia užtikrinti patogų automatinių priemonių naudojimą ir suderinamumą su institucijose naudojamomis aplinkomis ir duomenų šaltiniais. Į automatizuotų duomenų atvėrimo priemonių paketą įeina:

      - Duomenų struktūros aprašo generavimas tiesiogiai iš įvairių duomenų šaltinių (įskaitant ir tiesiogiai iš SQL DDL failų):

        - SQL (jungiantis tiesiogiai prie duomenų bazių valdymo sistemos).

        - SQL DDL (iš eksportuotos duomenų bazės schemos failo)

        - CSV (su galimybe pateikti įvairius CSV formato parametrus)

        - TSV

        - JSON

        - JSON Lines

        - GeoJSON

        - Shape

        - XML

        - XSD (XML Schema)

        - HTML (iš TABLE elementų)

        - XLSX

        - XLS

        - ODS

        - WSDL

      - Asmens identifikatorių aptikimo priemonės turėtų būti išplėstos pridedant naujų identifikatorių atpažinimą, kurie yra naudojami duomenis atveriančių įstaigų duomenyse.

      - Duomenų struktūros aprašo tikrinimo priemonės turi išvesti aiškius ir tikslius klaidų pranešimus, kurių pagalba būtų aišku, ką reikia taisyti, norint išspręsti klaidą.

      - Kai jau yra parengtas duomenų struktūros aprašas ir keičiasi duomenų šaltinio struktūra, turi būti galimybė atnaujinti esamą duomenų struktūros aprašą, išlaikant apraše darytus pakeitimus ir atnaujinant naujais duomenimis iš šaltinio.

      - Įgyvendinti duomenų transformavimo ir filtravimo funkcijas (formules), kurios yra naudojamos ADP publikuojamuose duomenų struktūros aprašuose.

    - Duomenų rašymas į Saugyklą ir skaitymas iš Saugyklos, per Saugyklos API turi reikalauti O(n) sparčiosios atminties ir procesoriaus laiko, kur O yra atminties ar procesoriaus resurso kiekis, o n - duomenų objektų kiekis. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo rašomų ar skaitomų objektų kiekio, procesoriaus ir atminties resurso kiekis neturi keistis.

    - Rašant ar skaitant duomenis Saugykloje, Saugyklos API dalis turi reikalauti ne daugiau kaip 10 kartų didesnio laiko kiekio duomenų užklausai apdoroti, nei Saugykloje naudojama duomenų bazių valdymo sistema. Jei Saugykloje naudojama duomenų bazė duomenis gali įrašyti per 1 sekundę, tai duomenų rašymas per Saugyklos API turi būti ne lėtesnis nei 10 sekundžių, pageidautina greitesnis.

    - Duomenų publikavimo ir publikavimui reikalingos infrastruktūros priemonės turi veikti stabiliai ir be pertraukimų užtikrinant sklandų duomenų atvėrimo procesą, duomenis atveriančioms įstaigoms. Saugyklos veikimas ir pasiekiamumas turi būti stebimas 24/7, aptikus sutrikimą turi būti informuojamas atsakingas asmuo.

    - Turi būti automatizuotas duomenų struktūros aprašo įkėlimas į Saugyklą. Jei įkeliamas atnaujintas duomenų struktūros aprašas, pakeitimai turi atsispindėti ir Saugyklos duomenų bazėje, atliekant reikiamas schemos ir duomenų migracijas.

    - Saugykloje duomenų struktūros aprašas turi būti užkraunamas ne visas vienu kartu, bet po vieną duomenų modelį iš eilės. Pavyzdžiui, jei Saugykla gauna užklausą pateikti vieną duomenų objektą, tai šiai operacijai atlikti turi būti užkraunamas tik užklausoje prašomo duomenų modelio metaduomenys. Jei paprašomi visi duomenys vienoje užklausoje, tuomet vienu metu užkraunami tik vieno modelio metaduomenys.

  - Reikalavimų, keliami duomenų sinchronizavimui tarp duomenų šaltinio ir atvirų duomenų saugyklos įgyvendinimas:

    - Duomenų sinchronizavimo priemonės turi atitikti POSIX standartą atitinkančią komandinę ﷟ eilutę.

    - Atliekant duomenų sinchronizavimą turi būti galimybė matyti progreso statusą, kuriame turi būti nurodyta, kiek procentų duomenų jau sinchronizuota ir kiek laiko liko iki sinchronizacijos pabaigos.

    - Duomenys turi būti sinchronizuojami srautiniu režimu, neužkraunant visų duomenų į atmintį, o apdorojant informacinius objektus vieną paskui kitą. Tokiu būdu užtikrinama galimybė perduoti didelius kiekius duomenų.

    - Sinchronizavimo metu nuolat turi būti saugoma sinchronizavimo būsena, kad dėl kokių nors priežasčių nutrūkus sinchronizavimo procesui būtų galimybė tęsti sinchronizavimą nuo ten, kur buvo jis pabaigtas.

    - Periodiškai sinchronizuojami duomenys turi tęsti sinchronizavimą nuo tos vietos, kur buvo pabaigta paskutinį kartą ir į saugyklą siųsti tik naujausius pasikeitimus, kurie dar nebuvo siųsti anksčiau.

    - Sinchronizavimo priemonės turi suteikti galimybę sinchronizuoti atskirus modelius ar visus modelius nurodytoje vardų erdvėje.

    - Sinchronizuojant modelius, turi būti atsižvelgta į DSA prepare stulpelyje nurodytą duomenų atnaujinimo periodiškumą.

    - Duomenų sinchronizavimo užduotys turi būti vykdomos naudojant Apache Airflow ar analogišką priemonę.

    - Reikalavimai, keliami ETL priemonės vystymui:

      - ETL priemonė turi palaikyti DSA specifikacijoje aprašytas transformavimo funkcijas arba, esant poreikiui, įgyvendinti naujas funkcijas, kurių nėra DSA specifikacijoje.

      - ETL turi palaikyti naujų informacinių objektų kūrimo, esamų keitimo ir šalinimo saugykloje metodus.

      - ETL priemonė iš DSA lentelės prepare stulpelio turėtų skaityti transformacijų algoritmus, juos versti į DSA specifikacijoje aprašytą AST ir interpretuoti. Formulių AST gali būti verčiamas į SQL užklausas, ORM konstrukcijas ar kitaip interpretuojant.

      - Publikuojant duomenis iš pirminių šaltinių informaciniams objektams turi būti suteikiami nauji UUID identifikatoriai. Originalius identifikatorių laukus rekomenduojama žymėti access=private.

      - Turi būti galimybė apjungti kelių lentelių duomenis pagal base aprašo dimensijoje aprašytas taisykles. Apjungiant kelis modelius į bendrą loginę klasę, modelių informaciniai objektai turi būti sutapatinami ir jiems priskiriamas vienas bendras identifikatorius.

      - Keičiant informacinių objektų identifikatorius, turi būti išsaugomas anksčiau naudotas identifikatorius ir, jei klientas bando gauti informacinį objektą naudodamas seną identifikatorių, turi būti grąžinamas atsakymas, kad identifikatorius pasikeitė.

      - ETL priemonė turi veikti ant pirminio duomenų šaltinio, nekuriant transformuotų duomenų kopijos, su išankstinės peržiūros galimybe panaudojant API konverterį.

  - Reikalavimų, keliamų duomenų rašymo į Saugyklą tobulinimui, įgyvendinimas:

    - Klientas, rašantis duomenis per API į ADS, turi kreiptis su autorizacijos raktu, gautu OAuth protokolu, naudojant client credentials autorizacijos seką.

    - Klientas, turintis rašymo teisę, turi būti registruotas ir jam suteikti prisijungimai prie duomenų saugyklos.

    - Duomenų keitimo žurnale turi būti užfiksuota, kuris klientas ir kada keitė duomenis, šie duomenys turi įeiti į revizijos kontrolinės sumos skaičiavimą.

    - Prieš saugant, duomenys turi būti patikrinami remiantis DSA formulėmis, pateiktomis prepare stulpelyje.

    - Jei tikrinant duomenis randama klaida, duomenys vis tiek turi būti išsaugomi duomenų bazėje, tačiau taip pat turi būti saugoma ir klaida, kurią vėliau būtų galima peržiūrėti. Saugant klaidą turi būti išsaugoma informacija apie tai, kuriose konkrečiose reikšmėse buvo aptikta klaida.

    - Turi būti palaikomi naujų informacinių objektų kūrimo, keitimo ir šie rašymo į saugyklą metodai:

      - Naujų informacinių objektų kūrimas.

      - Esamų informacinių objektų keitimas.

      - Esamų informacinių objektų šalinimas.

    - Turi būti galimybė vienos užklausos metu kurti, keisti ar šalinti daugiau nei vieną informacinį objektą.

    - Turi būti galimybė vienos užklausos metu vykdyti eilę duomenų keitimo operacijų, vykdomų srautu. Tai reiškia, kad nelaukiant užklausos pabaigos, operacijos skaitomos po vieną ir vykdomos iš karto.

    - Kiekvienas duomenų keitimo veiksmas turi būti fiksuojamas keitimų žurnale, kuriame išsaugoma tik tai, kas buvo pakeista. Nustatant pakeitimą įeinantys duomenys turi būti palyginami su išsaugotais ir pakeitimų žurnale saugomas skirtumas. Jei įeinantys duomenys sutampa su išsaugotais, pakeitimų žurnale niekas nesaugoma.

    - Pakeitimams suteikiamas revizijos numeris, kuris išsaugomas keitimų žurnale ir prie pakeisto informacinio objekto.

    - Revizijos numeris naudojamas kaip kontrolinė suma ir yra išskaičiuojamas iš visų vieno informacinio objekto keitimų. Tokiu būdu užtikrinamas duomenų vientisumo patikrinimas.

    - Kiekviena duomenų keitimo užklausa, nepriklausomai ar keičiamas vienas informacinis objektas ar keli, turi būti vykdomi transakcijoje, kuriai suteikiamas monotoniškai didėjantis numeris. Naudojant transakcijos numerį suteikiama galimybė gauti istorinius duomenis.

    - file tipo duomenys turi būti rašomi srautu ir duomenų bazėje saugomi dalimis taip, kad nereikėtų viso, potencialiai didelės apimties failo, užkrauti į operatyviąją atmintį.

    - Turi būti galimybė saugoti kompleksinius objektus.

    - Turi būti galimybė saugoti masyvus. Kiekvienam masyvo elementui turi būti suteikiamas unikalus identifikatorius UUID. Masyvai gali būti saugomi ir naudojami kaip atskiri modeliai, suteikiant masyvams atskirus API prieigos taškus.

  - Reikalavimų, keliamų duomenų publikavimo aplinkos tobulinimui, įgyvendinimas:

    - Turi būti galimybė atsisiųsti duomenis pagal pasirinktus laukus ir parametrus:

      - Visus nurodytos vardų erdvės duomenis.

      - Visus modelio duomenis.

      - Visus savybės duomenis.

      - Visus vieno informacinio objekto duomenis.

    - Įgyvendinti galimybę duomenis gauti šiais formatais:

      - CSV.

      - TSV.

      - JSON.

      - JSONL.

      - YAML.

      - HTML.

      - ASCII.

      - Turtle (RDF).

      - MessagePack.

      - SQL (DML).

      - SQL (DDL + DML).

    - Įgyvendinti galimybę gauti visus pasikeitimus arba naujausius pasikeitimus nuo nurodyto transakcijos numerio. Transakcijos numeris turi būti monotoniškai didėjantis skaičius. Pasikeitimus, taip pat kaip ir duomenis, turi būti galimybė gauti visuose detalumo lygiuose. Pasikeitimai skaitomi iš pasikeitimų žurnalo.

    - Skaitant pasikeitimus turi būti galimybė gauti kiekvieno informacinio objekto suminį pasikeitimą, sujungiant visus tarpinius pasikeitimus į vieną nuo nurodyto transakcijos numerio.

    - Kartu su informacinio objekto duomenimis turi būti pateikiami ir šie metaduomenys:

      - Duomenų modelio kodinis pavadinimas iš DSA lentelės.

      - Unikalus objekto identifikatorius (UUID).

      - Objekto revizijos kontrolinė suma.

      - Transakcijos numeris.

    - Turi būti galimybė gauti istorinius duomenis iki nurodytos transakcijos tam, kad būtų galima užtikrinti eksperimentų, veikiančių duomenų pagrindu, rezultatų atkartojamumą.

    - Turi būti galimybė duomenis filtruoti, rūšiuoti ir puslapiuoti naudojant DSA specifikacijoje aprašytas formules.

    - Įgyvendinti iš DSA dinamiškai generuojamą API.

    - Įgyvendinti SPARQL prieigos tašką, RDF duomenims, kurie dinamiškai generuojami naudojant DSA.

    - Publikuojamiems duomenims turi būti automatiškai generuojama API dokumentacija naudojant title ir description stulpeliuose pateiktus aprašymus.

  - Reikalavimų, keliamų asmens duomenų apsaugai, įgyvendinimo patikros priemonių sukūrimas:

    - Automatinis asmenį identifikuojančių duomenų atpažinimas pagal duomenų laukų pavadinimus.

    - Automatinis asmenį identifikuojančių duomenų atpažinimas pagal duomenų laukų reikšmes.

    - Automatinis asmenį identifikuojančių duomenų pašalinimas tekste.

    - Automatinis patikrinimas ar neatsiranda galimybės identifikuoti asmenį jungiant skirtingus duomenis tarpusavyje.

  - Reikalavimų, keliamų viešų asmens duomenų publikavimui, patikros priemonių įgyvendinimas:

    - Laikantis BDAR reguliavimo, vieši asmens duomenys gali būti publikuojami, bet ne kaip atviri duomenys, o kaip asmens duomenys su visais su tuo susijusiais ribojimais. Viešiems asmens duomenims suteikiamas access=public prieigos lygmuo.

    - access=public duomenys turi būti teikiami tik autorizuotiems naudotojams, naudojant Oauth protokolą.

    - Autorizacijos raktas gali būti išduodamas tik konkrečiam duomenų rinkiniui.

    - Autorizacijos raktas išduodamas tik su sąlyga, kad duomenų naudotojas sutinka su duomenų naudojimo sąlygomis ir duomenų naudojimo tikslo ribojimu.

    - Autorizacijos raktas išduodamas konkretiems duomenų naudojimo tikslams.

    - Autorizacijos raktas išduodamas registruotiems klientams.

    - Naujų klientų registracija vykdoma savitarnos principu autorizuojant atsakingą asmenį.

    - Turi būti galimybė atšaukti išduoto access=public autorizacijos rakto galiojimą, jei naudotojas nesilaiko duomenų naudojimo taisyklių.

    - Klientai, naudojantys asmens duomenis, privalo įgyvendinti priemones, kreiptis į klientą su prašymu pašalinti nurodytus asmens duomenis, jei asmens duomenys nebegali būti teikiami.

    - Turi būti įgyvendinta MyData savitarnos paslauga, kur asmens duomenų subjektai turi galimybę pamatyti, kas naudoja ir kodėl naudoja jų duomenis, valdyti duomenų naudojimo sutikimus.

    - Viešų asmens duomenų naudotojams turi būti išduodamas skaitmeninis sertifikatas, kuriame nurodomas, kam ir kokiu tikslu duotas leidimas naudoti duomenis. Sertifikato galiojimas ir informacija turi būti prieinama MyData savitarnos srityje.

    - Jeigu šiame techninės specifikacijos ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

# Nefunkciniai reikalavimai

- ADP turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų kūrimą ir modernizavimą, taip pat informacijos saugumo valdymą, reikalavimus ir nustatytus standartus.

- Esamo ir naujai rašomo kodo padengimas automatiniais testais turi ne mažiau kaip 90%. Visos esminės Katalogo funkcijos turi būti padengtos funkciniais ir integraciniais testais.

- Kartu su programiniu kodu turi būti pateikiama pilna kodo keitimų istorija, o kodo pakeitimai perduodami Projekto vykdytoju iš karto, be uždelsimo.

- Naudojamos išorinės bibliotekos ir duomenų bazių valdymo sistemos turi būti  atviro kodo.

- ADP kodas taip pat turi būti atviras.

- ADP testavimas ir diegimas turi būti automatinis taikant CI/CD principus. Atlikus atnaujinimus testinėje ar gamybinėje aplinkose, turi būti automatiškai paleidžiami „smoke“ testai, kurie patikrina ar po atnaujinimo visos esminės funkcijos veikia.

- Jei sistemoje įvyksta klaida, apie klaidą turi būti automatiškai informuojamas administratorius ir klaida turi būti pataisyta. Klaidų žurnale turi būti fiksuojama pakankamai duomenų/informacijos, kad būtų galima suprasti, kaip taisyti klaidą ir kaip ją atkartoti. Aptiktos klaidos turi būti padengiamos testais, užtikrinant, kad klaida tikrai pataisyta ir nebepasikartos.

- Taip pat galioja ir visi kiti nefunkciniai reikalavimai, pateikti Katalogo techninėje specifikacijoje.

# užsakymų tvarka ir valdymas

- Portalo plėtra turi būti įgyvendinama iteraciniu-inkrementiniu būdu, naudojant „Scrum“ projektų valdymo metodologiją, suformuojant, įgyvendinant ir įdiegiant dviejų savaičių trukmės užduotis („sprintus“). Kiekvieno sprinto pabaigoje suplanuotos užduotys turi būti veikiančios ir įdiegtos į demonstracinę aplinką.

  - Dvisavaitinių užduočių („sprintų“) užsakymo tvarka ir rezultatų priėmimas:

  - Projekto vykdytojas kiekvienam „sprintui“ registruoja užduotį projekto eigos stebėsenos sistemoje GitLab‘o aplinkoje (toliau – Stebėsenos sistemoje) ir pateikia Paslaugų teikėjui prieš 5 darbo dienas iki vykdymo pradžios įvertinimui;

  - Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įvertina registruotos užduoties įgyvendinimo laiko apimtis ir jas suderina su Projekto vykdytoju iki užduoties įgyvendinimo pradžios (per 5-ias darbo dienas nuo užduoties registravimo Stebėsenos sistemoje). Su Paslaugos teikėju suderintą darbo laiko apimtį Projekto vykdytojas patvirtinta Stebėsenos sistemoje;

  - Paslaugos teikėjas, įgyvendinęs užduotį, Stebėsenos sistemoje pažymi apie užduoties įvykdymą ir priskiria Projekto vykdytojui patikrai;

  - Projekto vykdytojas patikrina užduoties įgyvendinimo kokybę ir, jeigu rezultatai atitinka Techninėje specifikacijoje ir užduotyje nustatytus kiekybės ir kokybės reikalavimus, per 2 darbo dienas juos patvirtina Stebėsenos sistemoje;

  - Jei  Projekto vykdytojas testavimo metu nustato neatitikimus ar trūkumus, Paslaugų teikėjas įsipareigoja rezultatų patikrinimo metu pastebėtus trūkumus pašalinti nemokamai per 5 darbo dienas, o jeigu tai techniškai nėra įmanoma –  per su Projekto vykdytoju suderintą laiką ir pateikti visus rezultatus patikrinimui iš naujo;

  - Jeigu užsakymo įgyvendinimo ar Projekto vykdytojo testavimo metu yra būtina tikslinti suteiktų paslaugų atitikimą nustatytiems reikalavimas, Paslaugos teikėjas patikslina ir suderina su Projekto vykdytoju užduoties aprašymą bei laiko sąnaudas;

- Paslaugos teikiamos pagal valandinį atlygį. Paslaugų teikėjas kiekvieno „sprinto“ pabaigoje per Stebėsenos sistemą pateikia Paslaugos vykdytojui valandinę ataskaitą, nurodant, kiek buvo skirta laiko ir kokioms užduotims.

# Reikalavimai įgyvendinimo etapams

- Preliminarūs paslaugų etapų įgyvendinimo terminai nurodyti 2 lentelėje „Preliminarūs paslaugų etapų įgyvendinimo terminai“. Esant poreikiui, nurodyti terminai gali būti tikslinami ir keičiami. Terminus galima keisti abipusiu šalių sutarimu, kai Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti planavimo etape.

2 lentelė. Preliminarūs paslaugų etapų įgyvendinimo terminai

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalies apibūdinimas | Preliminarus paslaugų įvykdymo terminas, mėnesiais (nuo sutarties įsigaliojimo dienos) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Katalogo plėtra: |  |
| 1.1 | Žinyno modulio sukūrimas: |  |
| 1.1.1. | I dalis (konkrečios paslaugos bus nustatytos paslaugų įgyvendinimo plane ir/ar užduočių formavimo metu) | 6 |
| 1.1.2. | II dalis (konkrečios paslaugos bus nustatytos paslaugų įgyvendinimo plane ir/ar užduočių formavimo metu) | 12 |
| 1.1.3. | III dalis (konkrečios paslaugos bus nustatytos paslaugų įgyvendinimo plane ir/ar užduočių formavimo metu) | 16 |
| 1.2 | Integracija su Juridinių asmenų registru | 6 |
| 1.3 | Automatinio vertimo modulio į diegimas ir adaptavimas | 16 |
| 1.4 | Duomenų rinkinių vizualizacijos priemonių sukūrimas ir įdiegimas | 12 |
| 1.5 | Duomenų atvėrimo suvestinių parametrų publikavimo aplinkos sukūrimas | 6 |
| 1.6 | Atvertų duomenų kokybės ir pasiekiamumo patikros priemonių sukūrimas | 6 |
| 1.7 | Migravimas į naują DCAT versiją | 6 |
| 1.8 | Išorinių metaduomenų katalogų palaikymo įgyvendinimas. Atvirų duomenų portalo išplėtimas unifikuotam metaduomenų integravimui iš kitų katalogų | 12 |
| 1.9 | Esamų Katalogo dalies funkcijų tobulinimas | 16 |
| 1.10 | Katalogo ir Saugyklos integracijos didinimas | 16 |
| 2 | Saugyklos tobulinimas: |  |
| 2.1 | Bendrųjų reikalavimų, keliamų Saugyklai įgyvendinimas | 16 |
| 2.2 | Saugyklos greitaveikos ir infrastruktūros priemonių tobulinimas | 12 |
| 2.3 | Reikalavimų, keliamų duomenų sinchronizavimui tarp duomenų šaltinio ir atvirų duomenų saugyklos, įgyvendinimas: |  |
| 2.3.1 | I dalis (konkrečios paslaugos bus nustatytos paslaugų įgyvendinimo plane ir/ar užduočių formavimo metu) | 6 |
| 2.3.2 | II dalis (konkrečios paslaugos bus nustatytos paslaugų įgyvendinimo plane ir/ar užduočių formavimo metu) | 12 |
| 2.4 | Reikalavimų, keliamų duomenų rašymo į Saugyklą tobulinimui, įgyvendinimas | 6 |
| 2.5 | Reikalavimų, keliamų duomenų publikavimo aplinkos tobulinimui, įgyvendinimas | 16 |
| 2.6 | Reikalavimų, keliamų asmens duomenų apsaugai, įgyvendinimo patikros priemonių sukūrimas | 12 |
| 2.7 | Reikalavimų, keliamų viešų asmens duomenų publikavimui, patikros priemonių įgyvendinimas | 12 |
| 3 | Kitų, šioje specifikacijoje neįvardintų Katalogo ir Saugyklos plėtros ir patobulinimų, kurių nebuvo galima numatyti arba apibrėžti specifikavimo metu, paslaugų teikimas: |  |
| 3.1 | I dalis (konkrečios paslaugos bus nustatytos paslaugų įgyvendinimo plane ir/ar užduočių formavimo metu) | 6 |
| 3.2 | II dalis (konkrečios paslaugos bus nustatytos paslaugų įgyvendinimo plane ir/ar užduočių formavimo metu) | 12 |
| 3.3 | III dalis (konkrečios paslaugos bus nustatytos paslaugų įgyvendinimo plane ir/ar užduočių formavimo metu) | 16 |

- Paslaugos teikėjas turi suteikti 24 mėnesių (nuo galutinio Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos) garantinę priežiūrą, kurios metu įsipareigoja ištaisyti garantinio laikotarpio metu nustatytas klaidas ir trūkumus.

- Garantinės priežiūros reglamentą (toliau – Reglamentas), kuriuo bus vadovaujamasi atliekant garantinę priežiūrą, Paslaugų teikėjas turi parengti ir pateikti Projekto vykdytojui ne vėliau kaip likus 30 darbo dienų iki galutinio Paslaugos perdavimo-priėmimo akto pateikimo dienos.

- Reikalavimai, keliami garantinei priežiūrai:

  - Garantinę priežiūrą vykdantis Paslaugų teikėjas vykdo priežiūrą neimdamas papildomo užmokesčio už teikiamas garantines paslaugas;

  - Garantinės priežiūros paslaugų apimtimi yra laikoma tik Sutarties vykdymo metu sukurtų ADP funkcionalumų ir su jais susijusių ADP veikimo sutrikimų taisymas;

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja perduoti Projekto vykdytojo nuosavybėn visų garantinių paslaugų teikimo laikotarpiu suteiktų garantinių paslaugų rezultatus, įskaitant, bet neapsiribojant pakeistą ADP taikomosios programinės įrangos išeities kodą ir su jais susijusias teises, įskaitant autorines, duomenų bazių gamintojų ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, nuo faktinio rezultato perdavimo momento;

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo specialistai, teikiantys garantines paslaugas pagal Reglamentą, gautą informaciją, duomenis ir/ar ADP taikomosios programinės įrangos išeities kodą naudos tik Sutartimi ir Reglamentu prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad visą gautą informaciją, duomenis ir/ar ADP taikomosios programinės įrangos išeities kodą naudos tik tie Paslaugų teikėjo specialistai, kuriems būtina tai žinoti Sutarties ir Reglamento vykdymo tikslais;

  - Sutrikimams ir trikdžiams registruoti Projekto vykdytojas suteiks Paslaugos teikėjui specialiai tam pritaikytą aplinką (GitLab);

  - Registruotą trikdį Paslaugos teikėjas privalo pašalinti per:

    - 8 valandas, kai klaida yra kritinė;

    - 24 valandas, kai klaida yra aukšto prioriteto;

    - 5 darbo dienas, kai klaida nėra priskirta, išvardintoms 25.7.1 ir 25.7.2 papunkčiuose.

# Reikalavimai fizinėms paslaugų suteikimo apimtims

- Preliminarios paslaugų suteikimo apimtys (pateikiamas preliminarus numatytas valandų kiekis, esant poreikiui, gali būti tikslinamas ir keičiamas) nurodytos 3 lentelėje „Preliminarios paslaugų suteikimo apimtys“, kurios negali viršyti  numatyto Sutarties  biudžeto. Projekto vykdytojas įsipareigoja įsigyti ne mažesnį kaip 70 proc. valandų kiekį (Projekto vykdytojas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto valandų kiekio).

3 lentelė. Preliminarios paslaugų suteikimo apimtys

| Pirkimo objekto dalies apibūdinimas | Technologinė kompetencija* | Preliminarus valandų kiekis, val. |
| --- | --- | --- |
| - Katalogo plėtra |  |  |
| Žodyno modulio sukūrimas | Java | 4000 |
| Integracija su Juridinių asmenų registru | Java | 100 |
| Automatinio vertimo modulio įdiegimas ir adaptavimas | Java | 100 |
| Duomenų rinkinių vizualizacijos priemonių sukūrimas ir įdiegimas. | Python | 100 |
| Duomenų atvėrimo suvestinių parametrų publikavimo aplinkos sukūrimas | Java | 100 |
| Atvertų duomenų kokybės ir pasiekiamumo patikros priemonių sukūrimas | Python | 100 |
| Migravimas į naują DCAT versiją | Java | 85 |
| Išorinių metaduomenų katalogų palaikymo įgyvendinimas. Atvirų duomenų portalo išplėtimas unifikuotam metaduomenų integravimui iš kitų katalogų | Java | 180 |
| Esamų Katalogo dalies funkcijų tobulinimas, ir Katalogo ir Saugyklos integracijos didinimas | Java | 430 |
| - Saugyklos tobulinimas: |  |  |
| Bendrųjų reikalavimų keliamų Saugyklai įgyvendinimas | Python | 440 |
| Saugyklos greitaveikos ir infrastruktūros priemonių tobulinimas | Python | 690 |
| Reikalavimų, keliami duomenų sinchronizavimui tarp duomenų šaltinio ir atvirų duomenų saugyklos įgyvendinimas | Python | 1050 |
| Reikalavimų, keliamų duomenų rašymo į Saugyklą tobulinimui, įgyvendinimas | Python | 290 |
| Reikalavimų, keliamų duomenų publikavimo aplinkos tobulinimui, įgyvendinimas | Python | 245 |
| Reikalavimų, keliamų asmens duomenų apsaugai, įgyvendinimo patikros priemonių sukūrimas | Python | 80 |
| Reikalavimų, keliamų viešų asmens duomenų publikavimui, patikros priemonių įgyvendinimas | Python | 160 |
| - Kitų, šioje specifikacijoje neįvardintų Katalogo ir Saugyklos plėtros ir patobulinimų, kurių nebuvo galima numatyti arba apibrėžti specifikavimo metu, paslaugų teikimas | Java/ Python | 650 |
| Viso: |  | 8800 |

*- arba analogiška technologija, kaip aprašyta 11.8.12 papunktyje.

_______________________________

https://atviriduomenys.readthedocs.io/dsa/index.html

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/

https://en.wikipedia.org/wiki/Extract,_transform,_load

https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_class

https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_property

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#Class:Dataset

https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#Class:Resource

https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_subclassof

https://www.w3.org/TR/owl-ref/#sameAs-def

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/merging.html

https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_resource

https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_object

https://mydata.org/declaration/

https://gdpr-info.eu/

https://github.com/SEMICeu

https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier

https://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_syntax_tree

https://gdpr-info.eu/art-6-gdpr/

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_lineage

https://en.wikipedia.org/wiki/ACID

www.data.gov.lt

https://data.gov.lt/scm/IVPK/adp

https://gitlab.com/atviriduomenys/spinta/

https://data.gov.lt/partner/api/1

https://gitlab.com/atviriduomenys/spinta/

https://opensource.org/licenses/MIT

https://www.python.org/

https://www.postgresql.org/

https://opensource.org/licenses

https://git-scm.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Isolation_%28database_systems%29#Read_committed

https://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text_representation_of_geometry

https://en.wikipedia.org/wiki/POSIX

https://en.wikipedia.org/wiki/Command-line_interface

https://airflow.apache.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/OAuth

https://auth0.com/docs/flows/client-credentials-flow

https://gdpr-info.eu/

https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/