Susitarimas Nr. 3

prie 2021 m. RUGSĖJO 19 d. SUTARTIES NR. 22-1720

2022 m. liepos ____ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau  Užsakovas), ir

AB „HISK“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios buveinė įregistruota adresu S. Kerbedžio g. 7, 35104 Panevėžys, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“, sudarė šį susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) prie 2021 m. rugsėjo 19 d. sutarties Nr. 22-1720 (toliau – Sutartis) dėl Panevėžio miesto Tinklų gatvės dalies (nuo Elektronikos g. iki Tinklų g. 35R) kapitalinio remonto darbų (toliau – Darbai) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4 punkto 4.2.3, 4.2.4  ir 4.3 papunkčiais ir atsižvelgiant į Rangovo 2022m. balandžio 05 d. raštą Nr. SD/22-188  „Dėl sutarties Nr.22-1720 darbų pabaigos termino pratęsimo, po Užsakovo rašto dėl Sutarties sustabdymo 2022 m. sausio mėn. 12 d. Nr.19-112“, Šalys susitaria:

- Atnaujinti sutartį nuo 2022 m. liepos 20 d.

- Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2022 m. rugsėjo 14 d. (57 dienos) ir pakeisti  Kalendorinį Darbų vykdymo grafiką (Sutarties 2 priedas).

- Šalims pasirašius šį Susitarimą, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą iki 2022 m. spalio 13 d.

- Sutarties antroje pastraipoje vietoj žodžių „PANEVĖŽIO KELIAI“ įrašyti žodžius „HISK“;

- 19.2. papunkčio lentelėje vietoj žodžių „arvydas.bazilius@paneveziokeliai.lt“ įrašyti žodžius „a.bazilius@hisk.lt“;

- 21 punkte Rangovo rekvizitus išdėstyti taip:

- Rangovas

AB „HISK“

S. Kerbedžio g. 7, 35104 Panevėžys, Lietuva

Tel. +370 45 502 602, +370 45 508 646

Įm. k. 147710353

PVM mokėtojo kodas LT477103515

A. s. LT02 4010 0412 0009 0263

Bakas Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo dienos.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

- Sutartis surašyta 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

| Užsakovas | Rangovas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, |  |  |  |  |  |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna | Generalinis direktorius Rolandas Zabilevičius |  |  |  |  |