# SUSITARIMAS

# DĖL 2020 M. birželio 23 D., Kauno rajono ramučių kultūros centro pastato centrinė g. 26 c, ramučių k., karmėlavos sen., kauno r. rekonstrukcijos RANGOS darbų sutarties nr. S-681 pakeitimo

2022 m.                               d.     Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49600 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios administracijos direktorių, Rūtos Černiauskienės (toliau – Užsakovas), ir Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) „Baltijos plienas“, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra, Chemijos g. 23, LT–51332 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio pagal UAB „Baltijos plienas“ įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami ,,Šalimis“ sudarė šį 2020 m. birželio 23 d. rangos darbų sutarties Nr. S-681 „Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. rekonstrukcijos rangos darbų sutartis“ (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties bendrosios dalies 4.8 punktu, atsižvelgdamos į Rangovo 2022-08-03 pranešimą Nr. S-2022/-44, susitaria atlikti šį Sutarties sąlygų pakeitimą:

- Atsisakyti nevykdomų darbų, kurių kainą sudaro 2257,12 Eur (du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir 12 ct) su PVM, kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose nevykdomų darbų lokalinėse sąmatose konkursiniais įkainiais.

- Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 1579262,02 Eur su PVM (vienas milijonas penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt du eurai ir 2 ct).

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

- Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

5.1. Priedas Nr. 1, Pranešimas Nr. S-2022/S-44, 2 lapai;

5.2. Priedas Nr. 2, Lokalinė sąmata (nevykdomų darbų) Nr. NEV1-RAM, 1 lapas;

5.3. Priedas Nr. 3, Lokalinė sąmata (nevykdomų darbų) Nr. NEV2-RAM, 1 lapas;

5.4. Priedas Nr. 4, Projektuotojo pritarimas, 1 lapas.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:	 			  Rangovas:

| Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas Įstaigos kodas 188756386 A. s. LT914010042503135057 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Telefonas (8 37) 30 55 02 Faksas (8 37) 31 37 97 El. paštas administratorius@krs.lt Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių, Rūta Černiauskienė ............................................................... A.V. | UAB „Baltijos plienas“ Chemijos g. 23, LT–51332 Kaunas Įmonės kodas 303292413 PVM kodas – LT100009993312 A.s. LT05 7300 0101 3890 3966 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 Telefonas +370 626 74775 El. paštas info@baltijosplienas.lt Direktorius Kastytis Skiečius .............................................................. A.V. |
| --- | --- |