STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO I BENDRABUČIO MODERNIZAVIMAS, ADRESU PERKŪNO AL. 3, KAUNAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | 2022-08-11 | SUTARTIES NR. | 220811-1 |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | 2022-08-11 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | 2022-08-11 |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | Lietuvos sporto universitetas |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 111951530 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT119515314 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT117044060003325545 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Sporto g. 6, Kaunas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +37069009861 lsu@lsu.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Diana Rėklaitienė Diana.reklaitiene@lsu.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Andrius Gavorka +37069009902 Andrius.gavorka@lsu.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  | Vita Bartulienė |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  | UAB „HSC Baltic“ |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 30130281 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT100001802611 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT07 7044 0600 0772 9902 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Gabijos g. 32, LT-06158 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +37065520580 info@hsc.lt |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Rimvydas Beržonskis +37065622987 |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Edita Bernotaitytė +37067388243 e.bernotaityte@hsc.lt ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | Ilona Deveikytė |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Ilona Deveikytė archidiza.darbas@gmail.com |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | MB „Adevera“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 305732879 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Laukininkų g. 42-71, Klaipėda |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | 867670090 stpedgaras@gmail.com |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | Edgaras Šiuparis 867670090 stpedgaras@gmail.com |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Pastatas - Bendrabutis |  |
|  | - Adresas |  | Perkūno al. 3, Kaunas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 1996-7019-5012 |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | gyvenamasis pastatas |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Žemės sklypas |  |
|  | - Adresas |  | Sporto g. 6, Kaunas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 4400-1825-9740 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | (netaikoma) |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  | 1 378 462,25 |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  | 1 139 225,00 |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p.) |  |  | 10% |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra ☐ – fiksuotos kainos ☒ – fiksuotos kainos su peržiūra |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☒ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | (netaikoma) |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | 0,00 Eur |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | (netaikoma) |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Rangovo pasiūlyme nurodytas Darbų atlikimo terminas, skaičiuojamas nuo statybvietės perdavimo dienos, iki momento, kai tiekėjas turi užbaigti visus darbus. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Statybos darbų atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | 500,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 43 400,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | 2 900,00 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 1 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 1 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | 15 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 100,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 100,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 1 000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 1 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 500,00 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); (netaikoma) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; (netaikoma) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis; (netaikoma) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; (netaikoma) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; (netaikoma) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; (netaikoma) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; (netaikoma) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos |  |

Šalių atstovų parašai

| Užsakovas Lietuvos sporto universitetas Įmonės kodas 111951530 PVM mokėtojo kodas LT119515314 Adresas Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas A/s: LT117044060003325545 Bankas: AB SEB Bankas; Tel.: +37069009861, el. paštas: lsu@lsu.lt Rektorė Diana Rėklaitienė ____________________________ | Rangovas UAB „HSC Baltic“ Įmonės kodas 300130281 PVM mokėtojo kodas LT100001802611 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Gabijos g. 32, LT-06158 Vilnius A. s. LT07 7044 0600 0772 9902, AB SEB bankas Tel. 852727237; mob.: +37065520580 El. paštas info@hsc.lt Direktorius Rimvydas Beržonskis ## _________________________ |
| --- | --- |