PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2022 M. BIRŽELIO 20 D. RANGOS SUTARTIES Nr. 22-1599

2022 m. _________________d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011 m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - Pirkėjas),

ir Mantas Motieka,  veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 699990, kurios registruota buveinė yra Įmonių g. 21-1, Panevėžyje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalys, o kiekvienas atskirai – Šalis,

atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2022-08-08 pateikė Pirkėjui prašymą, registracijos Nr. 20-4070(4.5Mr), dėl darbų atlikimo termino pratęsimo, kuriame išdėstė, kad sutriko medžiagų tiekimas ir        vadovaujantis 2022 m. birželio 20 d. Rangos sutarties Nr. 22-1599 (toliau – Sutartis)  4.2.2 papunkčiu,

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

- Pratęsti darbų atlikimo pabaigos terminą iki 2022 m. rugsėjo 20 d.

- Ši Susitarimas prie Sutarties įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo abi Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

- Šis Susitarimas prie Sutarties laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- Šis Susitarimas surašytas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Susitarimas bus pasirašomas rašytiniu parašu, sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

Šalių rekvizitai

| Pirkėjas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Kodas 288724610 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT 297300010091397978 AB bankas „Swedbank“ Banko kodas 73000 Tel. (8 45) 501 360 El. paštas: administracija@panevezys.lt | Rangovas Mantas Motieka Įnd.veiklos Nr.699990 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Įmonių g.21-1, Panevėžys Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT667044000146617905 SEB bankas Banko kodas 70440 Tel. +37068226639 El. p. mmotieka@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna _____________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) A. V. | ______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) A. V. |  |