PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

prie 2021-08-31 JONAVOS GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS, IŠPILDOMŲJŲ GEODEZINIŲ KONTROLINIŲ NUOTRAUKŲ PARENGIMAS sutarties nr. 1T-248

2022 m. kovo 23d.

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama ,,Užsakovu“, ir UAB „Aremsa“, įstaigos kodas 304295782, atstovaujama komercijos direktoriaus Pauliaus Bražiūno, veikiančio įmonės įstatu pagrindu, toliau vadinama ,,Rangovu“, susitaria:

- Vadovaujantis rangos darbų sutarties 3.4.9. punktu, kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, siekiant pilnai užbaigti gatvių apšvietimą, kuriose projektuojamos apšvietimo linijos bei siekiant užtikrinti šviestuvų stiliaus vientisumą ir garantinį laikotarpį, būtina įsigyti papildomus iki konkurso nenumatytus darbus, papildomų darbų vertė yra 45568,45 Eur be PVM (keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 45 ct). Viso pakeitimai sudaro 11,95 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

- Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.

- Papildomas susitarimas yra neatskiriama Statybos darbų  rangos sutarties Nr.1T-248 dalis.

- Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.

- Šis susitarimas turi priedus:

- Nr. 1 „Pasitarimo protokolas“ – 1 lapas;

- Nr. 2 „Papildomų darbų sąmata“ – 1 lapas;

- Juridiniai šalių adresai:

| Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija |  | Rangovas: UAB „Aremsa“ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Įmonės kodas 188769070 |  | Įmonės kodas 304295782 |  |
| Adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava |  | Adresas: Pratizanų g. 78-7, Kaunas |  |
| Administracijos direktorius | Komercijos direktorius |  |
| Valdas Majauskas | Paulius Bražiūnas |  |
| Parašas: ______________________ | Parašas: ______________________ |  |