PROTOKOLAS

prie papildomo susitarimo nr.1

2021-11-16

| Statytojas(užsakovas) | ## Jonavos rajono savivaldybės administracija |  |
| --- | --- | --- |
| Statinio (statinių grupės) pavadinimas | JONAVOS GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS, IŠPILDOMŲJŲ GEODEZINIŲ KONTROLINIŲ NUOTRAUKŲ PARENGIMAS SUTARTIES NR. 1T-248 |  |
| Rangovas | UAB „Aremsa“ |  |
| Susirinkimo vieta | Žeimių g. 13, Jonava 110 kab. |  |
| Susirinkimo dalyviai: | Juridinio asmens vardas: | Atstovo pareigos, vardas, pavardė |
|  | Jonavos rajono savivaldybės administracija | Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas Mantas Petrauskas |
|  | Jonavos rajono savivaldybės administracija | Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiasis inžinierius Arnoldas Musteikis |
|  | UAB „Aremsa“ | Komercijos direktorius Paulius Bražiūnas |

PASITARIMO DARBOTVARKĖ

Pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, kad siekiant pilnai užbaigti gatvių apšvietimą reikalinga įrengti daugiau papildomų apšvietimo atramų bei LED šviestuvų, nutiesti daugiau elektros linijų. Darbai privalo būti atlikti nedelsiant siekiant užtikrinti šviestuvų vienodumą bei apšvietimo linijų garantinį laikotarpį.

| Eil. Nr. | Svarstyta | Nutarta | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabelio klojimas atviru būdu | Pradėjus vykdyti darbus, paaiškėjo, kad bus reikalinga atviru būdu papildomai pakloti daugiau kabelio siekiant užtikrinti darbų užbaigtumą. Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus. | Rangovas Užsakovas |
|  | Kabelio klojimas uždaru būdu | Pradėjus vykdyti darbus, paaiškėjo, kad bus reikalinga uždaru būdu papildomai pakloti daugiau kabelio siekiant užtikrinti darbų užbaigtumą. Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus. | Rangovas Užsakovas |
|  | Šviestuvų keitimas iš autobokšto | Siekiant užbaigti gatvių apšvietimą ir užtikrinti garantinio laikotarpio tęstinumą bei stiliaus vienodumą reikalinga papildomai įrengti daugiau LED šviestuvų. Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus | Rangovas Užsakovas |
|  | Atramos montavimas su žemės darbais | Siekiant užbaigti gatvių apšvietimą ir užtikrinti garantinio laikotarpio tęstinumą bei stiliaus vienodumą reikalinga papildomai įrengti daugiau šviestuvų atramų bei LED šviestuvų. Rangovas pateikia sąmatinius skaičiavimus | Rangovas Užsakovas |

SUDERINTA:

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas: