PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.____________

PIRKIMO NR.611008 / VPP NR. 188 (2022)

## SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2022-08-25

Kaunas

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Technikos direktoriaus Dariaus Gražio, veikiančio pagal 2020 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr.2-64-2020  (toliau – Užsakovas)

ir

UAB "Infrastruktūros inžinerija", juridinio asmens kodas 300035342, kurio registruota buveinė yra Gerosios Vilties g. 38, LT-03143 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Raimundo Kanapicko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – Teikėjas),

kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“,

Užsakovui, atlikus viešąjį pirkimą, atliktą supaprastinto atviro konkurso būdu, ir vadovaujantis 2022-08-02 Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr. 78-38/5-2022 Teikėjo pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, Šalys sudarė šią prekių pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

- Sutarties dalykas

  - Sutarties dalykas yra Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo paslaugos Kauno miesto aglomeracijoje, Kauno rajone (Radikių km). (VIPA IV etapas). IId. (toliau – Paslaugos).

  - Užsakovas priima iš Teikėjo Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr.1. „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas.

  - Teikėjas įsipareigoja suteikti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte numatytas Paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti suteiktas Paslaugas ir sumokėti Teikėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

- Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui.

2.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Teikėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.3. Įvertinus visuotinai žinomas rizikas, susijusias su užkrečiamų ligų, įskaitant, bet neapsiribojant, koronovirusinės infekcijos (COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmenų sveikatai užtikrinti, Paslaugų teikimo sąlygos ir terminai sutarties vykdymo metu gali būti laikinai keičiami, atsižvelgiant į valstybės, savivaldybių institucijų privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, įskaitant ir juos įgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribojimai įprastiniam sutarties šalies veiklos organizavimui. Šalis, kurios veiklai yra taikomi šiame sutarties punkte nustatyti ribojimai, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti apie tai kitą sutarties šalį. Pakeistos Paslaugų teikimo sąlygos ir terminai tokiais atvejais taikomi laikinai, iki bus taikomos veiklą ribojančios priemonės.

- Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

| Sutarties kaina be PVM | 49900,00 Eur. (Keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai eurų 00 ct.) |
| --- | --- |
| PVM | 10479,00 Eur. (Dešimt tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai 00 ct.) |
| Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM) | 60379,00 Eur. (Šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai 00 ct.) |

  - Paslaugų kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis.

  - Paslaugų įkainiai pateikti Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“.

  - Šalys susitaria, kad į Sutarties kainą be PVM yra įskaičiuotos visos Teikėjo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM.

  - Užsakovas už Paslaugas Teikėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos - http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-registru-centro-tvarkomos-elektronines-paslaugos-e-saskaita-naudojimo. PVM sąskaitą faktūrą pateikti ne vėliau kaip po ataskaitinio (sekančio) mėnesio 5 kalendorinės dienos per informacinę sistemą E. sąskaita.

  - Sutartyje numatyta Paslaugų kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymą Teikėjas užtikrina vienu iš šių būdų:

4.1.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginiu laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimo originalu (ar el. parašu pasirašytą dokumentą) ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais.

4.1.2. Pervedant nustatyto dydžio užstatą į uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ (įmonės kodas 132751369) sąskaitą  Nr. LT  447044060003089823  AB SEB banke (mokėjimo pavedimas turi būti atsiunčiamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo).

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (originalą, arba el. parašu pasirašytą dokumentą) Teikėjas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Teikėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 4990,00 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau, kaip jo pateikimo Užsakovui dieną ir galioja 6 mėnesius. Pratęsus sutartį pratęsiamas ir sutarties įvykdymo užtikrinimas.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

4.4. Jei Teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2. punkte. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Teikėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

- Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Teikėjo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Teikėjui už kiekvieną uždelstą dieną 100,00 (vieno šimto eurų ir 00 ct) baudą.

5.2. Tiekėjui netinkamai teikiant Paslaugas, vėluojant ar atsisakius jas suteikti moka Užsakovui 100 eurų (vieno šimto eurų ir 00 ct) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

5.3. Jei apskaičiuotos baudos viršija 20 %  (dvidešimt procentų)  bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Teikėją:

5.3.1. išskaičiuoti baudų sumą iš Teikėjui mokėtinų sumų;

5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

5.3.3. nutraukti Sutartį.

- Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

6.2. Šalių paskirti asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

|  | Užsakovo atsakingas asmuo | Teikėjo atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

6.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Mindaugas Mizgaitis, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas. Užsakovo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: tel. 8 616 49 891, el. paštas mindaugas.mizgaitis@kaunovandenys.lt

6.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Subteikėjai ir jų keitimo tvarka

7.1. Teikėjas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (subtiekėjus): Subrangovas Nr. 1 topografiniai tyrinėjimai, kadastriniai matavimai 4990,00 (10 %) 2. Subrangovas Nr. 2 geologiniai tyrinėjimai 7485,00 (15 %).

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytą (nurodytus) subteikėją (subteikėjus) Teikėjas gali pakeisti arba pasitelkti naują subtiekėją tik esant objektyvioms priežastims, gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Pažeidus šią subteikėjo (subteikėjų) keitimo tvarką bus laikoma, kad Teikėjas pažeidė esmines sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį.

7.3. Subteikėjo (subteikėjų) pasitelkimas neatleidžia Teikėjo nuo atsakomybės vykdant šią sutartį. Už subteikėjo (subteikėjų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Teikėjas.

7.4. Užsakovas raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybe per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai šioje sutartyje nustatytais atvejais pakeičiamas Sutartyje nurodytas subteikėjas – per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naują subteikėją (kontaktinius duomenis ir subteikėjo atstovą) gavimo dienos. Gavęs Užsakovo pranešimą, subteikėjas turi raštu pateikti prašymą Teikėjui dėl tiesioginio atsiskaitymo. Užsakovas, gavęs subteikėjo prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Teikėją apie subteikėjo prašymo gavimą. Teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.  Jeigu visos Sutartį vykdančios šalys: Užsakovas, Teikėjas ir subteikėjas sutaria dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju, toks atsiskaitymas vykdomas pagal atskirą susitarimą, kuris sudaromas tarp Užsakovo, Teikėjo ir subteikėjo, kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

8.  Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

8.2. Sutarties bendrosios sąlygos pateiktos Užsakovo internetiniame puslapyje: https://www.kaunovandenys.lt/info/SiteAssets/Files/Paslaugu%20VPPS%20bendrosios%20salygos.pdf

8.3. Sutarčiai taikomos 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 2-02-2020 patvirtintos „Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugos teikėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar aplinkosaugos darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų aprašo“ nuostatos. Internetinė prieiga: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

8.4. Teikėjas ir Užsakovas vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu pasirašo asmens duomenų tvarkymo sutartį siekiant užtikrinti asmens duomenų tvarkymo ir teikimo Užsakovui teisėtumą duomenų subjektų atžvilgiu, taip pat atsako už duomenų tikslumą bei teisingumą.

8.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Jei Sutartis pasirašoma elektroniniais kvalifikuotais parašais sudaromas vienas elektroninis dokumentas.

8.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.7. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

8.7.1. priedas Nr. 1 „Paslaugų atlikimo techninė specifikacija“;

8.7.2. priedas Nr. 2 „Teikėjo pasiūlymas“.

Užsakovo vardu			Teikėjo vardu

UAB “Kauno vandenys”					UAB "Infrastruktūros inžinerija"

Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas				Gerosios Vilties g. 38, LT-03143 Vilnius

Tel. (8 37) 30 17 00						Tel: +370 612 40644

Atsiskaitomoji sąskaita 						Atsiskaitomoji sąskaita

Nr. LT 447044060003089823					LT80 7044 0600 0413 1343

AB SEB bankas							AB SEB bankas

Banko kodas 70440						Banko kodas 70440

Bendrovės kodas 132751369					Įmonės kodas: 300035342

PVM mokėtojo kodas LT 327513610				PVM mokėjimo kodas  LT100002284512

Technikos direktorius                                                                     Direktorius

Darius Gražys						             Raimundas Kanapickas