SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. SPALIO 4 D. VETERINARŲ GATVĖS DALIES STATYBOS IR VETERINARŲ GATVĖS DALIES KAPITALINIO REMONTO RANGOS SUTARTIES 
NR. S-1122 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. rugpjūčio        d. Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, juridinio asmens kodas 188756386, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, ir

UAB „Kauno keliai“, toliau vadinama Rangovu, juridinio asmens kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, dėl 2021 m. spalio 4 d. Veterinarų gatvės dalies statybos ir Veterinarų gatvės dalies kapitalinio remonto rangos sutarties Nr. S-1122 (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir Sutarties 13.1 punkto nuostatomis, atsižvelgdamos į 2022 m. ženkliai kylančią infliaciją bei į Rangovo 2022 m. birželio 13 d. ir 2022 m. liepos 7 d. raštuose nurodytas aplinkybes, jog dėl Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainos Respubliką Pardavėjas susiduria su sunkumais, vykdant sudarytą viešojo pirkimo sutartį, ženkliai pabrangus įvairiems resursams ir pakilus infliacijai, susitaria pakeisti Sutarties 13.8 punktą ir išdėstyti jį taip:

„13.8. punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo

Pakeisti punktą:

Sutarties Įkainuotuose sąnaudų žiniaraščiuose nustatyti įkainiai ar kainos gali būti perskaičiuojami šiame punkte nustatyta tvarka:

(a) Įkainis perskaičiuojamas ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 30 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (http://www.stat.gov.lt), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra lygus arba didesnis kaip 5 procentai. Toks perskaičiavimas gali būti atliekamas ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo darbų pradžios datos;

perskaičiavimas kiekvienais metais atliekamas kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;

statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu http://www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;

Įkainių pakeitimas įforminamas dvišaliu pirkimo sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie pirkimo sutarties. Indeksuojami įkainiai įsigalioja nuo akto ir papildomo susitarimo pasirašymo tarp abiejų Šalių atstovų dienos. Nauji įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus po indeksavimo darbus.

Įkainių indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaikė darbų vykdymo grafike nustatytų darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu, t. y. įkainių keitimas negalimas dėl tų darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o rašytinio suderinimo dėl darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvo“.

2. Kitos Sutarties sąlygos ir priedai, nepaminėti šiame Susitarime, išlieka nepakitę.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

4. Juridiniai Šalių adresai ir rekvizitai:

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Kauno rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188756386 | UAB „Kauno keliai“ Juridinio asmens kodas 135640993 |
| Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Tel. (8 37) 305 502 El. p. administratorius@krs.lt | R. Kalantos g. 85, Kaunas Tel.: +370 614 92158 El. p. info@kaunokeliai.lt |
| A. s. Nr. LT91 4010 0425 0313 5057 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | A.s. Nr.: LT 51 7044 0600 0389 7125 AB SEB bankas, |
| Banko kodas 40100 | Banko kodas 70440 |

Administracijos direktorius                                          Generalinis direktorius

Šarūnas Šukevičius	                                     Ramūnas Šilinis