SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. KOVO 3 D. KAUNO MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ GRIČIUPIO, CENTRO, ŠANČIŲ, DAINAVOS, PETRAŠIŪNŲ, EIGULIŲ IR ŽALIAKALNIO PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. SR-134 PAKEITIMO

2022 m. ................................. d. Nr. ....................

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimu T-360 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ , ir UAB ,,Kauno keliai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, atsižvelgdamos į UAB „Kauno keliai“ 2022 m. liepos 5 d. raštą Nr. 200-02 ir dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos pasikeitusias rinkos sąlygas, t. y. dėl karo Ukrainoje, visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatų sustabdymo ir jų importo uždraudimo, įvykusius Darbams naudojamų medžiagų, žaliavų kainų pokyčius bei jų tiekimo grandinių sutrikimus, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2022 m. kovo 3 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Gričiupio, Centro, Šančių, Dainavos, Petrašiūnų, Eigulių ir Žaliakalnio pirkimo pagrindinės sutarties Nr. SR-134 (toliau – Sutartis) 11 ir 38 punktais, 12.1 ir 12.3 papunkčiais, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

- Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.1. Darbų įkainiai perskaičiuojami vieną kartą per Sutarties galiojimo laikotarpį (didinami arba mažinami), jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI)  reikšmė pakinta daugiau kaip 5 procentais.

Preliminarių įkainių peržiūra inicijuojama rašytiniu Šalies prašymu. Preliminarūs įkainiai perskaičiuojami juos dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto Šalies prašymo gavimo dieną paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI padalijant iš prieš 11 mėnesių buvusio paskelbto mėnesinio SSKI.“

2. Šalys susitaria pakeisti Sutartyje numatytų ir neatliktų Darbų įkainius pagal prie Susitarimo pridedamą indeksuotų Darbų įkainių lentelę.

3. Šalys susitaria perskaičiuoti neatliktų Darbų įkainius dauginant iš koeficiento 1,1706.

4. Šalys susitaria atitinkamai pakeisti Pradinės sutarties vertę ir nustatyti, kad Sutarties 8 punkte nurodyta Pradinės sutarties vertė – 1 102 546,47 Eur su PVM, o Pradinės sutarties vertė be PVM – 911 195,43 Eur.

5. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo visos Šalys. Įsigaliojęs Susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Vykdydamos Susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

7. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios.

8. Prie Susitarimo pridedama:

8.1. Indeksuotų Darbų įkainių lentelė, 4 lapai.

8.2. UAB „Kauno keliai“ 2022 m. liepos 5 d. rašto Nr. 200-02 kopija, 4 lapai.

UŽSAKOVAS			                  RANGOVAS

Kauno miesto savivaldybės administracija           UAB „Kauno keliai“

Įstaigos kodas 188764867                                     Įmonės kodas 135640993

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas                                R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078             Atsisk. sąsk. LT517044060003897125

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                      AB SEB bankas

Administracijos direktorius                                 Generalinis direktorius

A. V.                                                                     A. V.     _____________________                                  __________________________

(parašas)                                                              (parašas)

Tadas Metelionis                                                Ramūnas Šilinis