SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2022-06-07 RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S- 329

2022-08-30

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, administracijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio administracijos direktoriaus pareigas, veikiančio pagal 2022-08-01 Kazlų Rūdos savivaldybės mero potvarkį Nr. MP-38 „Dėl pavedimo Anatolijui Lesnickui atlikti administracijos direktoriaus pareigas“, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kelranga“, juridinio asmens kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Civilinio kodekso 6.223 straipsnio 1 dalimi, 2022-06-07 rangos darbų sutarties Nr. S-329 (toliau tekste – Sutartis) 2.1 punkto 2.1.1.2 papunkčiu ir 2.1.3 papunkčiu, bei atsižvelgdami į tai, kad pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) 2022-08-04 elektroniniu paštu pateiktas pastabas (pridedama), darbų vykdymo metu turėjo būti atlikta projekto korektūra ir parengta „Kitų inžinerinių statinių-pėsčiųjų takų (šaligatvių), Vytauto g. atkarpoje, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto projekto“ A laida (2022-08-18 paslaugų teikimo sutartis Nr. S-515)  bei suderinta su Kelių direkcija, susitarėme:

1. Pripažinti, kad šiame susitarime nurodytos aplinkybės yra svarbios ir kilusios ne dėl Rangovo kaltės ir pratęsti Sutarties 2.1.1.1 punkte nurodytą darbų atlikimo terminą 1 k. 1 mėn. laikotarpiui, terminą skaičiuojant nuo projekto suderinimo su Kelių direkcija datos.

2. Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties šalys ir pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, vadovaujantis Sutarties 8.1 punkte nurodytomis sąlygomis. Užtikrinimo vertė 5 proc., nuo likusios pagal Sutartį neatliktų darbų vertės, skaičiuojant nuo šio susitarimo pasirašymo dienos.

3. Šis susitarimas yra Sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis.

4. Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos.

5. Susitarimas surašytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

6. Susitarimo priedas. 2022-08-04 susirašinėjimas su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, 2 lapai.

7. Šalių adresai ir rekvizitai:

- UŽSAKOVAS  	RANGOVAS

- Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	UAB „Kelranga“

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda		Gėlyno skg. 5, Marijampolė

LT-69443 Kazlų Rūdos sav.		Įmonės kodas: 151004973

- Įstaigos kodas 188777932	A.s. Nr. LT32 7300 0100 0233 7859

Tel., faks. (8 343) 95276		AB „Swedbank“, banko kodas 73000

A.s. LT69 7300 0101 6438 0058		Tel.: (8 343)  71 735

AB „Swedbank“ bankas

- Banko kodas 7300

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 	Direktorius

atliekantis administracijos direktoriaus pareigas

Anatolijus Lesnickas	Algirdas Brazys