PAPILDOMAS SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. BALANDŽIO 11 D. RANGOS SUTARTIES NR. (9.27E)D1-278  „VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NULEIDIMO Į VANDENĮ IR INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS JIEZNO MIESTE“

2022 m.                        d.  Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės (toliau – Užsakovas), veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

ir

UAB „Daugesta“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin (toliau – Rangovas), veikiančio pagal įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Šalys 2022-04-11 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27E)D1-278 „Vandens transporto priemonių nuleidimo į vandenį ir infrastruktūros įrengimas Jiezno mieste „ (toliau –Sutartis).

- Pagal Sutarties 1.1. punktą, darbų atlikimo terminas 2022-10-14.

- Rangovas 2022-09-21 prašymu Nr. (7.37Mr)R1-4738 nurodė poreikį Sutarties terminą pratęsti 14 kalendorinių dienų.

- Sutarties 2.2. punkte nurodytas darbų atlikimo termino pratęsimas – 1 kartą 14 kalendorinių dienų.

ŠALYS SUSITARIA:

- SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1.Vadovaujantis 2022-09-21 prašymu Nr. (7.37Mr)R1-4738, Sutarties 2.2. punktu, Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminas pratęsiamas 14 kalendorinių dienų t.y. iki 2022-10-28.

1.2.Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

- SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

  - Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį elektroniniais parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Už sutarties vykdymą atsakinga Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt, tel. 8 (319) 61124.

- SUSITARIMO PRIEDAI

  - UAB „Daugesta“ 2022-09-21 prašymas Nr. (7.37Mr)R1-4738, 1 lapas.

| UŽSAKOVAS Prienų rajono savivaldybės administracija Kodas 288742590 Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai A.s. Nr. LT087300010076935559 tel.: 8 319 61 103 el. paštas: administracija@prienai.lt | RANGOVAS UAB „Daugesta“ Kodas 301550690 Ežero g. 10-1, Daugų k., Alytaus r.sav A.s. Nr. LT6770440600006645332 tel.: 8 687 17987 el. paštas: info@daugesta.lt |
| --- | --- |
| Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė A.V. | Direktorius Aleksandr Riabinin A.V. |