SUSITARIMAS DĖL 2022-05-12 RANGOS DARBŲ

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. R-04E-275-2022,

ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO

2022 m. rugsėjo 6 d.

Klaipėda

AB „Klaipėdos energija“, registruota adresu Danės g. 8, Klaipėda, įmonės kodas 140249252, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano Katino, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir UAB „Aukstata“, juridinio asmens kodas 145909933, registruotos buveinės adresas Dubijos g. 11-19, LT-77145 Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai „Šalimi“, sudarė šį susitarimą (toliau - Susitarimas) prie 2022 m. gegužės 12 d. Šalių sudarytos AB „Klaipėdos energija” mūrinio dūmtraukio paprastojo remonto darbų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. R-04E-275-2022, (toliau - Sutartis) dėl įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo.

Šalys, atsižvelgdamos į Rangovo pateiktame prašyme išdėstytas aplinkybes bei į su prašymu pateiktus aplinkybes įrodančius dokumentus – informaciją apie darbuotojų nedarbingumą, vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 4.2.1 punktu (Šiame skyriuje nurodytų terminų pratęsimas galimas du kartus po 1 (vieną) mėnesį, esant šioms aplinkybėms: Nustačius COVID-19 atvejį Rangovo darbuotojų tarpe ir daliai darbuotojų taikant izoliaciją, kai tai turi įtakos darbų atlikimo terminams, tačiau Darbai nestabdomi, kaip tai numatyta Sutarties BD 9 skyriuje), susitarė:

- Pratęsti Rangovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo terminą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiu, nustatant, kad Rangovas įsipareigoja užbaigti Darbus ne vėliau nei per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Pakeisti Sutarties SD 2.3 punktą išdėstant jį taip: „2.3 Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo momento ir galioja 6 (šešis) mėnesius arba iki abipusio įsipareigojimų įvykdymo, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyks anksčiau“.

- Kitos sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.

- Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Susitarimas pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Šalių rekvizitai

| Užsakovas AB „Klaipėdos energija“ Danės g. 8, LT-92109, Klaipėda Įmonės kodas: 140249252 PVM kodas: LT402492515 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras A.s. Nr. LT857044060000708123 Tel. Nr.: 8 46 410850 Faksas: 8 46 410870 El. paštas: klenergija@klenergija.lt Generalinis direktorius Antanas Katinas (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Rangovas UAB „Aukstata“ Dubijos g. 11-19. LT-77145 Šiauliai Įmonės kodas: 145909933 PVM kodas: LT459099314 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras A.s. Nr. LT337300010081647272 Tel. Nr.: +370 41 520055 El. paštas: aukstata@aukstata.lt Direktorius Vitas Stulgė________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |