SUSITARIMas

DĖL 2022-04-28 SUTARTIES NR. (9.27Mr)D1-306 „Ąžuolų g. (na-49) dūmiškių k. naujosios ūtos sen. kapitalinio remonto darbai“ PAKEITIMO

2022 m.                            d. Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienė, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Daugesta“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, vadovaudamiesi 2022 m. balandžio mėn. 28 d. sutarties Nr. (9.27Mr)D1-306 4.2 punktu, 2.7.1 papunkčiu ir 14 skyriaus nuostatomis, susitaria:

- Pakeisti Sutarties 2.1. punktą – perskaičiuoti kainą pridedant papildomų darbų vertę:

  - Bendra kapitalinio remonto darbų vertė pagal sutartį Nr. (9.27Mr)D1-306 – 99889,67 Eur su PVM.

  - Papildomų darbų vertė – 6690,80 Eur su PVM

  - Bendra kapitalinio remonto darbų vertė su papildomais darbais – 106580,47 Eur su PVM.

- Pratęsti sutartį 2 mėn. laikotarpiui.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos. Pratęsimas įsigalioja 2022 m. spalio 1 d. ir galioja iki 2022 m. lapkričio 30 d. imtinai.

- Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties Nr. (9.27Mr)D1-306 dalis.

- Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba, elektroninėmis priemonėmis.

- Susitarimo priedas – 2022 m. rugsėjo 12 d. objekto apžiūros aktas.

Užsakovas					Rangovas

Prienų rajono savivaldybės administracija	            UAB “Daugesta”

| Adresas: Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai Tel. (8 319) 61102 Juridinio asmens kodas 288742590 | Adresas: Ežero g. 10, Daugų k. LT-64144 Alytaus r. Tel. (8 621) 76963 Juridinio asmens kodas 301550690 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė __________________________________ | Direktorius Aleksandr Riabinin __________________________________ |