SUSITARIMas

# DĖL 2022-04-15  SUTARTIES NR. (9.27Mr)D1-290 „f. vaitkaus g. (pr-2) ruožo nuo 0,014 iki 0,117 km prienų mieste kapitalinio remonto darbai, įrengiant automobilių stovėjimo vietas ir šaligatvį kairėje gatvės pusėje“ PRATĘSIMO

# 2022 m.                d. Nr.

# Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 288742590, buveinės adresas: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir UAB „Kelranga“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 151004973, buveinės adresas Gėlyno skg. 5, Marijampolė, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2022 m. balandžio 15 d. rangos sutarties Nr. (9.27Mr)D1-290  4.2. punktu ir atsižvelgiant į Rangovo 2022 m. rugsėjo 22 d. raštą “Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo”, susitaria:

- Pratęsti sutartį 2 mėn. laikotarpiui.

- Pratęsimas įsigalioja nuo 2022 m. spalio 1 d. ir galioja iki 2022 m. lapkričio 31 d. imtinai.

- Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba, elektroninėmis priemonėmis.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas					Rangovas

Prienų rajono savivaldybės administracija	                    UAB “Kelranga”

| Adresas: Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai Tel. (8 319) 61102 Juridinio asmens kodas 288742590 | Adresas: Gėlyno skg. 5 LT-68229 Marijampolė Tel. (8 343) 71735 Juridinio asmens kodas 151004973 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ___________________________________ | Direktorius Algirdas Brazys __________________________________ |