VATIS priežiūros ir aptarnavimo paslaugų sutarties

1 priedas

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS SISTEMOS (VATIS ) PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi	2

3.	Esama situacija	2

3.1.	Informacija apie VATŽŪM veiklą	2

3.2.	VATIS informacinė sistema	3

4.	Planuojamo sprendimo architektūra ir funkciniai komponentai	8

5.	VATIS funkcionalumų, modulių, komponentų administravimo, priežiūros, tobulinimo ir kiti darbai	8

6.	VATIS komponentų stebėsena ir proaktyvus reagavimas	9

7.	VATIS veiklos tęstinumo užtikrinimo priemonės	9

8.	Darbų imlumo vertinimas	10

9.	Reikalavimai greitaveikai	13

10.	Reikalavimai saugumui	13

11.	Reikalavimai licencijoms	13

12.	Reikalavimai dokumentacijai	13

13.	Baigiamosios nuostatos	14

# Bendra informacija

Perkančioji organizacija – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija arba VATŽŪM), Juridinio asmens kodas – 302526112, adresas – Ozo g. 4A, LT-08200 Vilnius, telefonas (8 5) 237 5631, faksas (8 5) 273 0233, elektroninio pašto adresas – info@vatzum.lt.

Pirkimo objektas – VATŽŪM informacinės sistemos (toliau – VATIS) priežiūros ir palaikymo paslauga, apimanti VATIS techninės ir programinės įrangos funkcionavimo užtikrinimą, atsirandančių pokyčių realizavimą, VATIS aplinkoje teikiamų paslaugų bei komponentų modifikavimą (konstravimą), įdiegimą (toliau – Paslauga).

Perkamų paslaugų tikslas užtikrinti VATIS pasiekiamumą vartotojams bei efektyvų infrastruktūros panaudojimą ir IT paslaugų teikimą.

1 lentelė. Vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Diegėjas | Fizinis arba juridinis asmuo, kuris įgyvendina šios specifikacijos reikalavimus |
| EPP | VATIS el. paslaugų portalas |
| PĮ | Programinė įranga |
| ŪS | Ūkio subjektas |
| VATIS | Valstybinės augalininkystės tarnybos informacinė sistema |
| VATŽŪM | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos |
| VP | VATIS vidinis portalas |
| WS | Tinklinės paslauga (angl. web service) |

Šiame dokumente vartojami terminai „turi (gali) būti“, „turi (gali) turėti“, „turi leisti“, „turi turėti galimybę“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas šios viešojo pirkimo sutarties apimtyje privalo įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims, galės) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas šios viešojo pirkimo sutarties apimtyje privalo įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

# Teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi

Teisės aktai ir metodiniai dokumentai, kuriuos turi atitikti paslaugų rezultatas bei kuriais vadovaujantis turi būti teikiamos paslaugos:

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Diegėjas, teikdamas paslaugas, privalo vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

# Esama situacija

## Informacija apie VATŽŪM veiklą

2010 m. sujungus tris institucijas – Valstybinę augalų apsaugos tarnybą, Valstybinę sėklų ir grūdų tarnybą bei Valstybinį augalų veislių tyrimo centrą, – sukurta viena VATŽŪM. Ši įstaiga įgyvendina valstybinę fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, pluoštinių kanapių, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politiką Lietuvos Respublikoje. Pagrindiniai VATŽŪM veiklos tikslai yra šie:

  - Užtikrinti nacionalinę, importuojamų, eksportuojamų, gabenamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų fitosanitarinę kontrolę;

  - Užtikrinti įvežamų, išvežamų ir tiekiamų rinkai vaisių ir daržovių rūšiavimo, pakavimo vietose ir didmeninėje prekyboje atitikties prekybos standartams kontrolę;

  - Užtikrinti AAP registravimą ir vykdyti jų įvežimo, prekybos, sandėliavimo, pakavimo, ženklinimo ir naudojimo kontrolę;

  - Vykdyti genetiškai modifikuotos (toliau – GM) dauginamosios medžiagos, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų GM augalų ir augalinių produktų stebėseną ir kontrolę vidaus rinkoje ir pasienyje, taip pat GM augalų pasėlių auginimo kontrolę;

  - Vykdyti pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą ir tiekimo rinkai kontrolę;

  - Užtikrinti grūdų, dauginamosios medžiagos kokybės ir trąšų kontrolę;

  - Užtikrinti augalų veislių registravimą ir teisinę apsaugą;

  - Pagal kompetenciją užtikrinti intervencinių priemonių įgyvendinimą;

  - Užtikrinti valstybės rezervo maistinių grūdų atsargų kiekio ir kokybės kontrolę;

  - Pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinę.

VATŽŪM yra viena iš 59 priežiūrą atliekančių institucijų Lietuvoje, kurių bendri tikslai yra šie:

  - Metodinės pagalbos ūkio subjektams (toliau – ŪS) teikimas;

  - Stebėjimas, kaip ŪS laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

  - Kontroliavimas, ar šie reikalavimai tinkamai vykdomi;

  - Priemonių, užtikrinančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančių pažeidimų skaičių, taikymas.

## VATIS informacinė sistema

Šiuo metu VATŽŪM naudoja informacinę sistemą VATIS, kurios principinės architektūros schema pateikiama žemiau:

2 lentelė. VATIS principinės architektūros aprašymas

| Elementas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Išorinis VATIS naudotojas | Paslaugų gavėjas, ūkininkas, fizinis arba juridinis asmuo. |
| Vidinis VATIS naudotojas | VAT arba susijusių kontroliuojančių įstaigų darbuotojas, veiklos specialistas arba konsultantas. |
| VIISP autentifikacija | Išorinių naudotojų autentifikacijos modulis skirtas prijungti prie portalo paslaugų gavėjus. |
| Vidinė VAT autentifikacija | Vidinių VAT naudotojų autentifikacijos modulis atliekantis autentifikacijos duomenų (prisijungimo vardas ir slaptažodis) patikrinimą VAT turimoje LDAP naudotojų saugykloje. |
| VAT LDAP | VAT naudojama naudotojų saugykla (Active Directory) |
| VATIS elektroninių paslaugų portalas | Išoriniams naudotojams skirtas VAT paslaugų užsakymo, stebėjimo ir valdymo portalas. |
| VATIS vidinis portalas | Vidiniams VAT darbuotojams skirtas portalas. |
| VATIS MSSQL | Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistema skirta VATIS sistemos duomenims saugoti. |
| VATIS failinė sistema | Failinė sistema skirta binarinių rinkmenų duomenims saugoti (doc, pdf, jpeg ir kt.). |
| ZABBIX | VATIS posistemių techninių ir programinių rodiklių stebėsenos įrankis. |
| JavaMelody | Vidinei aplikacijos ir aplikacijų serverio stebėsenai skirtas įrankis. |
| Graylog | Centralizuotas VATIS posistemių ir komponentų žurnalinių įrašų kaupimo įrankis. |
| Activity Monitor | MS SQL Server duomenų bazės valdymo sistemos stebėsenos įrankis. |
| VATIS integracijų sluoksnis | Šiame sluoksnyje vykdomi vienkrypčiai ir dvikrypčiai duomenų mainai tarp su VATIS sistemos veikla susijusių išorinių sistemų (ANR, VIISP, JAR, GR, RC ir kt). |

VATIS yra realizuoti funkcinės architektūros moduliai, kurių aprašymai pateikiami toliau:

3 lentelė. VATIS funkcinės architektūros modulių aprašymas

| Modulis | Aprašymas |
| --- | --- |
| Išorinis portalas |  |
| Prisijungimo modulis | Modulis leidžia autorizuotis prie VATIS išorinio portalo naudotojams. Galimi autorizacijos būdai – VIISP prisijungimas arba užsienio ŪS prisijungimas su suteiktu vardu ir slaptažodžiu. |
| Paslaugų užsakymo modulis | Modulyje galima užsakyti VATIS sistemoje teikiamas paslaugas. Rodoma užsakytų paslaugų būsena, informacija, ir paslaugų teikimo metu išduoti dokumentai. |
| Mokėjimų modulis | Modulyje teikiama informacija apie VATIS naudotojui reikiamus atlikti mokėjimus, atliktų mokėjimų istorija, bei funkcijos mokėjimų atlikimui. Naudotojas apmokėdamas paslaugą gali ją apmokėti per VIISP apmokėjimo komponentą arba apmokėti priskiriant jau turimą lėšų likutį. |
| Licencijų ir leidimų peržiūros modulis | Portale pasirinkus meniu punktą "Licencijos", galima vykdyti licencijų paiešką ir atlikti jų peržiūra. Modulis prieinamas tiek autorizuotiems, tiek neautorizuotiems portalo naudotojams. Neautorizuotiems naudotojams negalima paieška pagal fizinio asmens kodą ir licencijoje negalima peržiūra fizinio asmens kodo ir fizinio bei juridinio asmens kontaktų. Į licencijų aibę patenka dokumentų rūšys: Licencija, Leidimas, Sertifikatas, Pažymėjimas. |
| ŪS priežiūros rezultatų modulis | Modulis skirtas autorizuotiems portalo naudotojams. Modulyje rodomi atstovaujamo ūkio subjekto patikrinimai (planuojami, vykdomi ir įvykdyti). Naudotojas gali vykdyti savo atstovaujamo ūkio subjekto patikrinimų paiešką ir peržiūrėti konkrečių patikrinimų informaciją ir dokumentus. Naudotojas gali pateikti prie tikrinimo naujus dokumentus ar pateikti atsakymą į gautą dokumentą. Sukurtas dokumentas pasirašomas el. paštu ir pateikiamas į vidinį VATIS portalą. |
| Kitų duomenų teikimo modulis | Modulis skirtas augalų apsaugos produktų pardavėjams tikrinti pirkėjo duomenis apie AAP kursų baigimo pažymėjimo galiojimą bei teikti duomenis apie įvykdytus pardavimus. Naudotojas gali duomenis suvesti tiek rankiniu būdu, tiek importuojant duomenis iš XLS ar XLSX formato failo, ir juos pateikti vidinį VATIS portalą. Pardavimų duomenis galės matyti turintis teisę vidinis VATIS naudotojas. |
| Duomenų (informacinių) rinkmenų peržiūros ir paieškos modulis | Išorinis ir vidinis VATIS naudotojas gali atlikti rinkmenų paiešką ir atsiųsti pasirinktą duomenų rinkmeną. Vidinis naudotojas atlieka informacinių rinkmenų administravimą (naujų rinkmenų įkėlimą, keitimą, šalinimą). |
| Konsultacijų, skundų modulis | Modulis skirtas autorizuotiems naudotojams teikti užklausas dėl konsultacijų / skundų. Prisijungęs VATIS EPP naudotojas gali peržiūrėti savo pateiktas užklausas dėl konsultacijų / skundų ir peržiūrėti gautas konsultacijas/skundus, atsakymą. Neprisijungusio VATIS EPP naudotojo pateiktos užklausos atvaizduojamos tik vidiniame VATIS portale, atsakymas išsiunčiamas užsakovui el. paštu. |
| Vidinis portalas |  |
| Prisijungimas prie vidinio portalo | Modulis skirtas autentifikuoti VATIS vidinius naudotojus ir suteikti jiems prieigą prie teisėmis autorizuotų VATIS funkcijų. |
| Prašymų modulis | Modulyje galima užsakyti VATIS sistemoje teikiamas paslaugas. Rodoma užsakytų paslaugų būsena, informacija, ir paslaugų teikimo metu išduoti dokumentai. VATIS naudotojams čia pateikiami išoriniame portale užsakytų paslaugų prašymai, kurie turi būti perduoti jų vykdymui. |
| Tyrimų modulis | Modulis skirtas VATIS laboratorijų darbuotojams laboratorinių tyrimų procesui įgyvendinti. |
| Tikrinimų organizavimo ir planavimo modulis | Modulis skirtas metinių tikrinimų planų taisyklių rinkinių sudarymui, metinio patikrinimų plano generavimui, koregavimui, tvirtinimui. VATIS naudotojams pateikiams suplanuotas tikrinimų grafikas, kuriame inicijuojami tikrinimų atliko pavedimai. |
| Tikrinimų modulis | Modulio paskirtis VATIS naudotojams atlikti jiems pavestus tikrinimus ir vykdyti tikrinimo metu atliekamus procesus. |
| Licencijavimo ir registravimo modulis | Modulyje yra tvarkomi ŪS duomenys, bei ŪS-tams VATIS sistemoje išduodamos licencijos ir leidimai. |
| Dokumentų valdymo modulis | Modulyje tvarkomi VATIS rengiamų dokumentų registrai, dokumentų siuntos, bei naudotojui skirtų dokumentų sąrašai. |
| Rinkliavų ir mokėjimų modulis | Modulyje tvarkomi VATIS sukurti mokėjimai už VATIS teikiamas paslaugas. Modulis skirsto VATIS sukurtus mokėjimus į atskirus sąrašus, realizuoją jų tikrinimą iš VMI MAIS. |
| Konsultavimo / Skundų modulis | Konsultavimo / Skundų modulis skirtas gautų užklausų dėl konsultavimo, skundo pateikimo registravimui. Gautos užklausos gali būti užregistruojamos vidinio VATIS naudotojo (kai gaunamos raštu, el. paštu, skyriuje ir t.t.) arba išorinio naudotojo (ŪS) pateikiant užklausas iš EPP portalo. Gautą užklausą galima atsakyti ir priskirti žinių bazės įrašui ir nurodyti, kad tai DUK. Taip pat iš gautos užklausos galima kurti pavedimą dėl tikrinimo atlikimo. |
| GIS modulis | Modulis skirtas grafiniame žemėlapyje atvaizduoti VATIS sistemoje užfiksuotus GIS duomenis. |
| Duomenų mainų modulis | Modulis skirtas VATIS integracijų su kitomos IS integracijų realizacijai. |
| Pranešimų modulis | Modulis skirtas VATIS vidinių ir kitų pranešimų siuntimui VATIS naudotojams. |
| Užduočių modulis | Modulis skirtas VATIS užduočių tvarkymui, kūrimui ir skyrimui VATIS vidiniams naudotojams. |
| Ūkinės veiklos apskaitos modulis | Modulis naudojamas VAT vykdomos veiklos apskaitai. Jame administruojama VAT veikloje naudojamos įsigytų prekių atsargos, kurioms yra skaičiuojami likučiai pagal įvedamus prekės sunaudotus kiekius arba išduotų dokumentų blankų kiekį. VAT veiklos sąnaudos, kurioms likučiai nėra skaičiuojami, o fiksuojama galutinė įšlaidų suma žemės ūkio veikloje. Gautos pajamos iš VAT vykdomos veiklos už derliaus pardavimus. Žr. Ekraninė forma „Pajamos“ Administruojami mokėjimai gaunami į VAT sąskaitas. Atvaizduojami visi mokėjimai, kurie yra gauti į VAT sąskaitas ir nėra patvirtintas jų gavimas su VAT sąskaitos išrašu. Atvaizduojami visi patvirtinti mokėjimai į VAT sąskaitą. Pateikiami gauti apmokėjimai, kurie po automatinio apmokėjimų sutikrinimo su VAT sukurtų mokėjimų sąrašu nebuvo susieti. |
| Ataskaitų modulis | Modulis skirtas ataskaitų generavimui iš VATIS tvarkomų duomenų. |
| Administravimo modulis | Modulis skirtas VATIS sistemos administravimui: VATIS naudotojų tvarkymas, padalinių tvarkymas, rolių ir teisių tvarkymas, prašymų aprašų tvarkymas, el. paslaugų formų konfigūravimas, pranešimų nustatymai, klasifikatoriai VATIS sistemoje, kompensacijos už nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo formulės konstravimas, kontrolinių klausimynų ir apklausų tvarkymas, skaičiuoklių konstravimas, VATIS veiklos auditas. |

# Planuojamo sprendimo architektūra ir funkciniai komponentai

Diegėjas turės užtikrinti kokybišką  sukurtų funkcionalumų veikimą Perkančiosios organizacijos naudojamoje VATIS pagal LR teisės aktų atnaujimus bei vartotojų išreikštus poreikius.

Teikiamų paslaugų realizacija VATIS architektūriniame sprendime turi būti įgyvendinta taip, kad atitiktų VATIS esamų funkcinių modulių paskirtį. Naujai realizuojamos funkcijos turi būti intergruotos į esamą VATIS funkcijų sprendimą.

Jei procesuose pateikta informacija prieštarauja teisės aktų nuostatoms, būtina vadovautis galiojančiais teisės aktais. Jei Paslaugų teikėjui nepakanka procesų detalumo, Paslaugų teikėjas privalo atlikti detalią analizę. Paslaugų teikėjas neturi kurti ar modernizuoti funkcionalumo, leidžiančio užtikrinti procesų žingsnius, kurie atliekami arba be sistemos pagalbos arba kitose sistemose (pvz., VIISP identifikavimo komponente).

# VATIS funkcionalumų, modulių, komponentų administravimo, priežiūros, tobulinimo ir kiti darbai

Tiekėjas turės užtikrinti VATIS komponentų ir jo funkcinių modulių nepertraukiamą veikimą.

Tiekėjas turės vykdyti VATIS sukonstruotų ir teikiamų elektroninių paslaugų ar jų komponentų palaikymą ir modifikavimą, naujų konstravimą, diegimą, testavimą bei VATIS funkcionalumų, skirtų elektroninėms paslaugoms ar jų funkcijoms kurti ar teikti, modifikavimą, vykdomą pagal VATŽŪM pateiktus užsakymus (pagal žemiau 17 punkte aprašytą tvarką).

Tiekėjas, vykdydamas VATIS techninės įrangos, VATIS sisteminės programinės įrangos, VATIS programinio kodo priežiūrą privalo informuoti apie būtinas atlikti priežiūros ir aptarnavimo veiklas, klaidų šalinimą, siekiant išvengti VATIS veikimo sutrikimų ar pašalinti jau įvykusių sutrikimų priežastis ir padarinius.

Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant įgyvendinti šią Paslaugą, Tiekėjas, gavęs užsakymą atlikti darbą, turės pateikti (detalizuoti) ir su VATŽŪM suderinti planuojamų atlikti paslaugų aprašymą, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą tokia tvarka:

  - VATŽŪM raštu pateikia Tiekėjui informaciją apie tobulintiną elektroninę paslaugą ar VATIS funkcionalumo modifikavimą;

  - Tiekėjas, gavęs informaciją iš VATŽŪM, įvertina reikalingos Paslaugos apimtį, techninius, funkcinius, saugumo ir kokybės reikalavimus. Atlikęs minėtą įvertinimą, Tiekėjas raštu pateikia užsakymo įgyvendinimo aprašymą, nurodo paslaugų suteikimo trukmės įvertinimą valandomis ir realizuotų pakeitimų pateikimo datą.

  - VATŽŪM, gavusi užsakymo įgyvendinimo aprašymą ir įvertinimą, priima sprendimą dėl užsakymo įgyvendinimo. Jei užsakymo įgyvendinimo aprašymas išsamus ir nurodytos sąnaudos tinkamos, patvirtina užsakymą. Jei nusprendžia, kad paslaugas, nurodytas gautame užsakyme, yra netikslinga pirkti (atlikti) dėl netinkamo kaštų ir naudos santykio – užsakymas nepatvirtinamas. Jei įvertinimo aprašymas yra neaiškus, VATŽŪM gali paprašyti Tiekėją detalizuoti VATIS pakeitimo įvertinime minimas paslaugas bei jų laiko sąnaudų įvertinimą. Tiekėjas privalo atsakyti į VATŽŪM pateiktus klausimus;

  - jeigu pakeitimo realizavimo ar VATŽŪM testavimo metu yra būtina tikslinti paslaugos suteikimo reikalavimus, Tiekėjas patikslina realizavimo aprašymą, kurį tarpusavyje suderina su VATŽŪM, jei reikia, patikslinami užsakymo atlikimo terminai bei laiko sąnaudos;

  - Tiekėjas, įgyvendinęs užsakymą, pateikia: visus išeities failus, testavimo dokumentaciją (Tiekėjo išvadas apie atliktą testavimą, pasiūlymas, kaip atlikti realizuoto pakeitimo/defekto patikrinimą), atnaujintą/sukurtą naudotojo, administratoriaus dokumentaciją, naudotojų instrukcijas bei elektronines pagalbos priemones bei kitus sutartus pateikti dokumentus. VATŽŪM prašymu Tiekėjas privalo pravesti mokymus, susijusius su naujai įdiegtų paslaugų naudojimu ir administravimu.

VATŽŪM atlieka galutinį gauto VATIS pakeitimo testavimą testavimui skirtoje aplinkoje:

  - jei VATŽŪM testavimo metu nustatomi neatitikimai užsakymo įgyvendinimo aprašyme pateiktiems reikalavimams, Tiekėjas įsipareigoja VATŽŪM rezultatų patikrinimo metu pastebėtus trūkumus pašalinti nemokamai ir pateikti visus rezultatus patikrinimui iš naujo, vadovaujantis priežiūros paslaugų teikimo terminais;

  - jei testavimas vyko sklandžiai, nebuvo nustatyta realizavimo trūkumų, VATŽŪM užsakymo įvykdymą patvirtina ir apsisprendžia dėl pakeitimų įtraukimo į gamybinę VATIS aplinką;

  - jei paslaugos trūkumai išaiškėja vėliau, jos eksploatavimo metu, Tiekėjas įsipareigoja VATŽŪM pastebėtus trūkumus pašalinti nemokamai 6 mėnesių laikotarpyje, abipusiai priimtinais terminais, atsižvelgiant į nustatyto trūkumo svarbą nepertraukiamam paslaugos teikimui užtikrinti.

# VATIS komponentų stebėsena ir proaktyvus reagavimas

Teikdamas Paslaugą, Tiekėjas turės vykdyti automatinį stebėjimą, kuris turi būti realizuotas pasinaudojant specializuota programine įranga. Turi būti stebimi specifiniai tarnybinių stočių parametrai (procesoriaus, atminties, diskinių sričių panaudojimas, procesų aktyvumas, tinklo prieiga ir pan.), galintys turėti įtakos VATIS veikimo kokybei. Visos su stebėjimo sprendimo parengimu susijusios išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

Vykdant Paslaugą turės būti atliekama (neapsiribojant):

  - tarnybinių stočių, įrenginių statuso nuolatinė patikra ir valdymas;

  - sisteminių žurnalų patikra;

  - gamybines aplinkas sudarančių komponentų veikimo techninių žurnalų analizė;

  - gamybinių aplinkų greitaveikos ir techninės įrangos panaudojimo įvertinimas. Tiekėjas atlieka nuolatinį sisteminių komponentų greitaveikos bei techninės įrangos panaudojimo įvertinimą ir praneša VATŽŪM apie nukrypimus nuo įprastų verčių (didesnis nei 10 %) ir jei viršijamas techninės įrangos resursų panaudojimas 80 % esamų resursų;

  - centralizuotų stebėjimo sistemų – SIEM, ZABBIX – nuolatinė stebėsena, rodiklių ir indeksų atnaujinimas pagal naujas aplinkybes;

Priežiūros ir palaikymo metu techninės, sisteminės, programinės įrangos ir kitų komponentų stebėsena turi būti atliekama specializuotomis stebėjimo priemonėmis. Turi būti užtikrinamas visų esamų parametrų stebėjimas, parametrų sąrašo tikslinimas atsižvelgiant į realią situaciją, naujai kylančius incidentus, konstruojamas paslaugas ir komponentus ir pan. Turi būti stebimi ne tik visi techninės įrangos parametrai, bet ir jų ribinės vertės.

# VATIS veiklos tęstinumo užtikrinimo priemonės

Paslaugos teikimo metu turės būti atliekamos šios veiklos:

VATIS veiklos tęstinumo valdymo ir veiklos atkūrimo planų parengimas, kasmetinis išbandymas ir išbandymų ataskaitų pateikimas VATŽŪM;

saugos politikų įvertinimas ir rekomendacijų pateikimas;

saugos pataisymų patikra;

naujos programinės įrangos tinkamumo nustatymas;

reguliariai leidžiamų užduočių kūrimas, patikra;

rekomendacijos ir konsultacijos sistemos plėtros, optimizavimo bei funkcionalumo didinimo klausimais;

problemų, kilusių eksploatuojant aplinkas, sprendimas;

VATIS darbo klaidų ir neatitikimų jos techninėje dokumentacijoje numatytam funkcionalumui šalinimas.

mokymų atlikimas ir konsultultacijų teikimas VATIS veiklos ir funkcionalumų klausimais.

# Reikalavimai greitaveikai

Diegėjas turi užtikrinti tinkamą VATIS veikimo spartą vidiniams naudotojams pagal VATIS architektūros leidžiamus ribojimus. Naujai sukurti funkcionalumai neturi sulėtinti VATIS greitaveikos. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija (pvz., ataskaitų generavimas, didelės apimties sąrašų užkrovimas, sudėtingų loginės kontrolės skaičiavimų vykdymas, duomenų importavimas ar eksportavimas ir kt.).

# Reikalavimai saugumui

Naudojimasis naujai sukurtomis funkcijomis turi būti apsaugotas naudotojams suteikiamomis teisėmis funkcijų autorizacijai pagal VATIS Administravimo modulio nustatymus.

# Reikalavimai licencijoms

Diegėjas privalo pateikti visą standartinę programinę įrangą, reikalingą sukurtų funkcionalumų veikimui.

Sukurtų funkcionalumų naudojimas neturi būti apribotas licenciniais reikalavimais.

Sukurti funkcionalumai neturi reikalauti jokių licencijų įsigijimo tiek jos modernizavimo metu, tiek einant laikui ir didėjant naudotojų, darbo vietų ar naudojamų funkcijų skaičiui.

Diegėjo pateikta standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software), kuri reikalinga sukurtų funkcionalumų veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis, kad Perkančiajai organizacijai ne mažiau nei 2 metus nereikėtų įsigyti papildomų licencijų (ar kitaip investuoti) programinės įrangos veikimui.

Visos reikalingos licencinės programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą.

Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos Perkančiosios organizacijos vardu. Perkančiajai organizacijai turi būti perduotos visos sukurtų funkcionalumų veikimui reikalingos licencijos.

# Reikalavimai dokumentacijai

Visa dokumentacija turi būti rengiama laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

Dokumentų rengimas ir derinimas turi būti vykdomas elektroniniu formatu tam skirtoje VATIS projekto erdvėje, kurioje galėtų prisijungti prie Projekto paskirti Perkančiosios organizacijos specialistai.

Turi būti parengti detalios analizės dokumentai. Detalios analizės dokumente išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai, nefunkciniai ir kiti reikalavimai.

Turi būti parengti projektavimo dokumentai. Projektavimo dokumentuose turi būti aprašyti panaudojimo atvejų žingsniai, pateikti vykdomų funkcijų aprašymai, detalizuojami architektūriniai sprendimai ir kt.

Turi būti parengti naudotojų sąsajos dokumentai, detaliai aprašant formų laukus, tikrinimo taisykles, iškviečiamas funkcijas ir kt. Šiose dokumentuose turi būti pateikiami naudotojų sąsajos eskizai.

Turi būti parengta vidinio testavimo ataskaita.

Turi būti atnaujinti VATIS naudojimo dokumentai (administratoriaus ir naudotojų vadovai), kuriuose turi būti išsamiai ir aiškiai išdėstytos naudotojų funkcijos, iliustruotos naudotojo sąsajos paveikslėliais.

Turi būti pateikti sukurtų funkcionalumų išeities tekstai (angl. source code) elektroninėje laikmenoje ir turi atitikti šiuos reikalavimus:

Turi būti pakomentuoti esminiai elementai, taikant save dokumentuojančio kodo rašymo principus;

Turi būti diegimui paruošti moduliai, atitinkantys specifikuotus reikalavimus.

Turi būti parengtas garantinės priežiūros procedūros dokumentas.

Perkančioji organizacija turi pateikti pastabas dėl dokumentacijos ar pateiktų derinimui sprendinių per 5 darbo dienas. Diegėjas per 5 darbo dienas turi pateikti papildytą dokumentaciją ar patikslintus sprendinius, atsižvelgdamas į gautas pastabas. Sekanti Perkančiosios organizacijos peržiūros iteracija turi trukti ne ilgiau nei 3 darbo dienas, po kurių tvirtinama galutinė dokumentacijos versija. Papildomos derinimo iteracijos nenumatomos ir tvirtinama antros iteracijos metu Diegėjo papildyta versija.

# Baigiamosios nuostatos

Siekiant užtikrinti sklandų Projekto tęstinumą:

Diegėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus);

Jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, perdavimas Perkančiajai organizacijai, užsakiusiai sukurti programinę įrangą ar parengti projektinius dokumentus, neturi apriboti šias teises perdavusio Diegėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais;

Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiajai organizacijai perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos šalių teritorijoje neribotam laikui.

Visi apibrėžti reikalavimai yra pradiniai ir įgyvendinant Projektą su Diegėju bus aptariami, tikslinami ir galutinai suderinami. Reikalavimų įgyvendinimas gali būti keičiamas bendru šalių sutarimu.

Kylant ginčams dėl funkcinio reikalavimo įgyvendinimo apimties tokio reikalavimo įgyvendinimas gali būti nevykdomas, jo kainą atimant iš bendros Sutarties kainos, jeigu Diegėjo pasiūlyme buvo nurodytos konkrečių funkcinių reikalavimų įgyvendinimo kainos.

Diegėjas privalės vadovautis visa teisine informacija, kuri bus reikalinga Projekto vykdymo metu ir kuri buvo skelbta viešai, savarankiškai susirinkdamas, išnagrinėdamas ir atsinaujindamas.

Diegėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo.