DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.05-303-2022

PIRKIMO NR. 613745, VPP-136(2022)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

2023-04-03

Kaunas

UAB „Kauno vandenys“, buveinės adresas Aukštaičių g. 43, Kaunas, juridinio asmens kodas 132751369, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Petro Šulskaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

Ir

UAB „KRS“, buveinės adresas Draugystės g. 15A, Kaunas, juridinio asmens kodas juridinio asmens kodas 133630961, atstovaujama generalinio direktoriaus Pauliaus Grigo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovui, atlikus viešąjį darbų pirkimą, Šalys sudarė darbų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl jos papildomo susitarimo, toliau vadinama Papildomas susitarimas.

- Papildomo susitarimo dalykas

  - Papildomo susitarimo dalykas Buitinių nuotekų šulinių ir tinklų rekonstravimo darbai (toliau - Darbai).

  - Šalys, vadovaudamosios Sutarties 3.2.p.,3.3.p., atsižvelgdamos į Rangovo pateiktą informaciją (priedas Nr.1), Užsakovo pateiktą informaciją (priedas Nr.2), susitaria dėl Sutarties vykdymo termino pratęsimo iki 2023-05-31. Sutarties likutinė vertė 446826,41 Eur.(be PVM). Pagrindinė Sutarties vertė nekeičiama.

- Papildomo susitarimo galiojimas

  - Papildomas susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius jį.

  - Šiuo Šalys patvirtina, kad Papildomą susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus.

  - Priedai: Priedas Nr.1. 2023-03-03 UAB“KRS“ raštas.

Priedas Nr. 2, 2023-03-13 UAB“Kauno vandenys“ raštas.

| Užsakovas: | Rangovas: |  |
| --- | --- | --- |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ | Uždaroji akcinė bendrovė „KRS“ |  |
| Juridinio asmens kodas 132751369 | Juridinio asmens kodas 133630961 |  |
| PVM mokėtojo kodas LT327513610 | PVM mokėtojo kodas LT336309610 |  |
| Aukštaičių g. 43, 44158, Kaunas | Draugystės g. 15A, 51227, Kaunas |
| Tel.: (8-37) 301700 | Tel. +370 37 454464 |
| El. paštas: ofisas@kaunovandenys.eu | El. Paštas: krs@krs-group.com |
| A. s. LT447044060003089823 | A. s. LT827044060002889998 |
| AB SEB bankas, b. k. 70440 | AB SEB bankas, banko kodas 70440 |
| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| Generalinis direktorius Ramūnas Petras Šulskus | Generalinis direktorius Paulius Grigas |