SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. KOVO 31 D. PROJEKTO „J. ŠIMKAUS G. GARLIAVOS MSTL. GARLIAVOS SEN., KAUNO R. KAPITALINIS REMONTAS“ RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-378 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. spalio d.  Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir UAB „Šalmesta“, juridinio asmens  kodas 174962351, adresas Pramonės g. 2, 17102 Šalčininkai, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Ričardo Rogačiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau –„Rangovas“), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvis Respublikos viešųjų pirkimo 89 straipsnio 2 dalies ir Sutarties bendrosios dalies 18.15  punktu, atsižvelgę į  2022 m. rugpjūčio 29 d. Darbų pakeitimo akte Nr. 2 nurodytas aplinkybes, sudarė šį 2022 m. kovo 31 d.  projekto „J. Šimkaus g., Garliavos mstl., Garliavos sen., Kauno r. kapitalinis remontas“ rangos darbų sutarties Nr. S-378 (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- Rangovas atlieka papildomus rangos darbus, kurių vertė yra 29247,09 Eur su PVM (dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt septini eurai ir 9 ct).

- Šalys atsisako nevykdomų rangos darbų, kurių vertė yra 2418,79 Eur su PVM (du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniolika eurų ir 79 ct).

- Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 900880,06 Eur su PVM (devyni šimtai tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 6 ct).

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitas Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Susitarimo priedai:

- Priedas Nr. 1. Kiekių žiniaraštis, 2 lapai.

- Priedas Nr. 2. Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 su priedais, 14 lapų.

| Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Įstaigos kodas 188756386 A. s. LT914010042503135057 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel.: 8 37 30 55 02, faks.: 8 37 31 37 97 Tel.: 8 37 568 823 El. p. administratorius@krs.lt Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius.; Rangovas: UAB „Šalmesta“ Pramonės g. 2, 17102 Šalčininkai Juridinio asmens kodas 174962351 PVM mok. k.LT749623515 Tel. (8 380) 51 588 El. paštas salmestauab@gmail.com A.s. Nr. LT887180900029467353 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71809 Generalinis direktorius Ričardas Rogačius. |  |
| --- | --- |