SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. LIEPOS 16 D. PRELIMINARIOS SUTARTIES NR. 15R-176

VYKDYMO

2022 m. spalio 14 d.   Nr. 15R-475

Vilnius

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas ), atstovaujamas direktoriaus Tomo Stankevičiaus ir ir UAB „Teletower“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujamas generalinio direktoriaus Mariaus Pilinkos, toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2021 m. liepos16 d. Preliminarios sutarties Nr. 15R-176 (toliau – preliminari sutartis) 14.2 papunkčiu ir spręsdami tarp preliminarios sutarties šalių esantį ginčą dėl pagrindinės sutarties sudarymo:

- Konstatuoja, kad pagal Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (toliau – SMRRT) naujos įrangos talpinimo paslaugų pirkimo Nr. IRD-SD46-153 antrą dalį buvo sudaryta preliminari sutartis, kurioje buvo numatyta, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu ir esant poreikiui Užsakovas turi teisę pirkti paslaugas, kurių techninė specifikacija pateikta Sutarties 1 priede, t. y. sudaryti pagrindinę sutartį, leidžiančią patalpinti SMRRT komponentų komplektą Platelių kaime, Platelių seniūnijoje, Plungės r. sav. (koordinatės 56.046356, 21.806503) ir gauti patalpintos įrangos talpinimo paslaugas, pagal pagrindinėje sutartyje numatytas sąlygas, Sutarties 3 priede nustatyta kaina, sudarydamas Pagrindinę sutartį. Užsakovas 2021 m. gruodžio 6 d. patalpino SMRRT įrangą Platelių kaime, Platelių seniūnijoje, Plungės r. sav. (koordinatės 56.046356, 21.806503) (tai patvirtina 2021 m. gruodžio 6 d. įrangos sumontavimo perdavimo-priėmimo aktas Nr. 15R-346, sudarytas tarp Užsakovo ir UAB „NT Service“) ir 2022 m. birželio 21 d. pateikė Paslaugų teikėjui pasirašyti pagrindinę sutartį dėl SMRRT įrangos talpinimo Platelių kaime, Platelių seniūnijoje, Plungės r. sav. (koordinatės 56.046356, 21.806503). Paslaugų teikėjas 2022 m. spalio 6 d. rašte „Dėl sutarčių 15R-261 ir 15R-253 pasirašymo“ nurodė, kad atsisako pasirašyti pagrindinę sutartį, nes už SMRRT įrangos talpinimo paslaugas turi būti apmokama nuo jos patalpinimo dienos, t . y. nuo 2021 m. gruodžio 7 d.

- Šalys, atsižvelgdamos į šio susitarimo 1 punkte nurodytas aplinkybes, bendradarbiaudamos bei siekdamos Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (toliau – SMRRT) naujos įrangos talpinimo paslaugų pirkimo Nr. IRD-SD46-153 numatytų tikslų, t. y. Užsakovas siekia patalpinti SMRRT įrangą preliminarioje sutartyje numatytoje vietoje ir gauti SMRRT talpinimo paslaugas, Paslaugų teikėjas siekia teikti talpinimo paslaugas bei gauti teisingą atlyginimą už teikiamas talpinimo paslaugas, konstatuoja, kad de facto SMRRT įrangos talpinimo paslaugos Platelių kaime, Platelių seniūnijoje, Plungės r. sav. (koordinatės 56.046356, 21.806503) yra teikiamos nuo 2021 m. gruodžio 7 d., todėl sudarius pagrindinę sutartį dėl SMRRT talpinimo Platelių kaime, Platelių seniūnijoje, Plungės r. sav. (koordinatės 56.046356, 21.806503), pagrindinės sutarties nustatyta tvarka turi būti apmokėta už SMRRT talpinimo paslaugas nuo jų de facto teikimo pradžios dienos.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, bet ne nuo anksčiau kaip pagrindinės sutarties dėl SMRRT įrangos talpinimo paslaugos Platelių kaime, Platelių seniūnijoje, Plungės r. sav. (koordinatės 56.046356, 21.806503) įsigaliojimo dienos.

4.PRIDEDAMA. UAB „Teletower“ 2022 m. spalio 6 raštas „Dėl sutarčių 15R-261 ir 15R-253 pasirašymo“, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822 Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius Tel. (8 5) 271 7177 El. paštas: ird@vrm.lt A. s. LT77 4010 0510 0497 3946 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Direktorius Tomas Stankevičius | # PASLAUGŲ TEIKĖJAS # UAB „Teletower“ Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302453251 PVM mokėtojo kodas LT100005008914 Žemaitės g. 15, LT-03118 Vilnius Tel. +370 699 23336 El. paštas: info@teletower.lt A. s. LT 81 7300 0101 1747 8014 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 Generalinis direktorius Marius Pilinka |
| --- | --- |