2021 m. rugsėjo 22 d. Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės),
Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. sav. statybos darbų ir darbo projekto parengimo sutarties Nr. 567/651

PAKEITIMAS Nr. 1

# 2021-11-19

# Alytus

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas: 250135860, adresas: Vilniaus g. 31 LT-62112, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančioji organizacija/Užsakovas“)

ir

UAB „Dzūkijos statyba“, įmonės kodas: 149657383, adresas: Pramonės g. 19, LT-62175, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdami į tai, kad 2021 m. rugsėjo 22 d. Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės), Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. sav. statybos darbų ir darbo projekto parengimo sutarties Nr. 567 (toliau – Sutartis) 2 p. neteisingai nurodyta, nuo kada skaičiuojama sutarties trukmė ir vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 p.  sudarome šį Sutarties pakeitimą:

1. Sutarties 2 punkto 2 pastraipa  patikslinama ir išdėstoma taip:

„Sutarties trukmė 19 (devyniolika) mėnesių nuo darbų pradžios (darbų atlikimo laikas – 6 mėn., pranešimų apie defektus laikas – 12 mėn., atlikimo pažymos išdavimas – 28 d.). Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 3 (trejų) mėnesių laikotarpiui, Sutartyje nustatytomis sąlygomis. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.“

2. Atitinkamai patikslinamas Darbų techninės specifikacijos 1.5. p. ir išdėstomas taip:

„Darbų atlikimo terminas - 6 (šeši) mėnesiai nuo  darbų pradžios dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti pratęsta 3 (trejiems) mėnesiams Sutartyje nustatytomis sąlygomis.“

3. Sudaryti 2 Sutarties pakeitimo egzemplioriai, turintys vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS: |
| --- | --- |
| Pasirašyta ir patvirtinta ALGIRDAS REIPAS Pareigos DIREKTORIUS Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vardu | Pasirašyta ir patvirtinta EDVARDAS MAČIULAITIS Pareigos GENERALINIS DIREKTORIUS Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „Dzūkijos statyba“ vardu |