2021 m. rugsėjo 22 d. Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės),
Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. sav. statybos darbų ir darbo projekto parengimo sutarties Nr. 567/651

PAKEITIMAS Nr. 3

# 2022-10-17

# Alytus

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas: 250135860, adresas: Vilniaus g. 31 LT-62112, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančioji organizacija/Užsakovas“)

ir

UAB „Dzūkijos statyba“, įmonės kodas: 149657383, adresas: Pramonės g. 19, LT-62175, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2021-09-22 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 567  „Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės), Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. sav. statybos darbų ir darbo projekto parengimas“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atsisakyti dalies darbų ir įsigyti daugiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje. Sutarties priedo „Užsakovo reikalavimai“ 2 priedo 1.4.5. punkte numatyta, kad tarp ašių ,,E-K”  įrengiami automatiniai vartai (6000x7000). Segmentiniai vartai dvisieniai 40 mm storio plieninės skardos sekcijų, užpildytų putų poliuretanu. Skardos storis – 0,40 mm, cinkuota, gruntuota, dažyta poliuretanu. Automatinių vartų funkcionalumui numatomas elektros maitinimas.	Atsižvelgiant į tai, kad Maisto / virtuvės atliekų apdorojimo įrenginyje vartai ir jų konstrukcijos bus veikiamos agresyvios aplinkos Užsakovas priėmė sprendimą pakeisti vartų specifikaciją ir paprašė Rangovą įrengti vartus atitinkančius kitus parametrus (susitarimo priedas Nr.1). Todėl atsisakomi Rangovo žiniaraščiuose 4.3. punkte numatyti segmentiniai automatiniai vartai ir įsigyjamą kitų parametrų segmentiniai automatiniai vartai.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

D. Pradinė Sutarties vertė yra 948 588,47 Eur be PVM.

E. Atsisakomų darbų vertė yra 6 087,15 Eur be PVM, tai sudaro 0,64 % nuo pradinės Sutarties vertės.

F. Papildomų darbų vertė yra 12 369,21 Eur be PVM, tai sudaro 1,30 % nuo pradinės Sutarties vertės.

G. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 1,94 % nuo pradinės Sutarties vertės. Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį įskaitant iki šio susitarimo atliktus Sutarties pakeitimus sudaro 4,76  % nuo pradinės Sutarties vertės.

H. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas įsipareigoja nevykdyti atsisakomų darbų ir atlikti papildomus darbus nurodomus šiame Susitarime.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. 2022-06-16 Užsakovo raštas Nr. S-22-1555 „Dėl įrengiamų vartų pakeitimo“.

3.2. Pasiūlymas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS: |
| --- | --- |
| Pasirašyta ir patvirtinta ALGIRDAS REIPAS Pareigos DIREKTORIUS Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vardu Parašas ______________________________________ | Pasirašyta ir patvirtinta EDVARDAS MAČIULAITIS Pareigos GENERALINIS DIREKTORIUS Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „Dzūkijos statyba“ vardu Parašas ______________________________ |