PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE

2022 M. BALANDŽIO 7 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-472

2022 m.                         SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2022 m. balandžio 7 d. statybos rangos sutarties Nr. SŽ-472 (toliau – Sutartis) 9.10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2022 m. rugsėjo 28 d. darbų pakeitimo akte Nr. 1 (reg. 2022 m. spalio 25 d. Nr. VKIF-101) (toliau – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1) nurodytas aplinkybes, sudaro šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

- Vykdant automobilių stovėjimo aikštelės Pakalnės g. 6A statybos darbus ir atsiradus papildomai vykdomiems darbams, nurodytų Darbų pakeitimo akte Nr. 1, padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 16 616,78 Eur su PVM.

- Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodyto pakeitimo, pakeičiama galutinė Sutarties kaina yra 122 110,90 Eur (šimtas dvidešimt du tūkstančiai šimtas dešimt eurų, 90 ct) be PVM. Papildomo susitarimo sudarymo dieną taikomas 21% PVM sudaro 25 643,29 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai, 29 ct).

- 2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis)ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Susitarimo priedas – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 bei jo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 383 409 Faksas +370 41 524 109 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS UAB „Kaslita“ Kalnelio g. 2, Kužiai, Šiaulių r. Įmonės kodas 144535557 PVM mokėtojo kodas LT445355515 A. s. Nr. LT15 7044 0600 0219 6296 Bankas AB „SEB bankas“, b. k. 70440 tel. +370 647 47 515 el. paštas: info@kaslita.com |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. | Kęstutis Volbekas Direktorius Parašas................................................... Data....................................................... A.V. |

Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Lorinta Laureckytė, tel. (8 41) 596 324 el. paštas lorinta.laureckyte@siauliai.lt.