STATYBOS RANGOS SUTARTIS (PAGRINDINĖ SUTARTIS)

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | 2022-11-04 | SUTARTIES NR. | VPS-41 |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | 2022-11-04 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | V3 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | BĮ Šiuolaikinio meno centras |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 291424950 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT914249515 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT114010051003260562, Bankas Luminor Bank |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. +370 (5) 262 9891 El. paštas info@cac.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Įgaliotas asmuo: direktorius Kęstutis Kuizinas |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Inga Blažienė , el. p. inga@cac.lt , adresas Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  | Ieva Laurinaitienė, el. p. ieva@cac.lt, adresas Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  | UAB „HSC Baltic“ |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuva |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 300130281 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT100001802611 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT07 7044 0600 0772 9902 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Gabijos g. 32, 06155 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. +370 (601) 73909 el. p. info@hsc.lt |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Rimvydas Beržonskis el. p. info@hsc.lt |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Andrejus Chlebnikovas mob. tel. +370 (650) 33527 el. p. a.chlebnikovas@hsc.lt ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | UAB „Archimenai“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 303123623 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Lelijų al. 2, Vosyliukų k., 21424 Trakų r. Veiklos vykdymo adresas: Kuosų g. 9-109, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. 8 (612) 82346, el. p. archimenai@gmail.com |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Karolis Maciulevičius |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | UAB „Archimenai“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 303367684 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | 303123623 |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Lelijų al. 2, Vosyliukų k., 21424 Trakų r. Veiklos vykdymo adresas: Kuosų g. 9-109, Vilnius |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | tel. 8 (612) 82346, el. p. archimenai@gmail.com |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 111678149 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Švitrigailos g. 16, 03223 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | info@sipaslaugos.lt |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  |  |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Parodų rūmai Vilnius, Vokiečių g. 2 1096-7012-7016 Kultūros paveldo vietovė Vilniaus senamiestis (Unikalus kodas 16073) Kultūros paveldo statinys Dailės parodų rūmai (Unikalus kodas 15911) |  |
|  | - Adresas |  |  |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Negyvenamasis pastatas, Ypatingasis |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Vilnius, Vokiečių g. 2 Nr. 0101/0057:109 |  |
|  | - Adresas |  |  |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  | 4 240 107,94 (pakeitimas atliktas 2023-12-22 Susitarimu Nr.VPS-75) |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  | 5 130 530,61 (pakeitimas atliktas 2023-12-22 Susitarimu Nr.VPS-75) |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p.) |  |  | [...]% |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuoto įkainio su peržiūra ☐ – fiksuotos kainos ☐ – fiksuotos kainos su peržiūra |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☒ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | nėra |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | [...] % |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | 0 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - I Dalis: |  |  | Netaikoma |  |
| - I Etapo terminas (1.1.11 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - II Etapo terminas (1.1.11 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Darbai turi būti pabaigti ne vėliau nei per Sutarties Specialiųjų sąlygų priede Nr. 15 „Neatliktų darbų sąrašas“ stulpelyje „Darbų atlikimo pabaiga“ nurodytomis datomis. Tiems darbams, kuriems Neatliktų darbų sąraše stulpelyje „Suskaičiuotas darbų atlikimo terminas“ darbų atlikimo data nurodyta vėlesnė nei 2024-05-31, nustatomas darbų atlikimo galutinis terminas 2024-05-31. Darbų, kurie nėra nurodyti Neatliktų darbų sąraše, atlikimo galutinis terminas 2023-12-31. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Statybos darbų atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 5 000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 5 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 100 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=651245&LID=764698&AllowPrint=1 |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Techninė specifikacija: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=651245&LID=764698&AllowPrint=1 |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Pavadinimas Parodų rūmų Vokiečių g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto projektas. Numeris 20.016-TP. Parengimo metai 2021. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis - Rangovo pasiūlyme; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Neatliktų darbų sąrašas |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos --> Pavyzdinė rangos darbų sutartis su priedais |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos): |  |
| --- | --- |
| Bendrųjų sąlygų pakeitimai: | Netaikoma |
| Pagal šią Sutartį neperkami šie Darbai (1.1.5 p.): | Perkamų darbų apimtis nurodoma priede Nr. 4 Darbų kainų žiniaraštis (parengta pagal Rangovo pasiūlymą) |