110/10 kV Igliaukos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo]

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. spalio      d., Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. p. Strateginės infrastruktūros departamento direktoriaus ______________, veikiančio pagal 2022 m. rugpjūčio 8 d. įgaliojimą Nr. 22IG-82, iš vienos pusės, ir

- Tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB „Connecto Lietuva“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304915315, kurios registruota buveinė yra Mokslininkų g. 39-2, LT12187 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir AS Connecto Eesti pagal Estijos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 10722319, kurios registruota buveinė yra Tuisu 19, 11314 Tallinn, Estija, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Connecto Lietuva“ direktoriaus ______________, veikiančio pagal 2022 m. rugsėjo 6 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 20220906, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka l]: - 110/10 kV Igliaukos TP 110 kV skirstykla (Marijampolės sav., Igliaukos k., Marijampolės g. 15.) - Techninė užduotis [Sąvoka u]: Techninė užduotis (Projektavimo užduotis) (sutarties specialiosios sąlygos 1.2. priedas). - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]: 25 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėn. dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. - Darbų etapai [2.2.3 punktas]: Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1.1 nurodytais Darbų etapais ir terminais. |
| --- | --- |
| Darbai | - Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka m]: 1. Projektavimo užduoties 1 priedas; 2. Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 - Užsakovo įrenginiai [4.9.8 punktas]: Darbų atlikimui Užsakovas patiekia šiuos Įrenginius ir Medžiagas: - Elektros skaitikliai, 2 vnt. - Bandymo gnybtynai, 2 vnt. - Komercinių duomenų valdiklis, 1 kompl. - Momentinių duomenų valdiklis, 1 kompl. Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos J. Tiškevičiaus g. 72, Vilnius. Kontaktinis asmuo — Pietų regiono elektros apskaitų vyresnysis inžinierius __________ - Fizinė sauga [4.3.5 punktas]: - Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2 punktas]: Demontuojamų įrenginių sąrašas pateiktas projektavimo užduoties (Sutarties 1.2 priedo 19 priede). |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [4.1 skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - Projektų vadovas - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - Pirkimų projektų vadovė |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka r]: - Sutarties kaina be PVM: 1 378 422,80 Eur - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 289 468,79 Eur - Sutarties kaina su PVM: 1 667 891,59 Eur - Apmokėjimas [7.3.1 punktas]: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties 1.6. priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties 1.7. priedas). Už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus bus mokama Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.6 punkte nustatyta tvarka. - Sąskaita apmokėjimui: - A. s. LT82 7300 0101 6230 0629 - Swedbank AB - Banko kodas 73000 - PVM mokėtojo kodasLT100011875813. - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1 punktas]: Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| Atsakomybė | - Netesybos: Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.1. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi 1.4 ir 1.5 prieduose. |
| Baigiamos nuostatos | - Projektas [11.9.2 punktas]: - „110/10 kV Igliaukos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“, Nr. PPRK2182. - Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1 punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Mokslininkų g. 39-2, - LT-05131 Vilnius; LT12187 Vilnius, Lietuva; - Tel. +370 707 02171; Tel. +370 600 6356; El. paštas info@litgrid.eu El. paštas tomas.kulbis@connecto.ee A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | - Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1 punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 30 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.2.11 punkto penktas sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Ekspertizės aktą Užsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 20 darbo dienų nuo Techninio projekto pateikimo ekspertizei dienos. - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.3.9 punkto pirmas sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Darbo projekto (jo dalies) ekspertizės aktą Užsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 15 darbo dienų nuo Darbo projekto (jo dalies) pateikimo ekspertizei dienos. - Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1 punktą papildyti taip: Darbams atlikti Užsakovas neprivalo suteikti ilgesnių nei toliau nurodyti atjungimo terminų: - jungtuvų prijungimui - dvi savaitės; - elektros oro linijų remontui ir rekonstrukcijai – viena diena trijų atramų darbams; - Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.1 punktas papildomas taip: - Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė: - Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Banko garantiją; - projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. - Bendrųjų sąlygų 11.8.1 punktas papildomas taip: - Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: OFICIALUS PRANEŠIMAS Projektas: „110/10 kV Igliaukos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ — projektavimo ir statybos darbai Nr. PPRS18074 Sutartis: [data] Nr. [numeris] Kam: [adresato vardas, pavardė] [adresato elektroninio pašto adresas] - Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi 14 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ ir 15 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui“ reikalavimų. - Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

  - Projektavimo ir statybos darbų etapai;

  - Techninė užduotis/projektavimo užduotis;

  - Darbų žiniaraštis;

  - Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;

  - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;

  - Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę

  - Mėnesinė rangos darbų ataskaitos forma

- LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija;

- Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

- Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

- Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

- Standartinė grafiko forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Darbų žiniaraščio po techninio projekto parengimo pildoma forma.

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

- Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Pareigų sąrašas;

- Rizikų valdymo planas;

- Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: L.e.p. Strateginės infrastruktūros departamento direktorius |  | Rangovo vardu: Direktorius |  |
| --- | --- | --- | --- |

Sutarties specialiųjų sąlygų

1.1  priedas

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (dienos nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (pasirinktinai procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM ar Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) | - Mokėtina suma - (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) | - Per 6 mėn. | - 0,02 % |  |
| - II etapas | - Pilna apimtimi įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla; pasirašytas II etapo techninio įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“) | - Iki 2024-12-31 | - 0,02 % |  |
| - III etapas | - Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai) | - Per 25 mėn. | - 0,02 proc. nuo Darbų etapo kainos arba 50 Eur |  |

_____________________