PROJEKTO „VALSTYBĖS DEBESIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS“ TECHNINĖS INFRASTRUKTŪROS PIRKIMO II DALIES

(ŠIFRAVIMO RAKTŲ VALDYMO SPRENDIMO (HSM))

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2022 m. lapkričio ____ d. Nr. _____

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Santa Monica Networks“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Žiūko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Klientas arba Perkančioji organizacija), atstovaujamas Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjo, atliekančio direktoriaus funkcijas, Armino Rakausko, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 12-92 „Dėl Gintauto Mežečio atleidimo iš pareigų“,

toliau Tiekėjas ir Klientas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, vadovaudamiesi viešosios įstaigos CPO LT, juridinio asmens kodas 302913276, buveinės adresas Ukmergės g. 219-1, 07152 Vilnius, viešojo pirkimo komisijos 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 7, kuriuo Tiekėjo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas), pateiktas tarptautiniam pirkimui, atliekamam atviro konkurso būdu, „Projekto „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ debesijos valdymo platformos ir infrastruktūros plėtros pirkimas“ (pirkimo numeris – 602438),  (toliau – pirkimas), buvo pripažintas laimėjusiu, sudarė šią viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

# 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas – šifravimo raktų valdymo sprendimo (HSM) įsigijimas ir jo įdiegimo paslaugos. Tiekėjas įsipareigoja Klientui parduoti ir neatlygintinai pristatyti Sutarties 1 priede Tiekėjo pasiūlyme nurodytas prekes (toliau – prekės arba įranga) ir suteikti paslaugas pagal Sutarties 2 priedo Techninės specifikacijos reikalavimus, o Klientas įsipareigoja priimti prekes bei paslaugas ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Prekės ir paslaugos turi atitikti Sutarties 2 priedo Techninės specifikacijos reikalavimus.

1.3. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties 1 priede Tiekėjo pasiūlyme nurodytų prekių ir Tiekėjas pateikia Klientui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Tiekėjas gali pristatyti Klientui kito gamintojo, nei nurodyta Sutarties 1 priede Tiekėjo pasiūlyme prekę, atitinkančią (t. y., ne blogesnių parametrų, ta pačia kaina) Sutarties 2 priedo Techninės specifikacijos reikalavimus. Naujos prekės gali būti tiekiamos tik gavus Kliento sutikimą bei pakeičiamos prekės turi būti ne blogesnių parametrų nei kaip nurodyta Tiekėjo pasiūlyme. Prekių pakeitimas patvirtinamas Sutarties pakeitimu.

1.4. Iki prekių priėmimo visa atsakomybė dėl užsakytų prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

1.5. Prekės ir paslaugos pagal Sutartį perkamos įgyvendinant iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. J06-CPVA-V-01-0003 „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“.

# 2. Prekių TIEKIMO IR PASLAUGŲ teikimo ir priėmimo tvarka

2.1. Tiekėjas įsipareigoja įrangą pristatyti ir įdiegti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių (pvz. jeigu Tiekėjas nespėja pristatyti įrangos ir/ar atlikti įrangos diegimo paslaugų Sutartyje nustatytais terminais, dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių (galiojančių teisės aktų pakeitimų, valstybės institucijų sprendimų, veiksmų ar neveikimo, sąsajų su trečiųjų šalių įrangos diegimu)), Šalių raštišku susitarimu Sutarties 2.1 punkte numatytas terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 (du) kartus kiekvieną kartą iki 12 (dvylikos) mėnesių terminui.

2.3. Tiekėjas pristato prekes Klientui „DDP“ (pristatyta, muitas sumokėtas) sąlygomis pagal „Incoterms“ taisykles, įskaitant prekių iškrovimą ir (ar) perdavimą Klientui jo nurodytoje vietoje.

2.4. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Klientui tuo metu, kai Tiekėjas jas perduoda Klientui. Jeigu Tiekėjas pristatė prekes laikantis Sutarties nuostatų ir apie tai raštu informavo Klientą, tačiau Klientas dėl savo kaltės jų nepriėmė, prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Klientui nuo raštu gautos informacijos apie prekių pristatymą momento.

2.5. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių ir kitų veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu.

2.6. Su prekėmis turi būti pateikti visi tinkamam jų naudojimui būtini dokumentai (prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir pan. (patikslinti pagal poreikį)). Jeigu Techninėje specifikacijoje nėra nurodoma kitaip, prekių tinkamam naudojimui būtini dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba.

2.7. Prekės perduodamos Sutarties šalims pasirašant prekių perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Šalys sulygsta, kad jei tai aiškiai nurodyta sąskaitoje-faktūroje, priėmimo-perdavimo aktu laikyti ir Šalių tinkamai įgaliotų asmenų patvirtintą ir pasirašytą sąskaitą – faktūrą (toliau – priėmimo perdavimo aktas). Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą (-as), iš anksto suderinus su Klientu. Klientas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku pristatytas prekes, atitinkančias Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, pasirašydamas prekių perdavimo–priėmimo aktą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Tiekėjo kreipimosi dienos, arba per šį terminą nurodyti pristatytų prekių trūkumus Tiekėjui. Nuosavybės teisės į prekes pereina Klientui nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento. Abiem šalims pasirašius prekių perdavimo–priėmimo aktą, Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas Sutartyje nustatyta tvarka pateikti sąskaitą faktūrą.

2.8. Tiekėjas garantuoja, kad prekių perdavimo–priėmimo aktu perduotos prekės atitinka Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jeigu prekių perdavimo ir priėmimo metu nustatoma, kad prekės neatitinka Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir (ar) Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Klientas turi teisę nepasirašyti prekių perdavimo–priėmimo akto, raštu Tiekėjui nurodydamas pristatytų prekių trūkumus. Tiekėjas, gavęs šiame Sutarties punkte nurodytą Kliento pranešimą, privalo pristatyti Klientui Sutarties, Techninės specifikacijos ir (ar) Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes arba visus Kliento nurodytus prekių trūkumus pašalinti taip, kad Klientui perduodamos prekės visiškai atitiktų Sutarties, Techninės specifikacijos ir (ar) Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.9. Paslaugos perduodamos Sutarties šalims pasirašant paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Šalys sulygsta, kad jei tai aiškiai nurodyta sąskaitoje-faktūroje, priėmimo-perdavimo aktu laikyti ir Šalių tinkamai įgaliotų asmenų patvirtintą ir pasirašytą sąskaitą – faktūrą (toliau – priėmimo perdavimo aktas). Klientas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas, atitinkančias Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, pasirašydamas paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Tiekėjo kreipimosi dienos, arba per šį terminą nurodyti suteiktų paslaugų trūkumus Tiekėjui. Abiem šalims pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas Sutartyje nustatyta tvarka pateikti sąskaitą faktūrą.

2.10. Tiekėjas garantuoja, kad paslaugų perdavimo–priėmimo aktu perduotas paslaugų rezultatas atitinka Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jeigu paslaugų perdavimo ir priėmimo metu nustatoma, kad paslaugos neatitinka Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir (ar) Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Klientas turi teisę nepasirašyti paslaugų perdavimo–priėmimo akto, raštu Tiekėjui nurodydamas suteiktų paslaugų trūkumus. Tiekėjas, gavęs šiame Sutarties punkte nurodytą Kliento pranešimą, privalo suteikti Klientui Sutarties, Techninės specifikacijos ir (ar) Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias paslaugas arba visus Kliento nurodytus paslaugų suteikimo trūkumus pašalinti taip, kad Klientui suteiktų paslaugų rezultatas visiškai atitiktų Sutarties, Techninės specifikacijos ir (ar) Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.11. Jeigu Tiekėjas per Kliento nurodytą protingą terminą Kliento nurodytų prekių/paslaugų trūkumų nepašalina ir nepristato Sutarties, Techninės specifikacijos ir (ar) Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų atitinkančių prekių ir/arba nesuteikia Sutarties, Techninės specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkančių paslaugų, Klientas įgyja teisę imtis visų reikiamų savo teisių gynybos priemonių, įskaitant bet neapsiribojant, Sutartyje numatytų netesybų taikymą, Sutarties nutraukimą ir (arba) Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių taikymą bei nuostolių išieškojimą.

# 3. Prekių IR PASLAUGŲ KAINA

3.1. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 20 punktu Sutartyje naudojama fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.

3.2. Į Sutarties 1 priede nurodytą prekių ir paslaugų kainą įtraukti visi Tiekėjo privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu bei paslaugų teikimu susijusios išlaidos.

3.3. Kaina nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų grupių kainų pokyčius bei dėl mokesčių pasikeitimų, išskyrus PVM tarifo pasikeitimą. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja arba sumažėja) PVM tarifas, kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma  už tą Sutarties įsipareigojimų dalį, už kurią PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Jeigu kainos  perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Tiekėjas, jis turi raštu kreiptis į Klientą ir pateikti konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM įtakos kainai. Klientas taip pat turi teisę inicijuoti kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM.

3.4. Pradinės Sutarties vertė yra 245 400,00 Eur (du šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai eurų, 0 ct), be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 51 534,00 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt keturi eurai, 0 ct). Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą Sutartyje nurodytą perkamų prekių kiekį ir (ar) apimtį.

Sutarties kaina yra 296 934,00 (du šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 0 ct) Eur su PVM.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Už prekes ir paslaugas atsiskaitoma tokia tvarka:

4.1.1. Pristačius įrangą, Tiekėjui sumokama 90 (devyniasdešimt) procentų Sutarties 3.4 punkte nurodytos bendros sutarties kainos.

4.1.2. Suteikus numatytas paslaugas (pagal Sutarties 2 priedo Techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus), Tiekėjui sumokama likę 10 (dešimt) procentų Sutarties 3.4 punkte nurodytos bendros sutarties kainos.

4.2. Šalys susitaria, kad galimas avansinis mokėjimas – iki 40 (keturiasdešimt) procentų nuo Sutarties 3.4 punkte nurodytos kainos. Tokiu atveju avansas išmokamas pagal pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Kartu su išankstinio apmokėjimo sąskaita turi būti pateikta išankstinio apmokėjimo Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas (su polisu), kuriame būtų nurodyta privaloma sąlyga pagal pirmą pareikalavimą (užtikrinimo sąlygos: avanso dydžio užtikrinimo suma; galiojimo laikas – išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus užskaitytas išankstinis mokėjimas; besąlyginis ir neatšaukiamas įsipareigojimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, gavus pirmą raštišką reikalavimą mokėti, patvirtinantį: a) kad Tiekėjas pagal Sutarties sąlygas negražino išankstinio mokėjimo ir, b) sumą, kurios Tiekėjas negrąžino). Tiekėjas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą turi iš anksto suderinti su Klientu. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos. Tuo atveju, jei Sutartis neįvykdyta ar įvykdyta nepilnai, išmokėta ir neužskaityta avanso suma grąžinama Klientui. Jei išankstinio mokėjimo grąžinimą užtikrinantis Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotas bankas ar draudimo bendrovė taptų nemokiu (-ia), paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų ar iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, Klientas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas pateiktų naują išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šio Sutarties punkto reikalavimus.

Mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pasirašytos tinkamos išankstinio apmokėjimo sąskaitos ir išankstinio apmokėjimo garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto (su polisu) pateikimo Klientui dienos:

| Prievolių įvykdymo užtikrinimo rūšis | Prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas | Prievolių įvykdymo užtikrinimo suma | Prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| Avanso gražinimo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas su polisu). | Kartu su sąskaita faktūra avansiniam mokėjimui | Sąskaitoje faktūroje avansiniam mokėjimui nurodyto dydžio | Turi galioti iki visiško prievolių įvykdymo termino pabaigos (iki Klientui bus pristatytos, sumontuotos ir įdiegtos prekės (Sutarties 1 priedas)). |

4.3. Šią Sutartį numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos projekto „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“, projekto kodas Nr. J06-CPVA-V-01-0003, lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K- 316.

4.4. Kai išmokėtas avansas už Sutarties 2.1 punkte numatytas prekes ir paslaugas, likusi Sutarties kaina sumokama pristačius visas prekes ir/arba suteikus visas paslaugas. Kai avansas neišmokėtas (Tiekėjui nepaprašius ar nepateikus tinkamo išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo), visa Sutarties kaina už prekes ir paslaugas sumokama kaip numatyta 4.1.1 ir 4.1.2 punktuose. Tiekėjui pateikus perdavimo-priėmimo aktą, Klientas, jeigu atitinkamai nėra prekių ar paslaugų trūkumų, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų jį pasirašo, o Tiekėjas, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, pateikia Klientui sąskaitą faktūrą.

4.5. Su tiekėju numatoma atsiskaityti naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K- 316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 (trisdešimt) dienų apmokėjimo terminai. Numatoma, kad Klientas privalo mokėti Tiekėjui sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

4.6. Klientas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą.

4.7. Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos išskaitomos iš Kliento sąskaitos. Jeigu mokėjimo termino diena sutampa su poilsio diena, tai mokėjimų pagal Sutartį mokėjimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.

4.8. Klientas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 10.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento informavimo apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, Klientui pateikia prašymą raštu. Subtiekėjui pateikus Klientui prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Kliento, Sutartį sudariusio Tiekėjo ir jo subtiekėjo yra sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka ir numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

4.9. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Sutarties 4 dalyje „Apmokėjimo tvarka“ yra numatytas avanso mokėjimas) Tiekėjas privalo pateikti šiame Sutarties punkte nustatyta tvarka.

# 5. SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui turi pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą su polisu, kuris turi būti savarankiškas reikalavimas (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis – 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos (įskaitant PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti ne trumpiau kaip 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimui užtikrinti. Jei Sutartis yra nutraukiama dėl bet kokios priežasties, Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti panaudotas bet kokiai iš Tiekėjo Klientui priklausančiai pinigų sumai susigrąžinti. Sutarties įvykdymo užtikrinimu Klientas gali pasinaudoti, nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo.

5.3. Pratęsus Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, Tiekėjas atitinkamai savo sąskaita ne vėliau kaip iki užtikrinimo galiojimo termino pabaigos turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikto banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminą ir pateikti Užsakovui per 3 (tris) darbo dienas nuo termino pratęsimo dienos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Tiekėjo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

5.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir (ar) užtikrinimą patvirtinantis dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo rašytinio pareikalavimo pateikimo momento grąžinamas Tiekėjui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

5.5. Kai Sutarties trukmė ilgesnė nei 1 (vieni) metai, Tiekėjas gali pateikti tokios pat vertės dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kaip nurodyta Sutarties 5.1 punkte, ne visam Sutarties galiojimui, tačiau ne trumpesniam nei 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Tokiu atveju, Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą Tiekėjas privalo pratęsti ne vėliau nei pasibaigia pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimo (kai Sutarties užtikrinimas pateiktas trumpesniam laikui, nei Sutarties galiojimas) tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

# 6. PREKIŲ garantija

6.1. Tiekėjas garantuoja, kad prekės yra naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ir (ar) kt.), tinkamos naudoti pagal jų paskirtį, atitinka Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, taip pat perkamų prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, prekių dydį ir (ar) svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

6.2. Prekėms suteikiama gamintojo 5 metų garantija, kurios sąlygos numatytos Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje.

6.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.4. Jeigu Tiekėjas garantiniu laikotarpiu per 14 kalendorinių dienų nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Klientas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Tiekėjas įsipareigoja atlyginti visas Kliento dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

# 7. SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, teikiami lietuvių kalba. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai Sutarties rekvizituose nurodytais adresais kitai Sutarties šaliai. Pranešimai kitai Sutarties šaliai, išsiųsti elektroniniu paštu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena. Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo dienos

7.2. Jei pasikeičia šalies adresas ir (ar) kiti Sutartyje nurodyti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

# 8. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Klientas įsipareigoja:

8.1.1. bendradarbiauti su Tiekėju ir suteikti jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį;

8.1.2. priimti prekes ir paslaugas (atitinkančias Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus) pasirašius priėmimo-perdavimo aktą;

8.1.3. pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų, nustatančių Prekių ir Paslaugų kokybę, atitikimą Techninei specifikacijai, kiekį, asortimentą, komplektiškumą, tarą ir pakuotę, pažeidimą per  10 (dešimt) kalendorinių dienų po to, kai buvo ar, atsižvelgiant į daiktų, paslaugų pobūdį ir paskirtį, turėjo būti nustatytas atitinkamos sąlygos pažeidimas;

8.1.4. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Tiekėjo pateiktas sąskaitas;

8.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

8.2. Klientas turi teisę:

8.2.1. reikalauti, kad Tiekėjas tinkamai ir laiku įvykdytų visus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose;

8.2.2. esant Tiekėjo tiekiamų prekių ir paslaugų bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams, reikalauti jų pašalinimo ir/ar sustabdyti apmokėjimą pagal Sutartį iki Tiekėjas tinkamai ir visiškai pašalins (ištaisys) nustatytus trūkumus (defektus);

8.2.3.  išskaičiuoti netesybas ir kitus dėl Tiekėjo kaltės patirtus pagrįstus nuostolius iš Tiekėjui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavus Tiekėją.

8.2.4. neapmokėti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančių sąskaitų faktūrų, jeigu Tiekėjas jas pateikia ne Sutarties 4.9 punkte numatytomis priemonėmis;

8.2.5. prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių atitikimą Techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus;

8.2.6. Sutartyje nustatyta tvarka reikalauti Tiekėjo pakeisti Tiekėjo darbuotoją ir (ar) subtiekėją ar jo darbuotoją, tiesiogiai vykdantį Sutartyje nurodytus įsipareigojimus, jeigu Sutarties vykdymui paskirtas asmuo netinkamai vykdo ar pažeidžia Sutartyje nurodytas pareigas.

# 9. TIeKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Tiekėjas įsipareigoja:

9.1.1. pristatyti prekes ir suteikti paslaugas Sutartyje ir Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje nurodytu laiku ir adresu. Tiekėjui vėluojant pristatyti prekes (ar jų dalį) daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu;

9.1.2. užtikrinti iš Kliento Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

9.1.3. iki sutartyje nustatyta tvarka prekių pristatymo Klientui momento prisiimti atsitiktinio Prekių žuvimo ar sugedimo riziką;

9.1.4. kai Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Klientui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su prekių tiekimu bei paslaugų teikimu;

9.1.5. nedelsiant raštu informuoti Klientą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui tiekti prekes, suteikti paslaugas Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka. Toks pranešimas nepanaikina Kliento teisės skaičiuoti delspinigius pagal Sutartį, jeigu prekės nebūtų pristatytos, paslaugos suteiktos laiku.

9.1.6. Kliento nustatytus prekių ir paslaugų defektus ištaisyti savo sąskaita per Kliento nurodytą terminą.

9.1.7. tiekiant prekes, suteikiant paslaugas laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, ir užtikrinti, kad Tiekėjo ar jo pasitelkto subtiekėjo (-ų) (jeigu pasitelkiamas) darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Klientui ir (ar) trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jeigu Tiekėjo ar jo pasitelkto subtiekėjo (-ų) (jeigu pasitelkiamas) darbuotojai nesilaikytų įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

9.1.8. nekeisti Sutartyje nurodyto subtiekėjo ir (ar) sutarties vykdymui pasitelkto specialisto (darbuotojo), kuriam pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai, be išankstinio raštiško Kliento sutikimo;

9.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutartį vykdytų Tiekėjo ar jo pasitelkto subtiekėjo (jeigu pasitelkiamas) darbuotojai, turintys Sutarties vykdymui reikalingą kvalifikaciją ir patirtį, atitinkančią pirkimo dokumentuose bei galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus (jeigu pirkimo dokumentuose buvo keliami reikalavimai kvalifikacijai). Taip pat užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjo ar jo pasitelkto subtiekėjo kvalifikacija (jeigu pasitelkiamas kvalifikacijos reikalavimams įrodyti) atitiks pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus;

9.1.10. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys, įskaitant ir pasitelkiamą (-us) subtiekėją (-us) (jeigu pasitelkiamas), neatsižvelgiant į tai, ar Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi;

9.1.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

9.2. Tiekėjas turi teisę:

9.2.1. reikalauti, kad Klientas priimtų kokybiškas, atitinkančias Sutarties ir Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes ir paslaugas bei sumokėtų už jas Sutartyje nustatyta tvarka;

9.2.2. pareikalauti atlyginti nuostolius, jei Klientas pažeisdamas Sutartį atsisako priimti kokybiškas, Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus visiškai atitinkančias prekes ir paslaugas ar sumokėti už jas nustatytą kainą;

9.2.3. reikalauti, kad Klientas tinkamai ir laiku vykdytų kitus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose;

9.2.4. prašyti, kad Klientas pateiktų Kliento turimus dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Tiekėjo tinkamam Sutartimi prisiimtų įsipareigojimu įvykdymui.

# 10. SUBTIEKIMAS

10.1. Tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekėjai.

10.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Klientui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.2. Tiekėjas gali keisti nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs Klientui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą. Tiekėjas, pakeitęs subtiekėją/-us be Kliento raštiško sutikimo yra baudžiamas 1000 (vieno tūkstančio) Eur bauda. Pakartotinis šios Sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

10.3. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.4. Jei subtiekėjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant Tiekėjo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir neturi būti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Klientas reikalauja, kad Tiekėjas per Kliento nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

10.5. Klientui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Klientas kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.6. Tiekėjo iniciatyva subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas šiais atvejais:

10.6.1. kai Tiekėjo subtiekėjas (-ai) bankrutuoja ar yra likviduojamas;

10.6.2. kai Tiekėjo subtiekėjas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui (-ams) atsisakius atlikti suteikti paslaugas/pateikti prekes) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų paslaugų teikimo/prekių tiekimo;

10.6.3. kai tai numatyta galiojančiame Viešųjų pirkimų įstatyme.

10.7. Jei Klientas yra pagrįstai nepatenkintas Sutarties vykdymui paskirtu subtiekėju ar jo kompetencija, Klientas turi teisę raštišku prašymu kreiptis į Tiekėją dėl šio subtiekėjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekėjas, gavęs Kliento prašymą dėl Tiekėjo subtiekėjo pakeitimo, turi pareigą per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) dienų, pasiūlyti kitą subtiekėją Sutarties vykdymui bei gauti Kliento sutikimą jo paskyrimui. Jei Tiekėjas ne dėl Kliento kaltės per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad subtiekėjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, į jo vietą nepaskiria kito subtiekėjo su ne žemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, ir Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir taikyti kitas Sutartyje numatytas savo teisių gynimo priemones.

10.8. Tiekėjas privalo Klientui pateikti naujai siūlomo subtiekėjo kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.

10.9. Tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, kad, vykdant Sutartį nebus pasitelkiami subtiekėjai.

10.10. Subtiekėjams pageidaujant, Klientas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Klientas subtiekėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Tiekėjo apie pasitelkiamą subtiekėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subtiekėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas  nuo informacijos apie tokią galimybę gavimo informuoti Klientą. Tokiu atveju su Klientu, Tiekėju ir subtiekėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, įskaitant teisę Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju pasirašymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

11. SUTARTIES VYKDYMUI PASKIRTŲ SPECIALISTŲ (DARBUOTOJŲ) PASITELKIMAS IR KEITIMAS

11.1. Sutartį vykdys Tiekėjo Pasiūlyme nurodyti specialistai (darbuotojai).

11.2. Tiekėjas neturi teisės keisti savo Pasiūlyme nurodytų specialistų (darbuotojų) be Kliento raštiško sutikimo. Specialistų (darbuotojų) pakeitimas be Kliento raštiško sutikimo yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

11.3. Apie tai, kad Kliento patvirtintas specialistas (darbuotojas) (dėl ligos, darbo santykių pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti Sutarties, Tiekėjas Klientą raštu privalo informuoti ne vėliau kaip kitą dieną po to, kai tai sužino. Naujai pasitelkiamas ar keičiamas specialistas turi turėti ne žemesnę nei Pirkimo dokumentuose atitinkamam specialistui nustatytą kvalifikaciją (jeigu pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai). Apie siūlomą kandidatą į keičiamo specialisto (darbuotojo) vietą Tiekėjas Klientą informuoja raštu, kartu pateikdamas reikiamus kandidato kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Klientui sutikus su specialisto (darbuotojo)  pakeitimu ar naujo specialisto (darbuotojo) pasitelkimu, Klientas kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl šio specialisto (darbuotojo) pakeitimo ar naujo specialisto (darbuotojo) pasitelkimo, kurį pasirašo šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.4. Klientas turi teisę inicijuoti specialisto (darbuotojo), kuris netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus. Tiekėjas, gavęs šiame Sutarties punkte nurodytą Kliento prašymą dėl paskirto specialisto (darbuotojo) pakeitimo, turi pareigą per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, paskirti kitą specialistą (darbuotoją) ar užtikrinti, kad subtiekėjas paskirtų kitą specialistą (darbuotoją) Sutarties vykdymui, kuris atitiktų pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai). Prieš paskiriant naują specialistą (darbuotoją), Tiekėjas turi informuoti Klientą apie jį bei Klientui pateikti jo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Klientui sutikus su naujai siūlomu specialistu (darbuotoju), šalys raštu sudaro susitarimą dėl šio specialisto (darbuotojo)  pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.5. Jei Tiekėjas ne dėl Kliento kaltės per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad specialistas (darbuotojas) negali vykdyti Sutarties, į jo vietą nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, ir Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir taikyti kitas Sutartyje numatytas savo teisių gynimo priemones.

# 12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Šalys atsako už tai, kad Sutarties sąlygos būtų tinkamai vykdomos. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį.

12.2. Klientas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Tiekėjui pareikalavus mokėti Tiekėjui 0,02 (dvi šimtąsias) procentų nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

12.3. Tiekėjas, uždelsęs pristatyti prekes ir/arba uždelsęs suteikti paslaugas, numatytas Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje Sutartyje ir Sutarties 2 priede Techninėje specifikacijoje numatytais terminais, moka Klientui 0,02 (dvi šimtąsias) procentų delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną uždelstą dieną.

12.4. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja pristatyti prekes, (ar jų dalį), Klientas reikalauja sumokėti 5 (penkių) procentų baudą nuo nepristatytų prekių vertės. Baudos sumokėjimas nesiejamas su visišku Kliento patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos juos visiškai atlyginti. Klientas turi teisę išskaičiuoti baudą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, o jei mokėtinų sumų nėra, Tiekėjas privalo sumokėti baudą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento rašytinio pareikalavimo gavimo dienos. Tiekėjui šiame Sutarties punkte nustatytu terminu nesumokėjus baudos, Klientas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, nurodytu Sutarties 5.1 punkte.

12.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo prievolių pagal šią Sutartį tinkamo įvykdymo.

12.6. Klientas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigius iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų.

12.7. Klientui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Klientui 5 (penkių) procentų dydžio netesybas (baudą) nuo Sutarties kainos (įskaitant PVM). Baudos sumokėjimas nesiejamas su visišku Kliento patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos juos visiškai atlyginti. Klientas turi teisę išskaičiuoti baudą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, o jei mokėtinų sumų nėra, Tiekėjas privalo sumokėti baudą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento rašytinio pareikalavimo gavimo dienos. Tiekėjui šiame Sutarties punkte nustatytu terminu nesumokėjus baudos, Klientas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, nurodytu Sutarties 5.1 punkte.

12.8. Jei Tiekėjas vykdydamas Sutartį nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų arba nevykdo arba netinkamai vykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, ir dėl to bet kuris trečiasis asmuo (kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko baudas ar kitas sankcijas Klientui, ir (ar) Klientas patiria nuostolių, Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Klientui visus jo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

12.9. Tiekėjas visais atvejais atsako už prekių tiekimo metu jo pasitelktų asmenų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Klientui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

12.10. Tiekėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Klientas turi teisę, neapribodamas kitų, Sutartyje ir teisės aktuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių, už įsipareigojimų nevykdymą taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Tiekėjui raštu), o, jei jų nepakaktų, ir iš Tiekėjo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų (pranešant apie tai Tiekėjui raštu), Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

# 13. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

13.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ˗ Civilinis kodeksas) 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

13.3. Šalis negalinti vykdyti pagal Sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai per 10 (dešimt) dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.

13.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai, jei šalys nesusitarta kitaip.

13.5. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu 3 (tris) mėnesius, kiekviena šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį.

# 14. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia Sutarties 5.1 punkte reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje ar įstatymuose nustatytais atvejais.

14.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais.

14.4. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jeigu jis yra sudaromas rašytiniu Sutarties šalių susitarimu. Šalių susitarimai dėl Sutarties keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

14.5. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

14.5.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

14.5.2. nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Klientas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Tiekėjui, jeigu:

14.5.2.1. Tiekėjas nepristato visų prekių ar jų dalies per Sutartyje nurodytą terminą;

14.5.2.2. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

14.5.2.3. paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

14.5.2.4. Sutarties vykdymo metu paaiškėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje bei 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės;

14.5.2.5. Tiekėjas pažeidžia Sutarties sąlygas, kurios yra laikomos esminėmis.

14.5.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) dienų raštu pranešdamas Klientui, jeigu Klientas iš esmės pažeidžia Sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).

14.5.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka.

14.5.5. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis (jos pakeitimas) laikomas keliančiu grėsmę nacionaliniam saugumui, taip kaip tai nurodyta ir apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme. Klientas, Sutarties galiojimo laikotarpiu, kilus įtarimui ar gavus atitinkamos informacijos, kad Sutartis (jos pakeitimas) kelią grėsmę nacionaliniam saugumui, turi įsitikinti ir paprašyti Tiekėjo pateikti atitinkamus dokumentus dėl punkte nurodytos informacijos patvirtinimo ar paneigimo.

14.5.6. Klientas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Tiekėją apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų kitais Viešųjų pirkimų įstatyme ir (arba) 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos Reglamente (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, nustatytais pagrindais.

14.5.7. Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

# 15. TAIKYTINA TEISĖ

15.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

# 16. Asmens duomenų tvarkymas

16.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

# 17. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

17.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 (dvidešimties) dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

# 18. KITOS NUOSTATOS

18.1. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Teikėjas įsipareigoja Klientui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

18.2. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas pranešti viena kitai apie Sutarties 19 ir 21 dalyse nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, laiku nepranešusi apie šių duomenų pakeitimus, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis šioje Sutartyje pateiktais duomenimis.

18.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

18.4. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

18.5. Šią Sutartį pasirašantis Teikėjo atstovas patvirtina, kad veikia neviršydamas jam suteiktų įgalinimų, kurie jam suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Teikėjo įstatų ir (ar) kitų steigimo dokumentų, Teikėjo valdymo organų sprendimų bei jais patvirtintų reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Pasirašant šią sutartį yra išreiškiama tikroji Teikėjo valia.

18.6. Šią Sutartį pasirašantys šalių atstovai patvirtina, kad Sutartis sudaryta be ekonominio spaudimo, laisva Sutarties šalių valia, ją pasirašantys Sutarties šalių atstovai Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir jos sudarymas visiškai atitinka šalių valią, ketinimus ir interesus.

19. ATSAKINGI ASMENYS

19.1. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis:

| Tiekėjo atsakingas asmuo | Kliento atsakingas asmuo |
| --- | --- |
| UAB „Santa Monica Networks“, kibernetinio saugumo sprendimų pardavimų vadovas Vaidas Knyzas, tel. +370 673 70398, el. p. pašto adresas vaidas.knyzas@smn.lt | Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento Techninės infrastruktūros skyriaus vedėjas Dimitrian Kondrašov, (tel. +370 600 17968, el. p.: dimitrian.kondrasov@ivpk.lt), jam nesant Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento Techninės infrastruktūros skyriaus informacinių ir ryšių technologijų vyriausiasis specialistas Jonas Ignatavičius, tel. +370 698 42405, el. p. jonas.ignatavicius@ivpk.lt) |

19.2. Asmuo, atsakingas už tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai būtų paskelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka: Viešosios įstaigos CPO LT Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų skyriaus Informacinių ir komunikacinių technologijų pirkimų grupės pirkimų vadovė Milda Viteikienė, tel. +370 666 29019, el. p. m.viteikiene@cpo.lt.

# 20. SUTARTIES PRIEDAI

20.1. Sutarties 1 priedas „Tiekėjo pasiūlymas“;

20.2. Sutarties 2 priedas „Techninė specifikacija“.

21. Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai

| # TieKĖJAS # UAB „Santa Monica Networks“ | # KLIENTAS # Informacinės visuomenės plėtros komitetas |
| --- | --- |
| Adresas : Perkūnkiemio g. 7, LT-12131 Vilnius Juridinio asmens kodas 134162647 PVM mokėtojo kodas LT341626410 Banko sąskaitos Nr. LT597300010002475889 Bankas „Swedbank” AB Banko kodas 73000 Tel. +370 5 2638700 El. p. info@smn.lt Generalinis direktorius Mindaugas Žiūkas ______________ (parašas) | Adresas : Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius, LT-09319 Juridinio asmens kodas 188772433 PVM mokėtojo kodas nėra Banko sąskaitos Nr. Nr. LT607044060008239750 Bankas AB SEB bankas Banko kodas 70440 Tel. +370 685 83 595 El. p. info@ivpk.lt Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjas, atliekantis direktoriaus funkcijas Arminas Rakauskas ______________ (parašas) |