SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. KOVO 31 D. PROJEKTO „J. ŠIMKAUS G. GARLIAVOS MSTL. GARLIAVOS SEN., KAUNO R. KAPITALINIS REMONTAS“ RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-378 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

2022 m. lapkričio     d.  Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, į. k. 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Šalmesta“, įm. k. 174962351, adresas Pramonės g. 2, 17102 Šalčininkai, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Ričardo Rogačiaus, (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis: vadovaudamosi Lietuvis Respublikos viešųjų pirkimo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties SD 8.1 punktu, atsižvelgdamos į UAB „Šalmesta“ 2022 m. spalio 28 d. raštą Nr. 55 (GD-10377)  „Dėl projekto J. Šimkaus g. Garliavos mstl. Garliavos sen. Kauno r. kapitalinio remonto statybos trukmės pratesimo“, 2022 m. birželio 7 d. Pasitarimo protokolą Nr.1  ir UAB „Atamis“ 2022 m. liepos 19 d. gautus brėžinius (el. laišku), sudaro susitarimą dėl 2022 m. kovo 31 d. projekto „J. Šimkaus g. Garliavos mstl. Garliavos sen. Kauno r. kapitalinio remonto“ rangos darbų sutarties Nr. S-499 (toliau – Sutartis) pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

- Pratęsti Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Susitarimo priedai:

4.1.Priedas Nr. 1. Pasitarimo protokolas Nr. 1, 2 lapas.

4.2.Priedas Nr. 2. UAB „Atamis“ gauti brėžiniai (el. laišku), 2 lapas.

4.3.Priedas Nr. 3. Rangovo raštas, 1 lapas.

| Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Įstaigos kodas 188756386 A. s. LT914010042503135057 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel.: 8 37 30 55 02, faks.: 8 37 31 37 97 Tel.: 8 37 568 823 El. p. administratorius@krs.lt Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius.; Rangovas: UAB „Šalmesta“ Pramonės g. 2, 17102 Šalčininkai Juridinio asmens kodas 174962351 PVM mok. k.LT749623515 Tel. (8 380) 51 588 El. paštas salmestauab@gmail.com A.s. Nr. LT887180900029467353 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71809 Generalinis direktorius Ričardas Rogačius. |  |
| --- | --- |