PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

VšĮ „Atnaujinkime miestą“, juridinio asmens kodas 300662245, adresas Panerių g. 20, Vilnius, atstovaujama Projektų įgyvendinimo skyriaus vadovo Dano Lasevičiaus, pavaduojančio direktorę, veikiantis pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. A297-1043/22 (toliau – Užsakovas),

ir Aušra Jarmoškienė, veikianti pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 592672 (toliau – Tiekėjas),

toliau abi pusės vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau vadinama – Sutartimi) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Sutarties objektas – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų koregavimo paslaugos (toliau – paslaugos) pagal pridedamą techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas).

  - Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, suteikti paslaugas, kurių detalus aprašymas, reikalavimai paslaugų teikimui, paslaugų apimtis, užsakymų tvarka ir kiti kriterijai nustatyti Sutarties

1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija), o Užsakovas įsipareigoja apmokėti už jas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

- KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Sutarties vertė 800,00 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.

  - Sutarčiai taikomas šis kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos su peržiūra.

  - Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties įvykdymu, įskaitant ir sąskaitų teikimo per „E-sąskaita“ sistemą mokesčius.

  - Užsakovas atsiskaitys su Tiekėju pagal pasiūlyme pateiktus paslaugų įkainius. Paslaugų įkainiai ir Sutarties vertė Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojamos (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos paslaugų įkainiams ir Sutarties vertei. Šalims raštu susitarus perskaičiuojama tik ta paslaugų įkainių dalis ir Sutarties vertės dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Paslaugų įkainiai ir Sutarties vertės perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu atskiru protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojamos perskaičiuotos paslaugų įkainiai ir Sutarties vertė bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Paslaugų įkainiai ir Sutarties vertė dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojamos.

  - Užsakovas paslaugų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo tik tuo atveju, jei neturi pastabų dėl suteiktų paslaugų kokybės. Jei Užsakovas paslaugų perdavimo – priėmimo akte per 10 (dešimt) darbo dienų pateikia pastabas dėl suteiktų paslaugų kokybės, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas pašalinti nurodytus trūkumus.

  - Už Sutartyje numatytas, tinkamai suteiktas ir Užsakovo priimtas paslaugas, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros (toliau – Sąskaita) gavimo dienos. Tiekėjas Sąskaitą turi pateikti Užsakovui tik po to, kai abi Šalys pasirašo paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Atsiskaitymo terminai gali būti koreguojami, priklausomai nuo Užsakovo gaunamo finansavimo. Sutrikus finansavimui Tiekėjas sutinka laukti dar 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, neskaičiuodamas už tai delspinigių nuo Sąskaitoje nurodytos sumos.

  - Tiekėjas Sąskaitas teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros,

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio

16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis („E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Nesant objektyvių galimybių sąskaitas pateikti pagal šiame papunktyje nustatytus reikalavimus, jas Tiekėjas pateikia el. paštu info@amiestas.lt.

  - Laiku neįvykdęs Sutarties 2.6 punkte nurodytų pareigų, Užsakovas moka Tiekėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

  - Laiku nesuteikęs Užsakovo užsakytų paslaugų, Tiekėjas moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą darbo dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

- SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Šalys sutaria ir patvirtina, kad susitarė dėl Sutarties sąlygų, turi šioje Sutartyje ir teisės aktuose, taikomuose paslaugų teikimui, nustatytas ir (ar) kylančias iš šios Sutarties esmės teises, pareigas bei atsakomybę, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

  - Šalys įsipareigoja:

    - vykdant Sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, užtikrinti iš kitos Šalies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai;

    - be kitos Šalies sutikimo nenaudoti kitos Šalies pavadinimo, prekių ženklų ar informacijos apie šią Sutartį jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.

  - Tiekėjas taip pat įsipareigoja:

    - Tinkamai, sąžiningai ir nuosekliai vykdyti Sutartį, Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka suteikti paslaugas nuosavybėn, atitinkančias Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant paslaugų trūkumų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

    - suteikti paslaugas, atitinkančią Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytus reikalavimus,

    - užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi;

    - laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui patirtų išlaidų ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą;

    - užtikrinti, kad vykdydamas Sutartį nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius Užsakovui, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės, o taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (arba) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo dienos;

    - Užsakovui paprašius, neatlygintinai, per Užsakovo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie Sutarties vykdymą: pateikti paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kas buvo suteikta, bei pateikiant papildomą su paslaugų teikimu susijusią informaciją;

    - nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui suteikti paslaugas nustatytais terminais;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Tiekėjas turi teisę už tinkamos kokybės ir per Sutartyje nustatytus terminus suteiktas paslaugas gauti Sutartyje nustatytą paslaugų kainą bei turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - priimti Sutartyje nustatytais terminais suteiktas paslaugas, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Techninėje specifikacijoje bei Pasiūlyme nurodytus reikalavimus;

    - sumokėti už suteiktas paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

    - bendradarbiauti, suteikti Tiekėjui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus tinkamam Sutarties vykdymui;

    - teikti atsakymus į Tiekėjo klausimus, susijusius su paslaugų teikimu;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

  - Tiekėjas turi visas kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

- SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

  - Tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Sutarčiai vykdyti subtiekėjai ir (ar) specialistai: nepasitelkiama.

  - Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Tiekėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, t. y. privalo informuoti apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti Sutarties vykdymo metu.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

  - Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

    - dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840

„Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Tiekėjo subtiekėjas susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Tiekėjas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekėjo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų;

    - dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolės pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie šiame Sutarties skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

  - Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys (antrosios Šalies pasirašymo dieną) ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

  - Šalys neturi teisės perduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai be kitos Šalies išankstinio raštiško sutikimo.

  - Sutartis gali būti nutraukiama bendru raštišku Užsakovo ir Tiekėjo susitarimu.

  - Sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai bet kurios Šalies iniciatyva, įspėjus kitą Šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos.

  - Užsakovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu informavęs Tiekėją, vienašališkai nutraukia Sutartį, jeigu Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų Sutarties pobūdis.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus kitais pagrindais, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį. Atsakomybės, konfidencialumo, pranešimų siuntimo ir gavimo, ginčų sprendimo ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir po Sutarties įvykdymo ar nutraukimo, galioja ir po Sutarties įvykdymo arba nutraukimo.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi ir Pirkimo dokumentais.

  - Visi kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, tarp Šalių sprendžiami derybų būdu.

  - Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ginčų nepavyksta išspręsti derybų būdu, jie sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

- KITOS SĄLYGOS

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

  - Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais.

  - Šalys neturi teisės perduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai.

  - Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

  - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą –                                  , tel.                                  , el. paštas                                  , jo nesant – jį pavaduojantis Užsakovo darbuotojas (dėl to atskiras susitarimas nėra sudaromas, kita Šalis informuojama el. paštu).

  - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą –                                  , tel.                                  , el. paštas                                  jo nesant – jį pavaduojantis Užsakovo darbuotojas (dėl to atskiras susitarimas nėra sudaromas, kita Šalis informuojama el. paštu).

  - Tiekėjas atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: Aušra Jarmoškienė, el. p.                                   tel.                                   (pasikeitus Tiekėjo atstovui, kita Šalis informuojama el. paštu, atskiras susitarimas nėra sudaromas).

  - Tiekėjo elektroninis paštas ir telefonas, kuriuo, Sutarties vykdymo metu, siunčiami, teikiami Užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai Aušra Jarmoškienė, el. p.                                  , tel.                                  .

  - Šalys įsipareigoja per 1 (vieną) darbo dieną pranešti viena kitai raštu apie Sutarties 8.4-

8.7 papunkčiuose ir 9 skyriuje nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

  - Sutartis turi 2 (du) priedus, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

    - priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“;

    - priedas Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“.

- ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ Juridinio asmens kodas 300662245 Panerių g. 20, 03209 Vilnius

Tel. (8 5) 250 3408 arba

Mobilus tel. (8 670) 91150 El. paštas info@amiestas.lt

A/s Nr. LT60 7044 0600 0671 5589

Bankas AB SEB bankas Banko kodas 70440

PVM kodas LT100003806817

Projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas, pavaduojantis direktorę Danas Lasevičius

Tiekėjas

Aušra Jarmoškienė

Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 592672

Mobilus tel.

El. paštas

A/s Nr.

Bankas AB SEB bankas Banko kodas 70440

Aušra Jarmoškienė

Sutarties 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Investicijų plano atnaujinimo (tikslinimo) paslaugos

| Pirkimo objektas | Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinių planų (pagal Priede Nr. 1 pateiktą sąrašą) koregavimo paslaugos, kurių metu tiekėjas turi: - perskaičiuoti butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintame priemonių pakete numatytų priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kainą pagal perkančiosios organizacijos pateiktus įkainius (Priedas Nr. ) ir - atnaujinti kitas reikiamas investicijų plano dalis atsižvelgiant į pakoreguotą priemonių kainą. |
| --- | --- |
| Paslaugų teikimo terminas ir perdavimo tvarka: | per 14 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo tiekėjas turi parengti, atspausdinti (3 egz.) atnaujintus (tikslintus) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus ir pasirašytus juos pateikti perkančiajai organizacijai, adresu: Panerių g. 20, Vilniuje bei 1 egz. pristatyti el. paštu neringa.kilikeviciute@amiestas.lt. |
| Pirkėjo kontaktinis asmuo (vardas,pavardė,pareigos.tel.nr.,el.paštas): | , , |
| PRIDEDAMI DOKUMENTAI |  |
| 1. Daugiabučių namų adresų sąrašas | Taip |
| 2. Sąraše nurodytų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai | Taip |
| 3. Priemonių įgyvendinimo įkainių lentelė | Taip |
| 4. Pasiūlymo forma | Taip |
| 5. Pirkimo sutarties projektas | Taip |

Priedas Nr. 1 prie Techninės specifikacijos

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų sąrašas:

| Eil. Nr. | Investicijų plano pavadinimas | Butų savininkų patvirtintas priemonių paketas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daugiabučio namo, Apkasų g. 35, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas | I paketas |
| 2 | Daugiabučio namo, D.Poškos g. 16, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas | I paketas |

Tiekėjo siūloma koregavimo kaina Eur be PVM

Darbų Nr.

1.1.1. Šilumos p

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.2.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.2. Energijos

1.1.2.2.1

1.1.2.3.1

1.1.2.6.1

1.1.2.7.1

1.1.3 Šildymo siste

1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.15.

1.1.3.16.

1.1.3.25.

1.1.3.26.

1.1.3.27.

1.1.3.29.

1.1.3.30.

1.1.3.31.

1.1.3.33.

1.1.3.34.

1.1.3.35.

1.1.3.37.

1.1.3.38.

1.1.3.39.

1.1.3.41.

1.1.3.42.

1.1.3.45.

Priedas Nr. 3 prie T Priemonių įgyvendi

i

1.1.3.46.

1.1.3.47.

1.1.3.49.

1.1.3.50.

1.1.3.51.

1.1.3.63.

1.1.3.64.

1.1.3.66.

1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.1.4.3.

1.1.4.5.

1.1.4.6.

1.1.4.23.

1.2.3.1.

1.3. Stogo ar pe

1.3.1. Šlaitinių s

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.1.18.

1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.3.1.

1.3.3.2.

1.3.3.3.

1.4. Išorinių sien

1.4.1. Išorinių sie

1.4.1.1.

1.4.1.2.

1.4.1.3.

1.4.1.7.

1.4.1.8.

1.4.1.9.

1.4.1.26.

1.4.1.30.

1.4.1.32.

1.4.1.33.

1.4.2.1.

1.4.2.2.

1.4.2.6.

1.4.2.7.

1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.5. Balkonų ar lo

1.5.1. Balkonų ar l

1.5.1.1.

1.5.1.3.

1.5.1.4.

1.5.1.5.

1.5.1.6.

1.6. Bendrojo n

1.6.1.1.

1.6.1.2.

1.6.2. Be

1.6.2.1.

1.6.2.4.

1.6.3.1.

1.7.1.1.

1.7.1.2.

1.7.1.27.

1.7.1.28.

1.8.1.1.

9.1. Liftų atnaujinim

1.9.1.5.

1.9.1.6.

1.9.1.7.

1.9.1.8.

1.9.1.21.

1.10. Bendrojo

1.10.1. Bendrojo

1.10.1.1.

1.10.1.14.

1.10.1.15.

1.10.1.18.

2.11. Kitų p

2.11.2.1.

2.11.2.8.

2.11.2.9.

2.11.2.10.

2.11.2.12.

2.11.2.13.

2.11.3.1.

2.11.3.3.

2.11.3.5.

2.11.3.6.

2.11.4.4.

2.12.2.1.

2.13. Bendrojo n

2.13.1.1.

2.13.1.2.

2.13.1.3.

2.13.1.4.

2.13.1.5.

2.13.1.6.

2.13.1.7.

echninės specifikacijos nimo įkainių lentelė

Trumpas darbų aprašas

I ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

1.1. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas)

unkto ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas, keitimas ar pertvarkymas; arba biokuro katilinių ar ka

Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šilumos mazgo įrengimas.

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 500kW iki 600kW kW.

š atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas šilu

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų šlaitinių

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų šlaitinių

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių

mos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ir (ar) šildymo sistemos balans

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Rankšluosčių džiovintuvų įrengimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos iki 100 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.

Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.

Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų (m stovų).

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.

Trijų eigų termostatinių vožtuvų montavimas esamuose vienvamzdės šildymo sistemos radiatorių apvaduose.

Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu.

Šildymo sistemos (vienvamzdės) atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balansiniais ventiliais (tiekiamoji ir grižtamoji linija).

Šildymo sistemos (dvivamzdės) atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balansiniais ventiliais (tiekiamoji ir grižtamoji linija).

Pastatų centrinio šildymo sistemų bandymas hidrauliniu slėgiu, vykdant šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kai pastatų tūris iki 5,0 t.m3.

1.1.4. Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavim

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

1.2.3. Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.

rdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos k

togų šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogų dangos keitimą, lietaus

Šlaitinių stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų danga. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U ≥ 0,19 W/(m²·K)

Šlaitinių stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų danga. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,19>U≥0,15 W/(m²·K)

Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 stogo ploto).

1.3.2. Perdangų pastogėje šiltinimas

Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,19 W/(m²·K)

Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,19 > U≥0,10 W/(m²·K)

1.3.3. Sutapdintų (plokščiųjų) stogų šiltinimas, stogų dangos įrengimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U ≥ 0,21 W/(m²·K)

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,21>U≥0,16 W/(m²·K)

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

ų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių

nų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šil

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,39 W/(m²·K)

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,25 W/(m²·K)

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.

Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono grindų).

Balkonų stogelių apšiltinimas

Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.

1.4.2. Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis –ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K)

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U<0,36 W/(m²·K)

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U<0,36 W/(m²·K)

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K)

1.4.3. Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m pločio)

Nuogrindos sutvarkymas

džijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstr

odžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konst

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus

Balkono stiklinimas, naudojant aliuminio profilių blokus

Lodžijų stiklinimas plastikinių profilių langais, keičiant ir apšiltinant lodžijų aptvaro plokštes

Balkonų ir lodžijų stiklinimas berėmėmis stiklo konstrukcijomis ant balkono turėklo

Balkonų ir lodžijų stiklinimas berėmėmis stiklo konstrukcijomis per visą balkono aukštį

audojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rū

1.6.1. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darb

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

ndrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro,balkonų,rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitan

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m²·K)

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

1.6.3. Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).

1.7. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus

1.7.1. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langu

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas iki 1,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Esamų langų keitimas plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas iki 1,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Esamų langų keitimas plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

1.8.1. Rūsio lubų perdangos šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K)

as (modernizavimas) -jų keitimas techniniu, energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo p

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 9.

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 10.

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 11.

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 12.

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas) visuomeniniuose pastatuose, pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 1125 kg, kai lifto sustojimų 9.

naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros ka

naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas,šviesos di

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW.

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.

II KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

astato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuo

2.11.2. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas

Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų be apvedimo linijos keitimas, kai įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 10 iki 12

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.

2.11.3. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.

2.11.4. Lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

2.12.2. Balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų keitimas

Balkonų atnaujinimas, praplatinant balkono plokštę, įrengiant naujus aptvėrimus ir įstiklinant. (m² balkono

audojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, lai

2.13.1. Laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas,turėklų atnaujinimas ir d

Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su atskirų vietų tinko atstatymu ir paviršiaus dažymu.

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su atskirų vietų apdailos plytelių

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.

|  | SKAIČIUOTINAS KOREGUOJAMIEMS IP |  |
| --- | --- | --- |
| Įkainis už mato vnt. Eur be PVM 2022.04. kainomis | Sistela 04 mėn. įkainis plius 25 proc. infliacija |  |
| tilų šilumos energijai gaminti ir (ar) |  |  |
| 35,54 | 44,43 |  |
| 53,46 | 66,83 |  |
| 44,16 | 55,20 |  |
| 37,53 | 46,91 |  |
| 34,38 | 42,98 |  |
| mos ir (ar) elektros, ir (ar) vėsumos | - |  |
| 1 046,40 | 1 308,00 |  |
| 979,79 | 1 224,74 |  |
| 1 247,90 | 1 559,88 |  |
| 1 170,92 | 1 463,65 |  |
| avimas, ir (ar) šildymo prietaisų ir (ar) | - |  |
| 244,32 | 305,40 |  |
| 220,29 | 275,36 |  |
| 137,01 | 171,26 |  |
| 134,43 | 168,04 |  |
| 253,05 | 316,31 |  |
| 298,71 | 373,39 |  |
| 443,29 | 554,11 |  |
| 58,71 | 73,39 |  |
| 68,03 | 85,04 |  |
| 86,81 | 108,51 |  |
| 65,45 | 81,81 |  |
| 96,54 | 120,68 |  |
| 128,28 | 160,35 |  |
| 25,47 | 31,84 |  |
| 30,09 | 37,61 |  |
| 34,90 | 43,63 |  |
| 9,51 | 11,89 |  |
| 10,91 | 13,64 |  |
| 24,32 | 30,40 |  |

| 24,15 | 30,19 |  |
| --- | --- | --- |
| 33,76 | 42,20 |  |
| 48,99 | 61,24 |  |
| 84,13 | 105,16 |  |
| 73,05 | 91,31 |  |
| 4,42 | 5,53 |  |
| 7,09 | 8,86 |  |
| 91,55 | 114,44 |  |
| as | - |  |
| 32,07 | 40,09 |  |
| 34,20 | 42,75 |  |
| 37,99 | 47,49 |  |
| 60,78 | 75,98 |  |
| 59,86 | 74,83 |  |
| 76,65 | 95,81 |  |
|  | - |  |
| 1 576,79 | 1 970,99 |  |
| eitimą, lietaus nuvedimo sistemos | - |  |
| nuvedimo sistemos sutvarkymą ar | - |  |
| 100,87 | 126,09 |  |
| 102,48 | 128,10 |  |
| 6,33 | 7,91 |  |
|  | - |  |
| 19,47 | 24,34 |  |
| 23,24 | 29,05 |  |
|  | - |  |
| 117,85 | 147,31 |  |

| 122,96 | 153,70 |  |
| --- | --- | --- |
| 143,57 | 179,46 |  |
| demontavimą, įrengimą ar keitimą, | - |  |
| tinamos sienos (cokolio) atitraukimą | - |  |
| 98,52 | 123,15 |  |
| 103,02 | 128,78 |  |
| 107,55 | 134,44 |  |
| 130,55 | 163,19 |  |
| 132,31 | 165,39 |  |
| 135,22 | 169,03 |  |
| 64,23 | 80,29 |  |
| 154,20 | 192,75 |  |
| 103,96 | 129,95 |  |
| 118,70 | 148,38 |  |
|  | - |  |
| 98,14 | 122,68 |  |

| 104,44 | 130,55 |  |
| --- | --- | --- |
| 153,16 | 191,45 |  |
| 153,57 | 191,96 |  |
|  | - |  |
| 16,93 | 21,16 |  |
| 33,84 | 42,30 |  |
| ukcijos įrengimą pagal vieną projektą | - |  |
|  | - |  |
| 190,16 | 237,70 |  |
| 244,72 | 305,90 |  |
| 384,54 | 480,68 |  |
| 321,59 | 401,99 |  |
| 322,19 | 402,74 |  |
| sio, konteinerinės, šilumos punkto) | - |  |
| us) | - |  |
| 372,52 | 465,65 |  |
| 266,99 | 333,74 |  |
| t susijusius apdailos darbus) | - |  |
| 350,98 | 438,73 |  |
| 473,63 | 592,04 |  |
|  | - |  |
| 168,30 | 210,38 |  |
|  | - |  |
| s | - |  |
| 243,84 | 304,80 |  |
| 241,92 | 302,40 |  |

| 365,09 | 456,36 |  |
| --- | --- | --- |
| 321,48 | 401,85 |  |
|  | - |  |
| 41,29 | 51,61 |  |
| rie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikia | - |  |
| 44 270,00 | 55 337,50 |  |
| 46 081,00 | 57 601,25 |  |
| 47 735,00 | 59 668,75 |  |
| 49 480,00 | 61 850,00 |  |
| 52 400,00 | 65 500,00 |  |
| belių keitimas, šviesos diodų (LED) | - |  |
| odų (LED) apšvietimo ir automatinės | - |  |
| 370,35 | 462,94 |  |
| 434,58 | 543,23 |  |
| 489,25 | 611,56 |  |
| 16,84 | 21,05 |  |
|  | - |  |
| tekų, drenažo, taip pat ir namui | - |  |
|  | - |  |
| 979,18 | 1 223,98 |  |
| 32,80 | 41,00 |  |
| 37,13 | 46,41 |  |
| 41,03 | 51,29 |  |
| 52,34 | 65,43 |  |
| 54,11 | 67,64 |  |
|  | - |  |
| 64,49 | 80,61 |  |
| 49,58 | 61,98 |  |
| 40,03 | 50,04 |  |
| 66,33 | 82,91 |  |
|  | - |  |

| 38,41 | 48,01 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |
| 513,49 | 641,86 |  |
| ptų turėklų atnaujinimas ir dažymas) | - |  |
| ažymas | - |  |
| 14,06 | 17,58 |  |
| 10,49 | 13,11 |  |
| 12,83 | 16,04 |  |
| 10,59 | 13,24 |  |
| 22,00 | 27,50 |  |
| 70,63 | 88,29 |  |
| 6,27 | 7,84 |  |