## SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. SPALIO 17 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-551 ATNAUJINIMO

2023 m. balandžio       d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama administracijos viršininko, vykdančio vado funkcijas, kpt. Rolando Pilvinio, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 22 punktu ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. P-123 „Dėl plk. ltn. Dariaus Mikalausko perkėlimo“, (toliau – Užsakovas) ir R. Petkūno firma ,,Ripeta“, atstovaujama įmonės vadovo-savininko Rimgaudo Petkūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2022 m. rugpjūčio 9 d. paprastojo remonto darbų rangos sutarties Nr. U- 551 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 2.4.1., 2.4.2. ir 2.6  punktais susitarė:

1. Atnaujinti Sutarties vykdymą nuo 2023 m. balandžio 24 d..

2. Atlikti papildomus darbus už  2239,31 EUR su PVM (du tūkstančiai du šimtai trisdešimt

devyni eurai, 31 ct), papildomų darbų aktas Nr. ST-55.

3. Pagal 2023-04-07 nevykdomų darbų aktą Nr. ST-69, atsisakoma vykdyti remonto darbus už 6073,07 Eur.

4. Pagal 2023-04-07 nevykdomų darbų aktą Nr.ST-70, atsisakoma vykdyti remonto darbus už 3781,02 Eur.

5. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.1. punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 24481,81 EUR su PVM (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 81 ct).

6. Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius. Jei Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

7. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

8. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Susitarimo priedai:

9.1. 1 priedas - Nevykdomų remonto darbų lokalinė sąmata (ST-69) 2 lapai;

9.2. 2 priedas - Nevykdomų remonto darbų lokalinė sąmata (ST-70) 2 lapai;

9.3. 3 priedas - Papildomų remonto darbų lokalinė sąmata (ST-55) 2 lapai;

9.3. 4 priedas - Kalendorinis papildomų darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.

10. Šalių parašai ir rekvizitai:

| Užsakovas LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. +370 5278 53 43 Faksas +370 5211 38 14 Atsiskaitomoji sąskaita Lietuvos kariuomenės, juridinio asmens kodas 188732677, A.s.LT48 7300 0100 0246 0179 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 PVM mokėtojo kodas LT887326716 Užsakovo vardu ĮAT administracijos viršininkas, vykdantis vado funkcijas kpt. Rolandas Pilvinis A.V. | Rangovas R. Petkūno firma ,,Ripeta“ Mokyklos g. 38A, Vilnius Įmonės kodas 121573043 PVM mokėtojo kodas LT215730413 Rangovo vardu R. Petkūno firmos ,,Ripeta“ vadovas-savininkas Rimgaudas Petkūnas A.V. |
| --- | --- |