S U S I T A R I M A S

Prie 2020 m. birželio 25 d. sutarties Nr. 22-1388

2021 m. gruodžio _____ mėn.      d., Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011 m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Kriautė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 5 K25, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. birželio 25 d. rangos sutarties „Poeto J. Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas” I etapo rangos darbai pagal techninį darbo projektą Gamybos paskirties pastato Ukmergės g. 59 A, Panevėžyje, keičiant paskirtį į kultūros, rekonstravimas” Nr. 22-1388 (toliau –Sutartis) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau - Susitarimas) ir susitarė:

- Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui iškilo būtinybė keisti darbus, kurių perkančioji organizacija ir Rangovas iki pateikdamas pasiūlymą negalėjo numatyti;

Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. lapkričio 16 d. projektuotojas MB „PUPA - strateginė urbanistika“ pateikė Užsakovui techninio darbo projekto „C“ laidą;

Atsižvelgiant į tai, kad su 2021-12-01 raštu Nr. S-375 Rangovas Užsakovui pateikė keičiamų darbų apimties pagal techninio darbo projekto „C“ laidą sąmatinius skaičiavimus;

Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija suplanavo 2022 metais vykdyti „Poeto J. Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas” II-jo etapo statybos darbus, iškilo būtinybė neatlikti kai kurių I-ame darbų etape numatytų dalies aplinkos sutvarkymo darbų, kurie besąlygiškai būtų sunaikinti vykdant suplanuotus II-jo etapo darbus;

Atsižvelgiant į tai, kad su 2021-12-08 raštu Nr.S-386 Rangovas Užsakovui pateikė neatliekamų aplinkos sutvarkymo darbų apimties sąmatinius skaičiavimus;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.1 papunktyje numatyta -„pagal 17.5 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo“;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 17.8 punkte numatyta -„Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų  Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis“;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1 punktu:

Sutarties šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl 2020 m. birželio 25 d. Statybos rangos sutarties Nr. 22-1388 pakeitimo ir susitarė:

  - Įsigyti papildomus darbus už 104 774,01 Eur su PVM, kas sudaro 6,94 proc. pradinės sutarties vertės.

  - Nevykdyti Sutartyje numatytų darbų dalies už 98 697,80 Eur su PVM, kas sudaro 6,53 proc. pradinės sutarties vertės;

- Susitarimo dalykas

2.1. Papildomame susitarime Nr.4 prie 2020 m. birželio 25 d. sutarties Nr. 22-1388 nurodyta darbų kaina su PVM  1 510 465,78 Eur (vienas milijonas penki šimtai dešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai 78 cnt), papildomų ir keičiamų bei nevykdomų darbų sumomis koreguojama sekančiai – darbų kaina be PVM 1 253 340,49 Eur (vienas milijonas du šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt eurų 49 cnt) ir PVM 263 201,50 Eur (du šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai vienas euras 50 cnt), Darbų kaina su PVM 1 516 541,99 Eur (vienas milijonas penki šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt vienas euras 99 cnt).

- Kitos sąlygos

3.1  Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedami priedai, kurie yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu:

3.2.1      Priedas Nr. 1 UAB „Kriautė“ 2021-12-01 raštas Nr. S-375;

3.2.2      Priedas Nr. 2 UAB „Kriautė“ 2021-12-08 raštas Nr. S-386;

3.2.3.     Priedas Nr.3 Įkainotas darbų (veiklų) sąrašas;

3.3. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

3.4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas				                       Rangovas

| Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Įmonės kodas 288724610 Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360 Ne PVM mokėtojas A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 | Uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“ Kodas 147100161 Pramonės g. 5 K25, LT-35100 Panevėžys PVM mokėtojo kodas LT 471001610 A. s. Nr. LT94 7181 5000 0846 7491 Tel.: 8 45 511393 Faksas: 8 45 511493 El. paštas: kriaute@kriaute.lt |  |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. |  | _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. |