SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. RUGSĖJO 24 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-1082 „AVIACIJOS GATVĖS TĘSINIO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS“ SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m.                              d. Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, juridinio asmens kodas 188756386, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, ir

UAB „Autokausta“, toliau vadinama Rangovu, juridinio asmens kodas 135007799, atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, dėl 2021 m. rugsėjo 24 d. rangos sutarties Nr. S-1082 „Aviacijos gatvės tęsinio ir inžinerinių tinklų įrengimas“ (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkto nuostatomis, atsižvelgdamos į 2022 m. ženkliai kylančią infliaciją bei į Rangovo 2022 m. spalio 3 d. rašte nurodytas aplinkybes, jog dėl Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainos Respubliką Rangovas susiduria su sunkumais, vykdant sudarytą viešojo pirkimo sutartį, ženkliai pabrangus įvairiems resursams ir pakilus infliacijai, susitaria pakeisti Sutarties 13.8 punktą ir išdėstyti jį taip:

„13.8. punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo

Pakeisti punktą:

Sutarties Įkainuotuose sąnaudų žiniaraščiuose nustatyti įkainiai ar kainos gali būti perskaičiuojami šiame punkte nustatyta tvarka:

(a) Įkainis perskaičiuojamas, taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų elementų kainų indeksus (http://www.stat.gov.lt), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų elementų kainų pokytis yra lygus arba didesnis kaip 5 procentai. Darbų kaina dėl statybos sąnaudų elementų kainų indeksų pokyčio gali būti perskaičiuota ne dažniau kaip kas 3 mėn.;

perskaičiavimas pirmąjį kartą atliekamas lyginant pasiūlymo pateikimo dieną ir perskaičiavimo metu esantį statybos sąnaudų elementų kainų pokytį. Sekantys kainos perskaičiavimai atliekami kainą lyginant su Darbų kainos paskutinio pakeitimo metu buvusiu statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiu. Darbų kaina didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja statybos sąnaudų elementų kainų pokytis;

statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu http://www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;

Įkainių pakeitimas įforminamas dvišaliu Sutarties Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties. Indeksuojami įkainiai įsigalioja nuo papildomo susitarimo pasirašymo tarp abiejų Šalių atstovų dienos. Nauji įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus po indeksavimo darbus.

Įkainių indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaikė darbų vykdymo grafike nustatytų darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu, t. y. įkainių keitimas negalimas dėl tų darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o rašytinio suderinimo dėl darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvo“.

2. Kitos Sutarties sąlygos ir priedai, nepaminėti šiame Susitarime, išlieka nepakitę.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

4. Juridiniai Šalių adresai ir rekvizitai:

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Kauno rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188756386 | UAB „Autokausta“ Juridinio asmens kodas 135007799 |
| Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Tel. (8 37) 305 502 El. p. administratorius@krs.lt | Marvelės g. 199B, Kaunas Tel.: +370 37 397555 El. p. statyba@autokausta.lt |

Administracijos direktorius                                          Direktorius

Šarūnas Šukevičius	                                         Juozas Kriaučiūnas