SUSITARIMas

# DĖL 2022-07-27  SUTARTIES NR. (9.27Mr)D1-664 „AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS VYTAUTO G. 27, PRIENŲ M. PAPRASTASSIS REMONTAS, PARENGIANT PAPRASTOJO REMONTO APRAŠĄ “ PRATĘSIMO

# 2022 m.                d. Nr.

# Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienė, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Daugesta“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2022 m. liepos 27 d. rangos sutarties Nr. (9.27Mr)D1-664  4.2. punktu ir atsižvelgiant į Rangovo 2022 m. lapkričio 30 d. prašymą “Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo”, susitaria:

- Pratęsti sutartį 4 mėn. laikotarpiui.

- Pratęsimas įsigalioja nuo 2022 m. gruodžio 15 d. ir galioja iki 2023 m. balandžio 14 d. imtinai.

- Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba, elektroninėmis priemonėmis.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas					Rangovas

Prienų rajono savivaldybės administracija	            UAB “Daugesta”

| Adresas: Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai Tel. (8 319) 61102 Juridinio asmens kodas 288742590 | Adresas: Ežero g. 10, Daugų k. LT-64144 Alytaus r. Tel. (8 621) 76963 Juridinio asmens kodas 301550690 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė __________________________________ | Direktorius Aleksandr Riabinin __________________________________ |