2022  m. gruodžio 6 d.

Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo                                                                                 							             sutarties Nr. 2-44

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ASMENS DOKUMENTŲ IŠDAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO SKAITMENINIŲ LEIDIMŲ GYVENTI IŠDAVIMUI PASLAUGŲ

techninė specifikacija

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ADIC, Klientas, Perkančioji organizacija | Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| ADIS | Asmens dokumentų išdavimo informacinė sistema |
| Diegėjas arba Paslaugų teikėjas, Tiekėjas | Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos modernizavimo paslaugų teikėjas |
| Migracijos departamentas | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| IRD | Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| TCAO | Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija |
| MIGRIS | Lietuvos migracijos informacine sistema |
| Pirkimas | Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos modernizavimo skaitmeninių leidimų gyventi išdavimui paslaugų pirkimas |
| Skaitmeninis leidimas | Užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, Migracijos departamentas išduoda leidimus laikinai gyventi arba skaitmeninį dokumentą, suteikiantį užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantį suteiktą laikinąją apsaugą. |
| SVIS | Sertifikatų valdymo informacinė sistema |
| Sutartis | Su Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos modernizavimoskaitmeninių leidimų gyventi išdavimui paslaugų teikėju pasirašyta Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos modernizavimo skaitmeninių leidimų gyventi išdavimui paslaugų teikimo sutartis |
| Techninė specifikacija | Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos modernizavimo techninė specifikacija |

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA

  - Šiame dokumente - ADIS modernizavimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) - pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti modernizuojama ADIS (kartu ir Asmens dokumentų gamybos posistemiu (toliau – ADGP)) (toliau abi kartu – ADIS).

  - Dokumente pateikiama informacija apie teisės aktus, kuriais turi vadovautis ADIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas (toliau – Diegėjas arba Paslaugų teikėjas) (žr. 3 skyrių), įvardijamas ADIS modernizavimo paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas) tikslas ir apimtis (žr. 4 skyrių), aprašoma esama situacija (žr. 5 skyrių), aprašoma siekiama būsena (žr. 6 skyrių) bei nurodomi funkciniai (žr. 7 skyrių) ir nefunkciniai (žr. 8 skyrių) reikalavimai, kurie turi būti įgyvendinti modernizuojant ADIS.

- BENDRA INFORMACIJA

  - Perkančioji organizacija – Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras, Perkančioji organizacija), Juridinio asmens kodas - 188778315, adresas – Žirmūnų g. 1D, LT-09239 Vilnius, tel. (8 5) 271 8000, el. p. adic@adic.gov.lt.

  - Sutarties tikslas – įsigyti paslaugas, susijusias su migracijos srities paslaugų teikimu ir asmenų aptarnavimu, ir įgyvendinti ADIS modernizavimą pagal šioje techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus.

- TEISĖS AKTAI, KURIAIS VADOVAUTASI RENGIANT TECHNINĘ SPECIFIKACIJĄ IR KURIAIS TURI BŪTI VADOVAUJAMASI MODERNIZUOJANT ADIS

  - Valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

    - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

    - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.

  - Duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1);

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

    - Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodika, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

    - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, Saugos dokumentų turinio gairių aprašas ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo;

    - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V - 883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

    - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1V- 871 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, naudotojų administravimo taisyklių bei veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“.

  - Kompiuterizuojamą veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties;

    - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Diegėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su ADIS modernizavimo paslaugų teikėju pasirašytos ADIS modernizavimo paslaugų sutarties (toliau – Sutartis) įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Diegėjas turi vadovautis vykdymo metu naujai priimtais teisės aktais arba jų pakeitimais, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu.

- PIRKIMO TIKSLAS IR REZULTATAI

  - Pirkimo tikslas –  atrinkti paslaugų teikėją, kuris suteiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas (modernizuotų, įdiegtų, ištestuotų, išbandytų bei parengtų darbinei eksploatacijai modernizuotą ADIS).

  - Perkamų paslaugų rezultatai:

    - modernizuotas ADIS, įvedant naują asmens dokumentų rūšį – skaitmeninį leidimą  laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

    - sukurtas skaitmeninio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – SLLG) formavimo funkcionalumas;

    - modernizuota ADIS-MIGRIS integracinė sąsaja;

    - parengta modernizuotos ADIS dalies bei modernizuotos ADIS-MIGRIS sąsajos techninė dokumentacija;

    - apmokyti ADIS naudotojai;

    - suteikta ADIS modernizuotos dalies garantinė priežiūra.

- ESAMOS SITUACIJOS IR SPRENDŽIAMŲ PROBLEMŲ APRAŠYMAS

  - ADIS aprašymas

    - Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) yra ADIS tvarkytojas.

    - Asmens dokumentų išdavimo informacinė sistema skirta asmens dokumentų išdavimo (užsakymo, gamybos, įteikimo) funkcijoms vykdyti. Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos pagrindinės funkcijos:

      - Prašymų asmens dokumentams formavimas, priėmimas ir valdymas;

      - Biometrinių duomenų iš pirštų atspaudų skenerių, vaizdo kameros ir parašo skenerio paėmimas ir tvarkymas;

      - Asmens dokumentų ir kitų atitinkamų tarnybų išduodamų dokumentų tvarkymas;

      - Asmens tapatybės kortelėje įrašomų sertifikatų tvarkymas (sudarymas, atšaukimas, sustabdymas, sustabdymo atšaukimas).

      - Dokumentų valdymas (prarastų dokumentų valdymas ir kt.);

      - Dokumentų išrašymo valdymas.

    - Pagrindiniai ADIS funkcionalumai yra realizuoti Oracle Forms 10 technologijomis. ADIS realizavimo technologijos nenumatyta keisti šio projekto rėmuose.

    - Paslaugų teikimo metu turės būti modernizuota MIGRIS-ADIS sąsaja. MIGRIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis tvarkyti duomenis, kurių reikia sprendimams dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje nustatymo, Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo priimti, tvarkyti Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų keitimo prašymų duomenis, užsieniečiams jų teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje nustatančių dokumentų išdavimo, keitimo prašymų duomenis, integruotai valdyti migracijos paslaugas, teikiamas fiziniams ir juridiniams asmenims, ir procedūras, centralizuotai gauti, kaupti ir teikti visus susijusius duomenis. MIGRIS valdytojas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Numatyta, kad per MIGRIS asmuo galės pateikti prašymą išduoti toliau SLLG, todėl reikia atitinkamai modernizuoti ADIS, kad būtų sukurtas SLLG formavimo ir gyvavimo ciklo valdymo funkcionalumas.

  - ADIS modernizavimu sprendžiamos problemos

    - Pagrindinės ADIS modernizavimu sprendžiamos problemos:

      - nuo 2022 m. vasario 24 d. Lietuvoje užregistruoti beveik 66 tūkst. asmenų, bėgančių nuo karo Ukrainoje. Šiuo metu jiems išrašyta beveik 59 tūkst. leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

      - Siekiant spartinti Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių laikinosios apsaugos procedūras ir racionaliai naudoti valstybės lėšas, skiriamas dokumentų blankų naudojimui, buvo priimtos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatos, numatančios galimybę užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, vietoje leidimo laikinai gyventi išduoti skaitmeninį dokumentą, suteikiantį užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – skaitmeninis leidimas laikinai gyventi) ir patvirtinantį suteiktą laikinąją apsaugą.

      - ADIS šiuo metu neturi galimybės suformuoti skaitmeninių asmens dokumentų.

      - Esamos integracinės sąsajos neužtikrina galimybių perduoti prašymo išduoti skaitmeninį leidimą laikinai gyventi duomenų ir tokio dokumento suformavimo rezultatų tarp MIGRIS ir ADIS .

- SIEKIAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

  - Siekiant užtikrinti SLLG išdavimo paslaugų patogumą ir pilnavertiškumą, Sutarties vykdymo metu siekiama realizuoti šias ADIS funkcijas:

    - Modernizuoti ADIS, įvedant naują asmens dokumentų rūšį – skaitmeninį leidimą  laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

    - Sukurti SLLG formavimo funkcionalumą.

    - Modernizuoti MIGRIS-ADIS integracinę sąsają, per kurią būtų užtikrintas prašymų išduoti SLLG pateikimas į ADIS bei SLLG suformavimo rezultatų gražinimo į MIGRIS funkcionalumų įgyvendinimas.

- FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

  - Reikalavimai SLLG užsakymų formavimo ir rezultatų grąžinimo funkcionalumo sukūrimui

    - ADIS duomenų struktūra, integracinės sąsajos, dokumentų gamybos posistemė, dokumentų valdymo posistemė ir ataskaitų posistemė turi būti modernizuoti įvedant naują asmens dokumento rūšį – Skaitmeninis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.

    - Prašymai išduoti SLLG pateikiami į ADIS MIGRIS-ADIS sąsajos pagalba;

    - Užsakymai suformuoti SLLG formuojami automatiškai su Perkančiąja organizacija suderintu periodiškumu;

    - Užsakymai suformuoti SLLG persiunčiami į ADGP automatiškai be vartotojo įsikišimo.

    - ADGP formuoja SLLG automatiniu būdu be vartotojo įsikišimo.

    - SLLG formavimo rezultatai iš ADGP į ADIS perduodami automatiškai.

    - Dokumentas automatiškai paskelbiamas galiojančiu dokumente nurodyta įsigaliojimo data MIGRIS. Galiojimo būsena ir įteikimo data (sutampanti su data Galioja nuo) perduodami ADIS per MIGRIS – ADIS sąsają,

    - MIGRIS SLLG formavimo rezultatus gauna iš ADIS per MIGRIS-ADIS sąsają.

    - SLLG paskelbiamas negaliojančiu automatiškai pasibaigus jo galiojimo laikui arba gavus atitinkamą užduotį per MIGRIS-ADIS sąsają.

    - Keičiant ADIS duomenų struktūrą SLLG išdavimui, kartu turi būti pakeista atitinkamų lentelių VRIS CDB duomenų struktūra. Atitinkamai turi būti užtikrintas ADIS ir VRIS CDB duomenų sinchronizavimas.

    - Paslaugų teikėjas su Perkančiąja organizacija turės suderinti visus su SLLG išdavimu susijusius aspektus ir pagal tai modernizuoti susijusius komponentus.

  - Reikalavimai SLLG

    - SLLG tai skaitmeninė struktūra, kurioje yra suformuoti įrašai:

      - Dokumento Nr.;

      - Vardas ir pavardė;

      - Gimimo data;

      - Asmens kodas;

      - Veido atvaizdas;

      - ILTU kodas;

      - Pilietybė;

      - Lytis;

      - Gimimo vieta;

      - Dokumento tipas;

      - Pastabos;

      - Galioja iki;

      - Galioja nuo;

      - Kriptografiškai pasirašytas matomas skaitmeninis spaudas (toliau – MSS) (angl. Visible Digitas Seal).

    - MSS formatas turi atitikti TCAO Doc 9303 (8-as leidimas) 13 dalyje  specifikuotą formatą.

    - SLLG forma ir turinys gali būti pakeistas detaliosios analizės ir projektavimo etapuose suderinus su Perkančiąja organizacija.

- NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimų įgyvendinimas

    - Paslaugų teikėjas privalo realizuoti visus šios Techninės specifikacijos reikalavimus.

    - Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

    - Diegėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro Techninės specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Sutarties tikslo, uždavinių ir galutinių rezultatų įgyvendinimui bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija bei tvirtinimas Reikalavimo pakeitimo, tikslinimo protokolu. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso ADIS funkcionalumo.

    - Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę modernizuotos ADIS greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos.

  - Reikalavimai saugumui

    - Integracijos sąsaja MIGRIS-ADIS turi būti modernizuojama atsižvelgiant į teisės aktų keliamus saugumo reikalavimus.

    - Integracijos sąsaja MIGRIS-ADIS negali turėti pažeidžiamumų, kurių įvertis pagal Bendrąją pažeidžiamumų vertinimo sistemos (Common Vulnerability Scoring System, CVSS) 3 arba vėlesnę versiją, nurodomas https://nvd.nist.gov/, yra 5 arba didesnis. IRD, prieš prasidedant bandomajai eksploatacijai atliks saugumo testavimą ir pateiks testavimo ataskaitą. Bandomoji eksploatacija galės prasidėti tik tuomet, kai IRD patvirtins, kad po Diegėjo atlikto klaidų ištaisymo ir, jei reikia, pakartotinio saugumo testavimo visi nurodyti pažeidžiamumai suvaldyti.

    - ADIS auditavimo mechanizmas modernizavimo metu turi būti patobulintas taip, kad audito įrašų žurnaluose būtų saugoma su naujų funkcijų ir integracijų atsiradimu aktuali informacija.

    - Siekiant išvengti perteklinės auditavimo informacijos kaupimo tikslūs ADIS ir integracinių sąsajų audito įrašų darymo momentai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

  - Reikalavimai architektūrai

    - ADIS modernizuojamos dalies sprendimo realizacija turi būti orientuojama į atitikimą (suderinamumą) esamai architektūrai.

  - Reikalavimai programinei įrangai ir licencijoms

    - Diegėjas privalo pateikti standartinę programinę įrangą ir licencijas reikalingas (jei tokia programinė įranga ir/ar licencijos yra reikalingos) ADIS modernizuojamos dalies realizacijai, jeigu Techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra reikalaujamos, tačiau yra būtinos ADIS modernizavimo veikloms įgyvendinti.

    - Diegėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software), kuri reikalinga ADIS modernizuojamos dalies veikimui, turi būti pateikiama kartu su neriboto galiojimo licencijomis.

    - ADIS modernizuojamos dalies licencinė programinė įranga (jei tokia pateikiama) turi turėti ne mažiau kaip 3 metų palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą.

    - ADIS modernizuojamos dalies ne licencinės programinės įrangos naudojimas neturi būti apmokestinamas (vartotojų kiekiui, galimų registruoti vartotojų kiekiui, galimų transakcijų kiekiui ir pan.).

    - Jeigu siūloma standartinė licencinė programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo ADIS modernizuojamos dalies naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Diegėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų ADIS modernizuojamos dalies veikimą ir naudojimą. Siūloma standartinė licencinė programinė įranga, kuri licencijuojama priklausomai nuo ADIS modernizuotos dalies naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, turi užtikrinti darbą ne mažiau kaip 300 naudotojų vienu metu.

    - Visi reikalingos programinės įrangos ir licencijų kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą.

    - Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos IRD ar kt. su Perkančiąja organizacija suderintu asmens vardu. IRD turi būti perduotos visos ADIS modernizuojamos dalies veikimui reikalingos licencijos. Pateikiamų licencijų galiojimo pradžia turi būti ne ankstesnė nei bandomosios eksploatacijos etapo pabaiga ir ne vėlesnė nei garantinės priežiūros etapo pradžia.

  - Reikalavimai našumui ir greitaveikai

    - ADIS modernizuojamos dalies greitaveika turi būti nežemesnė nei šiuo metu veikiančios ADIS.

    - Atlikus ADIS modernizavimą neturi būti pabloginta ADIS esama greitaveika. Paslaugų teikėjas turi realizuoti reikiamus sprendimus, kurie užtikrintų tokią pat ar geresnę ADIS greitaveiką.

  - Reikalavimai garantinei priežiūrai

    - Diegėjas privalės užtikrinti modernizuotos ADIS 24 mėnesių garantinę priežiūrą. Garantinės priežiūros terminas skaičiuojamas nuo galutinio paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos.

    - Garantinės priežiūros paslaugos apima modernizuotos ADIS dalies programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą.

    - Diegėjas turi vykdyti ADIC atsakingų asmenų konsultavimą modernizuotos ADIS dalies veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į ADIC.

    - Diegėjas turi teikti skubią pagalbą įsilaužimo atveju ir užtikrinti modernizuotos ADIS dalies informacijos atstatymą per ADIC nurodytą laikotarpį po pranešimo užregistravimo.

    - Programinės įrangos ar jos dalies visišku neveikimu laikoma situacija, kai modernizuotos ADIS dalies naudotojai dėl Diegėjo sukurtos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis modernizuotos ADIS dalies funkcionalumu.

    - Diegėjas modernizuotos ADIS dalies visiško neveikimo atveju, turės užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 12 valandų laikotarpį.

    - Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai modernizuotos ADIS dalies naudotojai dėl Diegėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai.

    - Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

      - reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu. Nesant galimybės pradėti analizę nedelsiant, Diegėjas įsipareigoja analizę pradėti ne vėliau kaip šiais terminais:

      - kritinis sutrikimas – per 2 darbo val.;

      - svarbus sutrikimas – per 6 darbo val.;

      - neesminis sutrikimas – per 8 darbo val.

      - neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su ADIC suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios modernizuotos ADIS dalies klaidos, kurios neturi įtakos korektiškam funkcijų veikimui;

      - svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 3 darbo dienos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su ADIC suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą modernizuotos ADIS dalies funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;

      - kritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 1 darbo diena nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su ADIC suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai.

    - Diegėjas turi parengti prieinamas ir ADIC/IRD tinkamas informavimo apie modernizuotos ADIS dalies sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: ADIC/IRD ir Diegėjo suderintus telefonus, e. pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardintais būdais ADIC atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie modernizuotos ADIS dalies sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan.

    - Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu turi būti teikiamos ADIC darbo dienomis darbo valandomis.

    - Garantinės priežiūros metu atnaujinus modernizuotos ADIS dalies funkcionalumus atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi modernizuotos ADIS dalies dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities tekstai ir kiti programiniai komponentai.

  - Kiti reikalavimai:

    - Paslaugos turės būti suteiktos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka iki 2022 metų gruodžio 30 dienos. Esant nenumatytoms, nuo tiekėjo ir kliento valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių atsiradimo Paslaugų teikėjas ir Perkančioji organizacija negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, šių aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš Sutarties šalių (pvz. užsitęsę teisminiai ginčai, pasikeitę teisės aktai ar partnerystės įsipareigojimai ir pan.), Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 30 (trisdešimties) dienų terminui, bendrai šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (pratęsimo).

    - Diegimą vykdo atsakingi IRD darbuotojai, t. y. turi būti sukonfigūruotas (ir dokumentuotas) programinės įrangos diegimo į testavimo ir gamybinę aplinką procesas ir priemonės taip, kad atsakingas IRD darbuotojas programinę įrangą, pagamintą (sukompiliuotą) iš SVN (GitLab) esančių išeities tekstų, galėtų įdiegti į testavimo ir gamybinę aplinką, valdyti diegimo konfigūraciją. Bet kokie programinės įrangos atnaujinimų diegimai į testavimo ir gamybinę aplinkas turi būti galimi tik iš SVN esančių išeities tekstų. Paslaugų teikėjas turi perduoti IRD (arba kitam su Perkančiąja organizacija suderintam asmeniui) modernizuotos ADIS išeities kodą ir programinės įrangos instaliacinius paketus, kurie pateikiami elektroninėje laikmenoje ar kitu suderintu būdu. Kartu turi būti pateikiamas sukompiliuotas išeities kodas (parengtas diegimui).

    - Diegėjas turi užtikrinti Perkančiosios organizacijos darbuotojų konsultavimą visais su modernizuojamos ADIS programinės įrangos diegimu susijusiais klausimais.

    - Paslaugų teikėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 4 būsimus naudotojus naudotis modernizuota ADIS, mokymų trukmė – ne mažiau kaip 2 val.;

    - Paslaugų teikėjas turi atnaujinti ADIS naudotojo bei administravimo vadovą.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    - Modernizuota ADIS bus priimama pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.

    - Siekiant užtikrinti sklandų vykdomo projekto tęstinumą:

      - Paslaugų teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda IRD (ar kitam Perkančiosios organizacijos nurodytam subjektui) autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus).

      - Jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, perdavimas IRD (ar kitam Perkančiosios organizacijos nurodytam subjektui), neturi apriboti šias teises perdavusio Paslaugų teikėjo teisės be atskiro IRD (ar kitam Perkančiosios organizacijos nurodytam subjektui) sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais.

      - Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, IRD (ar kitam Perkančiosios organizacijos nurodytam subjektui) perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis,  perduodamos ir suteikiamos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos šalių teritorijoje neribotam laikui.

      - Paslaugų teikėjas turi perduoti IRD (ar kitam Perkančiosios organizacijos nurodytam subjektui) projekto metu sukurtą programinę įrangą ir jos išeitinį kodą paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai.

      - Paslaugų teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

9.1.3. Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas privalo įrodyti, kad prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

1) techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

| KLIENTAS Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorius Nerijus Rudaitis | # PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB ,,iSense Technologies“ Direktorė Laila Milašauske |
| --- | --- |