S U S I T A R I M A S

DĖL 2022 M. GEGUŽĖS 23 D.  RAUDONDVARIO SENIŪNIJOS PASTATO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SUTARTIES  NR. S-619 PAKEITIMO

2022 m. gruodžio        d. Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Apdailos ekspertai“, juridinio asmens kodas 303202896, Partizanų g. 58, 49377 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Gervės (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,  sudarė šį susitarimą dėl 2022 m. gegužės 23 d. Raudondvario seniūnijos pastato paprastojo remonto darbų sutarties Nr. S-619 (toliau – Sutartis) pakeitimo (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 9.1.2, 9.1.4, 9.2.1 ir 9.2.3 punktais ir atsižvelgdamos į Kauno rajono savivaldybės administracijos Raudondvario seniūnijos 2022 m. rugpjūčio 12 d. raštą Nr. RASD-307 „Prašymas dėl statybos darbų, vykdomų Raudondvario seniūnijos ir Raudondvario kultūros centro administraciniame pastate“, 2022 m. rugsėjo 28 d. raštą Nr. RASD-353 „Prašymas dėl statybos darbų, vykdomų Raudondvario seniūnijos ir Raudondvario kultūros centro administraciniame pastate“ ir Rangovo 2022 m. lapkričio 28 d. raštą Nr. 22/11/28-1 „Dėl pasiūlymo pateikimo patikslinimo“, susitaria:

- Užsakovas įsigyja papildomų darbų, kurie jam tapo reikalingi ir kurių kaina yra 213215,51 Eur (du šimtai trylika tūkstančių du šimtai penkiolika eurų, 51 ct) su 21 % PVM. Papildomų darbų kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose (toliau – Lokalinės sąmatos), kurios parengtos vadovaujantis Sistela programine įranga ir jos duomenų baze, skaičiuojamaisiais ir sutartiniais įkainiais.

- Užsakovas atsisako darbų, kurie jam tapo nereikalingi. Atsisakomų darbų kaina yra 19105,90 Eur (devyniolika tūkstančių vienas šimtas penki eurai ir 90 ct). Atsisakomų darbų kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtoje nevykdomų darbų lokalinėje sąmatoje (toliau – Lokalinė sąmata), kuri parengta sutartiniais įkainiais.

- Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 762898,61 Eur (septyni šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 61 ct) su 21 % PVM.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

- Prie šio Susitarimo pridedamas priedai – Lokalinės sąmatos, 9 lapai, – yra neatskiriama Susitarimo dalis.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Kauno rajono savivaldybės administracija Įstaigos kodas 188756386 Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Tel. (8 37) 305 502 El. paštas: info@krs.lt A. s. Nr. LT914010 042503135057 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 | UAB „Apdailos ekspertai“ Įmonės kodas 303202896 PVM mokėtojo kodas LT100008302315 Adresas: Partizanų g. 58, 49377 Kaunas A. s. Nr. LT157044060008230860 SEB bankas, banko kodas 70440 Tel. 8 614 75170 El. paštas: info@apdailosekspertai.lt |
| Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius | Direktorius Vaidotas Gervė |