# 2022-05-16 SUSITARIMO NR. 3

# PRIE EMTIFLK SUTARTIES ATITAISYMO NR. 2 (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-2022-928)

# PAKEITIMAS NR. 1

2022 m. _________   ___ d.

Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. spalio 3 d. sudarant Atitaisymą Nr. 2 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-2022-928) (toliau – Atitaisymas) įsivėlė techninė klaida, susitaria:

- Pakeisti Atitaisymo Priedą Nr. 1 – Įkainuotų veiklų sąrašas (pridedama).

- Pakeisti Atitaisymo Priedą Nr. 11 (pridedama).

- Visi kiti Atitaisymo punktai lieka galioti be pakeitimų.

- Šis pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Atitaisymo dalis.

- Pakeitimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- Pridedama. Priedas Nr. 1 – Įkainuotų veiklų sąrašas, 5 lapai

- Pridedama. Priedas Nr. 11 – „Keitimo nurodymas Nr. 15“, 34 lapai.

- Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kodas 111950243 PVM mokėtojo kodas LT119502413 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius Tel.: +370 5 274 5030 El. paštas: vilniustech@vilniustech.lt Rektorius Romualdas Kliukas | RANGOVAS AB „Panevėžio statybos trestas“ Kodas 147732969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys Tel.: +370 45 505 503 El. paštas: pst@pst.lt Generalinis direktorius Egidijus Urbonas |
| --- | --- |

Priedas Nr. 1

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Sutarties kaina Eur (be PVM) | Perskaičiuota kaina įvertinus I pakeitimų paketo keitimus Eur (be PVM) | Perskaičiuota kaina įvertinus II pakeitimų paketo keitimus Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 1. | Pastatas | 10 796 516,00 | 11 471 228.83 | 11 986 707,09 |
| 1.1. | Statinio architektūros darbai | 4 601 682,35 | 4 914 866.48 | 4 920 635,51 |
| 1.1.1. | Cokolio įrengimo darbai | 35 151,00 | 35 361,33 | 35 361,33 |
| 1.1.2. | Fasadų apdailos įrengimo darbai | 827 941,59 | 875 135,59 | 875 135,59 |
| 1.1.3. | Eksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 261 311,37 | 285 770,71 | 285 770,71 |
| 1.1.4. | Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 258 225,89 | 266 284,94 | 266 284,94 |
| 1.1.5. | Laiptinės stogo ir stogo virš pagrindinio įėjimo įrengimas | 52 601,96 | 57 933,81 | 57 933,81 |
| 1.1.6. | Stogelių įrengimo darbai | 20 532,18 | 22 686,01 | 22 686,01 |
| 1.1.7. | Konsolės apačios ir balkonų įrengimas | 48 908,53 | 54 039,03 | 54 039,03 |
| 1.1.8. | Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai | 697 758,74 | 714 016,90 | 645 315,10 |
| 1.1.9. | Lauko durų įrengimo darbai | 61 569,02 | 68 027,61 | 68 027,61 |
| 1.1.10. | Grindų dangos įrengimas | 461 457,80 | 509 573,19 | 515 860,80 |
| 1.1.11. | Sienų apdailos įrengimas | 829 665,91 | 880 945,72 | 897 765,09 |
| 1.1.12. | Lubų apdailos įrengimas | 527 512,63 | 573 105,34 | 578 994,06 |
| 1.1.13. | Vidaus langų ir durų įrengimas | 289 050,04 | 328 358.82 | 380 787,63 |
| 1.1.14. | Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai | 229 995,69 | 243 627,48 | 236 673,80 |
| 1.2. | Statinio konstrukcijos | 2 645 475,00 | 2 726 064.79 | 2 737 613,80 |
| 1.2.1. | Pamatų įrengimas | 157 500,06 | 210 809.65 | 210 809,65 |
| 1.2.2. | Gelžbetonio darbai | 1 634 020,75 | 1 639 264,44 | 1 639 264,44 |
| 1.2.3. | Plieninės konstrukcijos | 235 400,30 | 239 640,28 | 239 640,28 |
| 1.2.4. | Mūro darbai | 401 850,99 | 405 261,60 | 408 474,80 |
| 1.2.5. | Grindų įrengimas | 216 702,90 | 231 088,82 | 239 424,63 |
| 1.3. | Vandentiekis, nuotekos | 318 546,15 | 348 644,37 | 348 644,37 |
| 1.3.1. | Vandens apskaitos mazgas | 4 683,04 | 5 174,29 | 5 174,29 |
| 1.3.2. | Šalto vandentiekio sistema V1 | 36 013,40 | 39 791,21 | 39 791,21 |
| 1.3.3. | Karšto vandentiekio sistema T3 | 31 837,76 | 35 177,54 | 35 177,54 |
| 1.3.4. | Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4 | 19 150,63 | 21 159,53 | 21 159,53 |
| 1.3.5. | Gaisrinio vandentiekio sistema V2 | 34 944,39 | 37 403,76 | 37 403,76 |
| 1.3.6. | Buitinių nuotekų sistema F1 | 60 115,25 | 65 589,71 | 65 589,71 |
| 1.3.7. | Gamybinių nuotekų sistema F3 | 7 726,15 | 8 502,32 | 8 502,32 |
| 1.3.8. | Kondensato nuvedimo sistema | 11 415,52 | 12 613,01 | 12 613,01 |
| 1.3.9. | Lietaus nuotekų sistema L1 | 12 317,72 | 12 364,80 | 12 364,80 |
| 1.3.10. | Sanitariniai prietaisai | 100 342,29 | 110 868,20 | 110 868,20 |
| 1.4. | Šildymas | 377 793,27 | 397 927,77 | 399 777,15 |
| 1.4.1. | Montavimo darbai | 173 299,67 | 182 230,25 | 184 079,63 |
| 1.4.2. | Oro užuolaidos | 10 379,53 | 11 468,34 | 11 468,34 |
| 1.4.3. | Oro šildytuvai | 10 849,37 | 11 987,47 | 11 987,47 |
| 1.4.4. | Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas | 45 990,14 | 49 425,63 | 49 425,63 |
| 1.4.5. | Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas | 137 274,56 | 142 816,08 | 142 816,08 |
| 1.5. | Vėdinimas, oro kondicionavimas | 1 267 770,19 | 1 348 043,13 | 1 558 148,65 |
| 1.5.1. | Oro kondicionavimas | 434 950,88 | 466 905,80 | 466 905,80 |
| 1.5.2. | OK-1, OK-2, OK-3, OK-4 sistemos | 9 897,31 | 10 025,73 | 10 025,73 |
| 1.5.3. | Sistema AHU-1 | 35 833,22 | 37 720,68 | 37 720,68 |
| 1.5.4. | Sistema AHU-2 | 47 607,33 | 49 811,02 | 50 953,98 |
| 1.5.5. | Sistema AHU-3 | 92 643,54 | 97 777,86 | 98 691,86 |
| 1.5.6. | Sistema AHU-4 | 61 271,28 | 63 795,67 | 63 795,67 |
| 1.5.7. | Sistema AHU-5 | 82 434,22 | 86 759,58 | 86 759,58 |
| 1.5.8. | Sistema AHU-6 | 73 975,03 | 77 476,90 | 77 476,90 |
| 1.5.9. | Sistema AHU-7 | 93 886,65 | 98 809,12 | 98 809,12 |
| 1.5.10. | Sistema AHU-8 | 57 860,84 | 61 319,60 | 61 319,60 |
| 1.5.11. | Sistema AHU-9 | 71 664,76 | 76 297,01 | 76 297,01 |
| 1.5.12. | Sistema AHU-10 | 56 884,09 | 60 827,56 | 60 827,56 |
| 1.5.12.A | Sistema AHU-11 |  |  | 130 050,65 |
| 1.5.13. | Sistema WC-I-1 | 2 707,93 | 2 944,43 | 2 944,43 |
| 1.5.14. | Sistema WC-I-2 | 1 695,37 | 1 873,21 | 1 873,21 |
| 1.5.15. | Sistema WC-I-3 | 2 360,63 | 2 608,26 | 2 608,26 |
| 1.5.16. | Sistema WC-I-4 | 2 449,57 | 2 641,48 | 2 641,48 |
| 1.5.17. | Sistema WC-I-5 | 887,46 | 980,55 | 980,55 |
| 1.5.18. | Sistema WC-I-6 | 1 773,41 | 1 959,44 | 1 959,44 |
| 1.5.19. | Sistema WC-I-7 | 2 314,99 | 2 557,83 | 2 557,83 |
| 1.5.20. | Sistema WC-I-8 | 794,18 | 877,49 | 877,49 |
| 1.5.21. | Sistema WC-I-9 | 1 646,77 | 1 819,52 | 1 819,52 |
| 1.5.22. | Sistema WC-I-10 | 1 523,33 | 1 683,13 | 1 683,13 |
| 1.5.23. | Oro nutraukimo nuo technologinių įrenginių sistemos | 89 368,31 | 95 244,66 | 159 268,92 |
| 1.5.24. | Avarinio nutraukimo sistemos | 2 781,90 | 2 925,44 | 2 925,44 |
| 1.5.25. | Sistema KI-1 | 1 756,40 | 1 889,54 | 2 893,51 |
| 1.5.26. | Sistema PP-1 | 2 459,76 | 2 717,79 | 5 380,86 |
| 1.5.27. | Sistema DŠ-1 | 11 042,40 | 12 200,75 | 13 647,57 |
| 1.5.28. | Sistema DŠ-2 | 8 144,81 | 8 849,63 | 10 391,52 |
| 1.5.29. | Sistema DŠ-3.1 | 2 535,58 | 2 801,56 | 4 212,43 |
| 1.5.30. | Sistema DŠ-3.2 | 3 961,51 | 4 377,07 | 5 763,77 |
| 1.5.31. | Sistema DŠ-4 | 8 656,73 | 9 564,82 | 14 085,15 |
| 1.6. | Šilumos punktas | 31 691,35 | 32 865,19 | 32 865,19 |
| 1.6.1. | Šilumos modelis | 31 691,35 | 32 865,19 | 32 865,19 |
| 1.7. | Elektra | 750 220,19 | 820 525,83 | 854 578,85 |
| 1.7.1. | Įvadinės kabelinės linijos | 105 217,63 | 114 973,24 | 114 973,24 |
| 1.7.2. | Rezerviniai maitinimo šaltiniai | 36 769,42 | 40 626,53 | 40 626,53 |
| 1.7.3. | Jėgos ir paskirstymo skydai | 154 714,23 | 170 943,75 | 170 943,75 |
| 1.7.4. | Kabelinės linijos | 227 972,66 | 245 910,72 | 245 910,72 |
| 1.7.5. | Instaliacinės medžiagos | 81 721,83 | 89 652,32 | 89 652,32 |
| 1.7.6. | Šviestuvai | 129 737,55 | 143 347,02 | 177 400,04 |
| 1.7.7. | Įžeminimo kontūras. Žaibosauga | 14 086,87 | 15 072,25 | 15 072,25 |
| 1.8. | Elektroniniai ryšiai | 318 418,27 | 348 740,31 | 539 558.81 |
| 1.8.1. | Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai | 136 033,35 | 147 499,59 | 266 889.68 |
| 1.8.2. | Audiovizualinės ir konferencijų sistemos | 182 384,92 | 201 240,72 | 272 669,13 |
| 1.9. | Gaisrinė signalizacija | 46 364,42 | 50 837,24 | 68 421.46 |
| 1.9.1. | Gaisrinė signalizacija | 46 364,42 | 50 837,24 | 68 421.46 |
| 1.10 | Apsauginė signalizacija | 174 886,54 | 192 006,82 | 217 122.11 |
| 1.10.1 | Apsauginė signalizacija | 135 554,33 | 149 178,29 | 174 836.00 |
| 1.10.2 | Vaizdo stebėjimo sistema | 39 332,21 | 42 828,53 | 42 286.11 |
| 1.11 | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 19 484,62 | 21 294,72 | 27 857.80 |
| 1.11.1 | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 19 484,62 | 21 294,72 | 27 857.80 |
| 1.12 | Automatikos dalis | 195 163,46 | 215 249,77 | 215 249,77 |
| 1.12.1. | Pastato valdymo sistema | 11 785,66 | 13 021,98 | 13 021,98 |
| 1.12.2. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas | 29 409,81 | 32 494,90 | 32 494,90 |
| 1.12.3. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas | 34 964,59 | 38 632,38 | 38 632,38 |
| 1.12.4. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas | 40 025,48 | 44 224,15 | 44 224,15 |
| 1.12.5. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas | 21 451,81 | 23 702,10 | 23 702,10 |
| 1.12.6. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Pirmas aukštas | 5 068,23 | 5 599,89 | 5 599,89 |
| 1.12.7. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Antras aukštas | 16 248,72 | 17 926,99 | 17 926,99 |
| 1.12.8. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Trečias aukštas | 3 176,19 | 3 509,37 | 3 509,37 |
| 1.12.9. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Ketvirtas aukštas | 14 882,30 | 16 443,45 | 16 443,45 |
| 1.12.10. | Dūmų šalinimo sistemos automatizacija | 9 907,62 | 10 946,93 | 10 946,93 |
| 1.12.11. | Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija | 5 101,17 | 5 605,75 | 5 605,75 |
| 1.12.12. | Šilumos punkto automatizacija | 3 141,88 | 3 141,88 | 3 141,88 |
| 1.13. | Techninės dujos ir suspaustas oras | 49 020,19 | 54 162,41 | 66 233,62 |
| 1.13.1 | Techninės dujos ir suspaustas oras | 49 020,19 | 54 162,41 | 66 233,62 |
| 1.14. | Baldai | Neperkama |  |  |
| 2. | Sklypo plano dalis | 807 250,00 | 864 198,74 | 864 198,74 |
| 2.1. | Sklypo plano dalis | 807 250,00 | 864 198,74 | 864 198,74 |
| 2.1.1 | Projektuojama betono trinkelių danga (V kl. dangos konstrukcija) | 230 086,71 | 244 394,71 | 244 394,71 |
| 2.1.2 | Projektuojama bet. trinkelių danga | 259 243,87 | 279 633,79 | 279 633,79 |
| 2.1.3 | Projektuojama betoninių trinkelių danga pėsčiųjų takams | 15 395,56 | 17 010,55 | 17 010,55 |
| 2.1.4 | Projektuojama veja | 33 132,00 | 36 607,55 | 36 607,55 |
| 2.1.5 | Esamų dangų ardymas | įskaičiuota |  |  |
| 2.1.6 | Bortai, borteliai | 45 459,48 | 49 179,60 | 49 179,60 |
| 2.1.7 | Dangos ženklinimas, kelio ženklai | 7 504,68 | 8 291,92 | 8 291,92 |
| 2.1.8 | Žemės darbai | 100 143,00 | 101 321,45 | 101 321,45 |
| 2.1.9 | Mažosios architektūros elementai | 69 681,10 | 76 990,65 | 76 990,65 |
| 2.1.10 | Teritorijos apželdinimas | 43 773,07 | 47 641,07 | 47 641,07 |
| 2.1.11 | Betoninių ažūrinių trinkelių danga prie transformatorinės | 2 830,53 | 3 127,45 | 3 127,45 |
| 3. | Vandens siurblinė | 125 221,00 | 128 412,22 | 128 412,22 |
| 3.1. | Statinio architektūros darbai | 37 828,84 | 34 748,77 | 34 748,77 |
| 3.1.1. | Cokolio įrengimo darbai | 1 110,52 | 1 134,40 | 1 134,40 |
| 3.1.2. | Fasadų apdailos įrengimo darbai | 20 736,28 | 15 955,82 | 15 955,82 |
| 3.1.3. | Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 5 531,01 | 6 111,21 | 6 111,21 |
| 3.1.4. | Langų įrengimo darbai | 39,28 | 43,40 | 43,40 |
| 3.1.5. | Lauko durų įrengimo darbai | 2 087,24 | 2 306,19 | 2 306,19 |
| 3.1.6. | Grindų dangos įrengimas | 2 194,55 | 2 424,76 | 2 424,76 |
| 3.1.7. | Sienų apdailos įrengimas | 4 026,92 | 4 449,34 | 4 449,34 |
| 3.1.8. | Sienų apdailos įrengimas | 2 103,04 | 2 323,65 | 2 323,65 |
| 3.2. | Statinio konstrukcijos | 30 000,00 | 30 250,84 | 30 250,84 |
| 3.2.1. | Pamatų įrengimas | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| 3.2.2. | Gelžbetonio darbai | 2 637,80 | 2 637,80 | 2 637,80 |
| 3.2.3. | Plieninės konstrukcijos | 1 573,63 | 1 661,77 | 1 661,77 |
| 3.2.4. | Mūro darbai | 6 537,57 | 6 537,57 | 6 537,57 |
| 3.2.5. | Grindų įrengimas | 1 551,00 | 1 713,70 | 1 713,70 |
| 3.3. | Vandens kėlimo stotelė | 47 062,50 | 51 999,36 | 51 999,36 |
| 3.3.1 | Vandens kėlimo stotelė | 47 062,50 | 51 999,36 | 51 999,36 |
| 3.4. | Šildymas | 629,66 | 695,71 | 695,71 |
| 3.4.1 | Šildymas | 629,66 | 695,71 | 695,71 |
| 3.5. | Vėdinimas | 300,00 | 331,47 | 331,47 |
| 3.5.1 | Vėdinimas | 300,00 | 331,47 | 331,47 |
| 3.6. | Elektra | 5 593,27 | 6 180,01 | 6 180,01 |
| 3.6.1. | Įvadinės kabelinės linijos | 1 611,00 | 1 779,99 | 1 779,99 |
| 3.6.2. | Jėgos ir paskirstymo skydai | 2 186,05 | 2 415,37 | 2 415,37 |
| 3.6.3. | Instaliacinės medžiagos | 656,01 | 724,83 | 724,83 |
| 3.6.4. | Šviestuvai | 326,00 | 360,20 | 360,20 |
| 3.6.5. | Įžeminimo kontūras. Žaibosauga | 814,21 | 899,62 | 899,62 |
| 3.7. | Apsauginė-gaisrinė signalizacija | 1 499,04 | 1 656,29 | 1 656,29 |
| 3.7.1 | Apsauginė-gaisrinė signalizacija | 1 499,04 | 1 656,29 | 1 656,29 |
| 3.8. | Automatikos dalis | 2 307,69 | 2 549,77 | 2 549,77 |
| 3.8.1 | Automatikos dalis | 2 307,69 | 2 549,77 | 2 549,77 |
| 4. | Lauko inžineriniai tinklai | 517 760,00 | 544 610,23 | 544 610,23 |
| 4.1. | Šilumos tiekimas | 84 200,01 | 84 200,01 | 84 200,01 |
| 4.1.1. | Šilumos tiekimas | 84 200,01 | 84 200,01 | 84 200,01 |
| 4.2. | Elektros darbai | 56 100,00 | 61 497,75 | 61 497,75 |
| 4.2.1. | Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos | 8 525,64 | 9 038,84 | 9 038,84 |
| 4.2.2. | Šviestuvai | 39 123,65 | 43 121,72 | 43 121,72 |
| 4.2.3. | Atramų papildomas įžeminimas | 8 450,71 | 9 337,19 | 9 337,19 |
| 4.3. | Elektroniniai ryšiai | 5 500,00 | 5 848,24 | 5 848,24 |
| 4.3.1 | Elektroniniai ryšiai | 5 500,00 | 5 848,24 | 5 848,24 |
| 4.4. | Vandentiekio tinklai | 110 509,99 | 120 547,70 | 120 547,70 |
| 4.4.1. | Vandentiekio tinklai | 110 509,99 | 120 547,70 | 120 547,70 |
| 4.5. | Buitinių nuotekų tinklai | 28 500,00 | 29 064,13 | 29 064,13 |
| 4.5.1. | Buitinių nuotekų tinklai | 28 500,00 | 29 064,13 | 29 064,13 |
| 4.6. | Technologinių nuotekų tinklai | 12 700,00 | 12 726,69 | 12 726,69 |
| 4.6.1. | Technologinių nuotekų tinklai | 12 700,00 | 12 726,69 | 12 726,69 |
| 4.7. | Paviršinių nuotekų tinklai | 220 250,00 | 230 725,71 | 230 725,71 |
| 4.7.1. | Paviršinių nuotekų tinklai | 220 250,00 | 230 725,71 | 230 725,71 |
| 5. | Susisiekimo dalis | Neperkama | Neperkama | Neperkama |
| 6. | Ardymo - griovimo darbai (Pastatas – 4H1/p ir vairavimo aikštelė a1) | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 7. | Elektrotechnikos lauko tinklų (LESTO) dalis (bylos Nr. 140290101-TP-LE) | Neperkama | Neperkama | Neperkama |
| 8. | Darbo projekto parengimas | 811 860,00 | 833 875,14 | 833 875,14 |
| 9. | Statybos užbaigimo procedūros | 59 328,00 | 65 551,51 | 65 551,51 |
|  | IŠ VISO: | 13 126 935,00 | 13 916 876,67 | 14 432 354,93 |
|  | PVM: | 2756656,35 | 2 922 544,10 | 3 030 794,54 |
|  | IŠ VISO SU PVM: | 15 883 591,35 | 16 839 420,77 | 17 463 149,47 |