SUSITARIMAS

DĖL PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 2020 M. GRUODŽIO 28 D. SUTARTIES NR. 22-2519 PRATĘSIMO

2022 m. gruodžio       d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - Užsakovas)

Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“, juridinio asmens kodas 147026330, kurios registruota buveinė Beržų g. 12, Panevėžyje, atstovaujama direktoriaus Arvydo Zapalskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamiesi Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų 2020 m. gruodžio 28 d. sutarties Nr. 22-2519 (toliau – Sutartis) 3.2. punktu ir Rangovo 2022 m. gruodžio 27 d. raštišku sutikimu, Šalys sudarė šį susitarimą ir susitarė:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą 12 (dvylikai) mėnesių nuo 2022 m. gruodžio 28 d. iki 2023 m. gruodžio 28 d.

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų 2020 m. gruodžio 28 d. sutarties Nr. 22-2519 dalis.

3. Visi kiti Sutarties punktai nesikeičia ir lieka galioti.

4. Šio susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio susitarimo ar susiję su juo, jo pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose, Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

6. Šis papildomas susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354 Įmonės kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 Bakas AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 | Rangovas Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“ Beržų g. 12, LT-36226 Panevėžys Tel. 8 45 587068 Įmonės kodas 147026330 PVM mokėtojo kodas LT470263314 A/s Nr. LT 847300010002377178 Bankas AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 |
| --- | --- |
| Užsakovas Administracijos direktorius Tomas Jukna _______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) A. V. | Rangovas UAB „Panevėžio gatvės“ direktorius Arvydas Zapalskis _______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) A. V. |  |