Susitarimo priedas 1

Įkainotos veiklos sąrašas pagal perskaičiuotą Darbų kainą

Panevėžio Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g. Panevėžyje rekonstravimo (dalis I etapo, II ir III etapai) darbo projekto parengimas ir rangos darbai

| Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Pastabos | Bendra darbo apimtis | Darbo (etapo) kaina, (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I statybos etapo dalis |  |  |  |
| 1.1 | Darbo projekto parengimas | Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus | 1 komplektas* | 59 220,16 |
| 1.2 | Tinklų g. – Elektronikos g. sankryžos su prieigomis rekonstravimo darbai | Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą | 1 komplektas* | 711 916,91 |
| 1.3 | Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas | Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą | 1 komplektas* | 6 643,90 |
| 2 | II statybos etapas |  |  |  |
| 2.1 | Darbo projekto parengimas | Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus | 1 komplektas* | 6 709,50 |
| 2.2 | Elektronikos g. prieigų sutvarkymo (pėsčiųjų ir dviračių takai) darbai | Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą | 1 komplektas* | 191 189,56 |
| 2.3 | Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas | Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą | 1 komplektas* | 1 092,50 |
| 3 | III statybos etapas |  |  |  |
| 3.1 | Darbo projekto parengimas | Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus | 1 komplektas* | 20 128,50 |
| 3.2 | Elektronikos gatvės rekonstravimo, rengiant 4 eismo juostas, darbai | Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą | 1 komplektas* | 813 008,02 |
| 3.3 | Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas | Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą | 1 komplektas* | 977,50 |
|  | Suma (be PVM)**: |  |  | 1 810 886,56 |
|  | PVM [%] suma**: |  |  | 380 286,18 |
|  | Bendra suma**: |  |  | 2 191 172,73 |

* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g. Panevėžyje rekonstravimo (dalis I etapo, II ir III etapai) darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Susitarimo 1 punkte nurodyta kaina

Generalinis direktorius Gediminas Gribulis

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)