2022-02-01 Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr. VP-22-75-14

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2022  gruodžio 27 d.

## Paslaugų teikėjas  UAB „Renmista“ Miškininkystės darbų rangos paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Varėnos regioniniam padaliniui 2023 metais grafikas:

| Eil.Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 85 |  |  |  |  | 9 | 15 | 20 | 20 | 16 | 5 |  |  |
| 2. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 21 | 5 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                  PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| VĮ Valstybinių miškų urėdija Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius AB SEB bankas LT84 7044 0600 0812 3597 Tel. +370 5 273 4021 El. p.: info@vmu.lt |  | UAB ,,Renmista“ Įm. Kodas 302781351 PVM mokėtojo kodas LT100006870411 Mokyklos g. 4, Marijampolio k., Vilniaus r. Tel. 8 64162601 El. paštas: renmista@gmail.com |
| --- | --- | --- |

| Varėnos regioninio padalinio vadovas Tomas Bazevičius | UAB „Renmista“ vadovas Renat Bralkovskij |
| --- | --- |