SUSITARIMAS

# DĖL 2021 M. SPALIO 4 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-1122 „VETERINARŲ GATVĖS DALIES STATYBOS IR VETERINARŲ GATVĖS DALIES KAPITALINIS REMONTAS” PAKEITIMO

2022 m. gruodžio      d.  Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) įmonės kodas 135640993, 
R. Kalantos g. 85, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį Susitarimą dėl 2021 m. spalio 4 d. rangos darbų pirkimo sutarties 
Nr. S-1122 (toliau – Sutartis) pakeitimo ir susitaria (toliau – Susitarimas):

- Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Sutarties 13.1 ir 13.3 punktais, ir 2022-12-28 Pakeitimo nurodymu 
Nr. 2 susitaria atlikti šiuos pakeitimus:

1.1 Atsisako neatliekamų darbų, kurių kaina yra 7811,36 Eur su PVM (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai vienuolika eurų ir 36 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti pakeitimo nurodyme Nr. 2 (priedas);

1.2	Rangovas atlieka papildomus darbus, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Papildomų darbų kaina yra 10 112,01 Eur su PVM (dešimt tūkstančių vienas šimtas dvylika eurų ir 1 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti pakeitimo nurodyme Nr. 2 (priedas);

1.3	Šalys konstatuoja, kad koreguota priimta Sutarties suma yra 769 449,17 Eur su PVM (septyni šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai ir 17 ct).

- Šalys konstatuoja, kad kitos Sutarties nuostatos nesikeičia.

- Susitarimas sudaromas elektroninių ryšių priemonėmis ir įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi Šalys. Įsigaliojęs Susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

- Susitarimo priedas: Pakeitimo nurodymas Nr. 2.

| Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija Įstaigos kodas 188756386 Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas | Rangovas Kauno keliai, UAB Įmonės kodas 135640993 R. Kalantos g. 85, Kaunas |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius | Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis |