

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 5 

PRIE 2017 M. GEGUŽĖS 23 D. 

LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ 

SUTARTIES Nr. VPS-17-91 

DĖL SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMO 
2021 m. lapkričio 25 d.

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dramos teatras, įstaigos kodas 190753924, buveinė: Gedimino pr. 4, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, veikiančios pagal Teatro nuostatus (toliau – Užsakovas),
ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinė Žirmūnų g. 27, 09105 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į: 

Rangovo 2021 m. lapkričio 10 d. rašte Nr. SR-101121-01MA (priedas Nr. 1) nurodytas aplinkybes dėl aplinkybių nepriklausančių nuo Rangovo, lėmusių, kad darbai objektyviai negali būti užbaigti per 48 mėn.  

Pagal 2017 m. gegužės 23 d. pasirašytos sutarties Nr. VPS-17-91 punktą 6.2. Sutarties terminas ir Darbų atlikimo terminas gali būti šalių raštišku susitarimu pratęstas esant nenumatytoms, nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms; 

Vadovaudamosi Sutarties 6.2. punktu sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria: 

1. Šalys susitaria pratęsti Darbų atlikimo terminą 12 mėn. skaičiuojant nuo 2021-11-28. 
2. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas pateikti patikslintą darbų atlikimo grafiką, finansavimo grafiką ir pratęstą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

3. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimui taikomos visos Sutartyje nustatytos sąlygos. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo. 

4. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. 

5. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis. Susitarimo priedai: 

5.1. Susitarimo priedas Nr. 1 – UAB „Infes“ 2021 m. lapkričio 10 d. raštas Nr. SR-101121-01MA „Dėl sutarties vykdymo termino pratęsimo“ -  3 lapai. 

6. Šalių rekvizitai ir parašai: 

	UŽSAKOVAS
	RANGOVAS 

	Valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis 

dramos teatras 

kodas 190753924
adr. Gedimino pr. 4, Vilnius 
	UAB „Infes“ 
Kodas 302947360

Adr. Žirmūnų g. 27, Vilnius 

	A.s. Nr. LT157300010002410624

Swedbank, AB, kodas 73000

Tel. + 370 5 2621593, faksas +370 5 231 3090

El. p. administracija@teatras.lt 
	A.s. Nr. LT34 4010 0424 0393 9421
Luminor Bank AS, kodas 11315936

Tel. +370 5 231 3209, faksas +370 5 210 7687

El. p. info@infes.lt

	Generalinis direktorius 

Martynas Budraitis 

A.V. 


	Direktorius 

Arvydas Markevičius 

A.V. 



